|  |  |  | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PET ESASLI ŞİŞELERDE SU ŞİŞELEME TESİSİ SANAYİ PROFİLİ |  |
|  |  |  | SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |
|  |  |  | 2006 ANKARA |  |
|  |  |  |  | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI |
|  |  |  |  | PET ESASLI ŞİŞELERDE SU ŞİŞELEME TESİSİ SANAYİ PROFİLİ HAZIRLAYAN MAHİR SAPAZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ |
|  |  |  |  | SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
|  |  |  |  | 2006 ANKARA |

|  |  | ÖNSÖZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne, tasarrufların doğru yatırım konularına yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yatırımcıların bilgilendirilmesi görevi verilmiş bulunmaktadır. Bu görev çerçevesinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, herhangi bir yatırım konusu hakkında kısa teknik, ekonomik ve malî bilgiler ihtiva eden Sanayi Profilleri’ni hazırlayarak, yatırımcıların hizmetine sunmakta ve bu şekilde söz konusu görevi yerine getirmektedir.

Herhangi bir konuda yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar açısından bilinmesi gerekli en önemli hususlar, düşünülen yatırımın ne kadar bir sermaye ile gerçekleştirilebileceği (sabit ve toplam yatırım tutarları), üretilmesi düşünülen ürünlerle ilgili arz ve talep durumu, üretim teknolojisi, üretim için gerekli makina ve teçhizat ile çeşitli açılardan yatırımın kârlılığı vb. gibi konulardır. Sanayi Profilleri, yatırımcıların kafalarındaki bu gibi soruların tamamının cevaplarını bulacakları şekilde hazırlanmaktadır.

Sanayi Profilleri; ekonomik, teknik ve malî değerlendirme başlıkları altında üç temel bölümden meydana gelmektedir. Ayrıca ek olarak, hazırlanmış olan sanayi profillerinin listesi ve sanayi profillerinin hazırlanmasında göz önüne alınan değişkenlerle ilgili oranlar ile makina ve teçhizat  hakkında bilgi alınacak kuruluşlar verilmektedir.

Ekonomik değerlendirme bölümünde, üretilecek ürünler, teknik özellikleri, üretilecek ürünlerle ilgili olarak yurt içi talep, üretim, ithalat ve ihracat verileri temelinde pazar ile ilgili bilgiler ve değerlendirmeler yer almaktadır.

Teknik değerlendirme bölümünde, istihdam edilecek personel sayısı, yatırım kapasitesi, kısaca üretim teknolojisi ve üretim akış şeması, ana ve yardımcı makina ve teçhizat listesi, makina ve teçhizat giderleri, hammaddeler, üretilecek ürünler ile üretim teknolojisinin çevre ve sağlık problemlerine sebep olup, olmayacağı ve temrin plânına yer verilmektedir.

Malî değerlendirme bölümünde ise, sabit yatırım tutarı, yıllık işletme gelir ve giderleri ve işletme sermayesi hesaplanmakta, değişik açılardan yatırımın kârlılığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Bu sanayi profili, yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda, yatırımcıların uygun yatırım alanlarına yöneltilmesi ve sermayelerini verimli yatırım konularında değerlendirmelerine yardım edecek şekilde hazırlanması için gayret edilmiştir.

Çalışmanın yürütülmesinde ilgi, yardım ve desteklerini esirgemeyen, ilgili kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına ve sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ederiz.

Sanayi Araştırma ve Geliştirme

Genel Müdürlüğü

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME

  - Yatırımın Konusu	  1

  - Üretilecek Mal ve Hizmetler.	  1

  - Pazar Durumu.	  2

1.3.1.   Kurulu Kapasite .	  3

1.3.2.   Üretim ve Talep Durumu .	  4

1.3.3.   İthalat ve İhracat Durumu .	  5

2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME

2.1.      İstihdam Durumu .	  6

2.2.      Üretim Teknolojisi .	  6

2.2.1.   Hammadde ve Yardımcı Maddeler .	  7

2.2.2.   Üretim Metodu .	  7

2.3.   	Ürün Standartları .	  8

2.4.   	Ürün Fiyatları .	  8

2.5.	Üretim Kapasitesi 	  9

2.6.	Üretim Akış Şeması .	  9

2.7.	Makina ve Teçhizat 	10

2.7.1.	Ana Makina ve Teçhizat Listesi 	10

2.7.2.	Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi 	11

2.7.3.	Makina ve Teçhizat Giderleri 	12

2.8.	Çevre ve Sağlık Problemleri 	12

2.9.	Termin Plânı 	12

3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME

  - Sabit Yatırım Tutarı 	13

  - Yıllık  Giderler 	14

  - Amortismanlar 	15

  - İşletme Sermayesi 	16

  - Toplam Yatırım Tutarı 	16

  - Projenin Finansmanı 	17

  - Maliyet Tablosu.	17

  - Proforma Gelir Gider Tablosu.	18

  - Yatırımın Ekonomik Ömrü.	18

  - Yatırımın Ön Değerlendirmesi .	18

    - Yatırımın Kârlılığı	19

    - Sermayenin Kârlılığı 	19

    - Tam Kapasitede Net Katma Değer 	19

    - Kişi Başına Yatırım Tutarı 	20

    - Yatırımın Geri Dönüş Süresi 	20

- BÖLÜM: EKLER

Ek A: İçme Suyu Sektörünün Önemli Firmaları	21

Ek B: Türkiye’deki Potansiyel Kaynak Suları ………….	24

Ek C: Sanayi Profilleri Listesi 	32

Ek D: Sabit Yatırım Tutarı ve Gelir-Gider Çizelgelerinde Göz Önüne Alınan Oranlar ………….	38

Ek E: Makina ve Teçhizat İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar 	40

|  |  | GİRİŞ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sanayi profilleri, bir yatırım konusu hakkında, kısa ekonomik, teknik ve malî bilgiler vererek yatırımcıları söz konusu yatırım konusu hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde yatırımcıların daha bilinçli olarak yatırım yapmaları, riski düşük ve kârlı yatırım konularına yönelmelerine yardımcı olunmaktadır.

Sanayi profillerinin ekonomik ve teknik değerlendirme bölümleri tamamen gerçeği yansıtırken, malî değerlendirme bölümü ise, fizibilite etütlerinde de olduğu gibi, varsayımlara dayanmaktadır. Bu durum, bazı konuların fiili olarak yatırıma başlamadan bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de fizibilite etütlerinin hazırlanması ve yatırımların değerlendirilmesinde, başlangıçta malî büyüklüklerinin kesin olarak bilinmesi mümkün olmayan yatırım kalemleri ile ilgili değerlerin malî değerleri bilinen yatırım kalemleri ile ilgili değerlere oranlarının göz önüne alınması ve hesaplamaların bu şekilde yapılması yolu tercih edilmiş ve bu yaklaşım, mutat bir uygulama halini almıştır.

Sanayi profillerinde zorunlu olarak yapılması gereken varsayımlar sebebiyle, sabit yatırım tutarı,  toplam yatırım tutarı ile gelir ve gider tablolarındaki değerler, sadece söz konusu varsayımlar için geçerlidir. Varsayımlardan herhangi birinin bile değişik olması halinde rakamsal değerler değişecektir. Bu sebeple, sanayi profillerinden yararlanarak herhangi bir yatırım konusuna karar veren yatırımcıların, malî değerlendirme bölümünde verilen rakamsal verilerin, sadece göz önüne alınan şartlarda geçerli olduğunu, kendi yatırım şartlarında ise rakamsal değerlerin değişebileceğini unutmamaları gerekir. Yatırımcıların kendi yatırımlarının gerçek malî boyutunu hesaplayabilmeleri açısından, sabit yatırım tutarı ve gelir-gider tablolarının hazırlanmasında yapılan varsayımlar Ek D’de verilmiştir. Yatırımcıların Ek D’den gereği gibi yararlanabilmelerini sağlamak için bazı hususlara aşağıda değinilmiştir.

Sanayi profillerinde; hazırlama aşamasında ve kontroller sırasında büyük kolaylık sağlaması açısından, sabit yatırım tablosu ve gelir-gider tablosunun hazırlanmasında, her bir kalem için belirli bir aralık dahilinde değişik oranlar yerine, Ek D’de belirtilen oranlar kullanılmıştır. Bu husus, sanayi profillerinden yararlanacak olan yatırımcılara da büyük kolaylık sağlayacak, gerektiğinde, kendi şartlarına daha uygun oranları kullanarak, kendi yatırım harcamalarını hesaplamalarını da sağlayacaktır.

Sanayi profilleri, sadece küçük ve orta ölçekli yatırımlara yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bu sebeple, yatırımın, KOBİ teşvik belgeli olarak, kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, sanayi alanları vb. gibi arsa maliyetlerinin düşük olduğu alanlarda gerçekleştirileceği temel varsayımı üzerine oturtulmaktadır. Bu temel varsayım, başta arsa fiyatı ile kullanılacak yabancı kaynaklar ve faiz oranları olmak üzere birçok hususta sanayi profillerinin hazırlanmasına büyük kolaylık getirmektedir.

Yatırım için öngörülen arsa miktarı, açık ve kapalı alan büyüklükleri, profilin hazırlanmasında örnek alınan işletmelerden alınan bilgileri yansıtmaktadır. Uygulamada daha küçük veya daha büyük arsa ve bina gerekebilir. Ayrıca, yatırım sanayi bölgeleri dışındaki bir arazi üzerinde de gerçekleştirilebilir. Bu durum, arsa ve bina maliyetlerinin öngörülen değerlerden oldukça fazla olmasına sebep olabilir.

Sanayi profillerinde, yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırım konusunun bilinen bir üretim metodunu kullanacağı gerekçesiyle, teknik yardım ve lisans giderleri kaleminde herhangi bir harcama yapılmayacağı, buna bağlı olarak da gelir-gider tablolarında, teknik yardım ve lisans için herhangi bir amortisman öngörülmemektedir.

Yatırımcılar tarafından, yatırımın profilde belirtilen üretim metodu dışında, özellikle teknik yardım ve lisans gerektiren bir üretim metoduyla gerçekleştirilmesinin düşünülmesi durumunda, hem teknik yardım ve lisans için bir gider ayrılması, hem de gelir-gider tablosunda % 20 oranında amortisman öngörülmesi gerekecektir.

Temel varsayım çerçevesinde, yatırım için gereken ithal makina ve teçhizatın gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnasından yararlanacağı kabul edilerek, diğer masraflar için sadece % 2’lik bir gider öngörülmüştür. KOBİ teşviği alınamayan veya doğrudan herhangi bir teşvik almadan gerçekleştiren yatırımlar için bu oranın bir hayli yükseleceği unutulmamalıdır.

Temel varsayım gereği, yatırımda kullanılacak yabancı finansman kaynağının, KOBİ teşvik belgesi çerçevesinde alınacak yatırım kredisi olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca, finansman giderleri hesaplanmasında, yatırım için önce özkaynakların kullanılacağı, yabancı kaynaklara ise yatırım döneminin son aylarında müracaat edileceği ve bu sebeple de sadece altı ay için faiz ödeneceği kabulü yapılmıştır. Böyle bir kabulün yapılmaması halinde, bankaların sanayi ve ticarî kredilerin faiz oranlarının birbirinden çok farklı olması sebebiyle, yatırım dönemi finansman giderlerini hesaplamak ve bu kalem için bir değer öngörmek mümkün olamayacaktır.

KOBİ yatırım kredisi alınamaması durumunda, alınacak kredilerin faizlerinin çok daha yüksek olacağı, bu sebeple de finansman giderleri kaleminde verilen değerden daha fazla miktarda özkaynak kullanması gerekeceği unutulmamalıdır.

Yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırımın sadece en fazla bir ay süre ile deneme üretimi yapacağı, defolu, hatalı, eksik, kusurlu vb. olacağı için satılamayacağı için, bu süre içerisinde üretilen ürünlerden dolayı herhangi bir gelir elde edilmeyeceği varsayılmakta, bu sebeple gelir-gider tablolarında deneme üretimi dönemi ile ilgili herhangi bir gelire yer verilmemektedir. Gerçekte ise, deneme üretimi daha uzun süreli olarak gerçekleştirilebilir ve bu dönemde üretilen ürünlerden bir gelir elde edilebilir.

Sanayi profilleri, örnek işletmelerden temin edilen bilgiler çerçevesinde hazırlandığı için, üretim metodu başta olmak üzere, ana ve yardımcı makina ve teçhizat envanteri vb. gibi hususlar da örnek alınan işletmelere bağlı olmaktadır. Profil konusu ürünün üretilmesi için, örnek alınan işletmelerde mevcut makina veya teçhizatın özellikleri sebebiyle herhangi bir başka makina ve teçhizat gerekmeksizin yapılan iş ve işlemler için gerçekte farklı veya ilâve makina ve teçhizatlar gerekebilir. Bu sebeple sabit yatırım tutarları tablolarında, beklenmeyen giderler kalemi altında fiziki beklenmeyen giderler olarak belirli bir gider öngörülmektedir. Ayrıca, enflasyon sebebiyle, yatırım döneminde ortaya çıkacak maliyet farkları için ise, fiyat artışlarından kaynaklanan beklenmeyen giderler kaleminde yine belirli bir gider öngörülmektedir.

Yatırım dönemi öncesi yapılacak ciddi araştırmalar ve iyi bir yatırım plânlaması ile burada öngörülenlerin altında bir beklenmeyen masraf yapmak mümkün olabildiği gibi, tersine bir durum da söz konusu olabilir.

Yatırımcıların, bilgilendirme amaçlı bu profil kapsamında verilen malî bilgileri, burada açıklanan doğrultularda değerlendirmesi ve yatırım öncesi mümkünse kendi yatırım tutarı tablosu ile gelir-gider tablosunu oluşturarak, yatırımın malî büyüklüğünü ortaya çıkarması uygun olacaktır.

|  |  | 1. BÖLÜM |  | EKONOMİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1. Yatırım Konusu

Yatırım konusu, geri dönüşsüz PET (polietilenteraftalat) şişede kaynak suyu üretimidir.

Bu profil, değişik hacimlerde geri dönüşsüz PET şişelerde su üretimini kapsar, geri dönüşlü 19 litrelik polikarbonat damacanalarda su üretimini kapsamaz.

Geri dönüşlü ve dönüşsüz ambalâjda kaynak suyu üretimi; Devlet Planlama Teşkilatı sektör sınıflandırmasına göre, imalât sanayi alt sektörlerinden gıda sanayi sektörü içerisinde, içecek imalâtı alt başlığı altında yer almaktadır.

Alp-Himalaya organik kuşağında bulunan Türkiye, içme suyu açısından zengin kaynaklara sahip bir ülkedir. Ülkemizin doğal kaynak suyu rezervleri açısından dünyanın en zengin üçüncü ülkesi olduğu ifade edilmektedir.

Ülkemizde doğal su kaynaklarının yoğunlaştığı noktalar Adapazarı ve Bursa civarı ile Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’dir. Diğer yörelerde de doğal kaynak suları mevcut olmakla birlikte debileri düşük oldukları için ekonomik değildir.

1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler

Tesiste, geri dönüşsüz ambalâjlı kaynak suyu üretilecektir.

İçme sularının üretimi ve satışı, 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 27.05.2004 tarih ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a dayanılarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”e tabidir.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te kaynak ve içme suları aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

İnsani Tüketim Amaçlı Su:

Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, şişe veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlama, ya da diğer evsel amaçlar için kullanılan bütün sular ile suyun kalitesinin, gıda maddelerinin nihai halinin sağlığa uygunluklarını etkilemeyeceği durumlar

haricinde insani tüketim amaçlı ürünlerin veya gıda maddelerinin imalâtlarında, işlenmelerinde, muhafaza edilmelerinde veya pazarlanmalarında kullanılan bütün sulardır.

Kaynak Suyu:

Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve herhangi bir işleme tâbi tutulmaksızın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te öngörülen özelliklere sahip, etiketleme şartlarını karşılayan ve satış amacı ile ambalâjlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

İçme Suyu:

Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te belirtilen parametre değerleri elde edilen, etiketleme şartlarını karşılayan ve satış amacı ile ambalâjlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularıdır.

İçme-Kullanma Suyu:

Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, kaynağına bakılmaksızın, mevcut hâliyle, ya da arıtılmış olarak, kaynağından veya dağıtım ağından temin edilen ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te belirtilen parametre değerlerini sağlayan ve ticarî amaçlı satışa arz edilmeyen sulardır.

1.3. Pazar Durumu

Ülkemizde geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülen hızlı nüfus artışı, köyden kente göç ve alt yapı yatırımlarının çeşitli nedenlerle zamanında bitirilememesi gibi faktörler, özellikle büyük kentlerdeki içme ve kullanma su sorununun giderek ağırlaşmasına neden olmuştur.

1980’li yılarda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle belediyelerin mali yönden güçlendirilmesi sonucunda alt yapı yatırımlarının hızlanması ile kullanma suyu problemi aşılmaya çalışılmış, ancak içme su ihtiyacının şebeke suları ile sağlıklı bir şekilde karşılanmasının oldukça zor olması ve çok daha büyük yatırımları gerektirmesi nedeni ile bu sorun, bir anlamda bireylerin kendi çabalarına bırakılmıştır.

Yıllarca insanların bir bölümü şebeke sularını çeşitli yöntemlerle (kaynatma, klorlama, ilerleyen yıllarda da arıtma sistemleri) sağlıklı hale getirmeye çalışırken, bir bölümü de önceleri cam damacanalarda sonraki yıllarda ise su istasyonları şeklinde görülen içme suyu piyasasından talep etme yolunu seçmişlerdir. Ancak her iki yöntemin de beklentileri karşılamaktan uzak olması,  insanların sağlıklı ve güvenilir su talebinin karşılanamamasına neden olmuştur.

PET ambalâjlarda içme suyu üretimine başlanıldığı yıllarda, bir yandan cam damacanalarla yapılan satışların devam etmesi, diğer yandan da İstanbul başta olmak üzere bazı illerimizde su istasyonlarının faaliyette bulunması nedeniyle üretim, esasen ambalâjlı su üretimi anlık tüketime yönelik olan 0,5-1,5 litrelik geri dönüşsüz şişelerde gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın 18.10.1997 tarih ve 23144 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Doğal Kaynak Maden ve İçme Suları ve Tıbbi Suların İstihsali, Ambalâjlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde pazarın büyük bir bölümünü elinde tutan su istasyonlarının kapatılması ve ambalâjlı içme suyu üretiminde standartların getirilmesi sonucu sektöre girişlerin hızlanması ile önceleri 5-10 litrelik ambalâjların yaygınlaştığı görülmektedir.

Su tüketiminin süreklilik arz etmesi, buna karşılık söz konusu ambalâjların taşıma zorluğunun bulunması, potansiyel talebin yeterince değerlendirilememesi sorununu ortaya çıkarmış ve bunun sonucu olarak da ev ve işyerlerinde kullanıma dönük yeni çözümlerin üretilmesini zorunlu hâle gelmiştir. Pazarın bu yönünü gören işletmelerce, bayilerin ev ve işyerlerine teslim yöntemi ile pazarlanan  geri dönüşümlü 19 litrelik polikarbonat damacanalarda su satışına geçilmiştir. Söz konusu yöntem, bir yandan getirdiği kolaylıkla toplam tüketimi arttırırken, diğer yandan da firmaların belli bir pazar payını yakalamaları ve bu payı korumaları konusunda avantaj sağlamaktadır.

Pazarlama ağlarının kurulmasında karşılaşılan yüksek maliyetler nedeniyle başlangıçta özellikle büyük işletmeler tarafından tercih edilen bu yöntem, giderek sektörde diğer firmalar tarafından da uygulanmaya başlanmıştır. 19 litrelik polikarbonat damacanalarda satılan suyun kullanımının kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli pompa ve işyerlerine yönelik su dolaplarının yaygınlaşması sonucu, geri dönüşlü 19 litrelik polikarbonat damacanaların toplam ambalâjlı su pazarı içindeki payında önemli  artışlar görülmüştür. Sektör yetkililerinin ifadelerine göre İstanbul genelinde 19 litrelik polikarbonat damacana su kullanan evlerin oranı % 75 düzeyine ulaşmıştır.

Hâlen ambalâjlı su pazarı genellikle büyük şehirlerde gelişmiş olup, temiz ve sağlıklı içme suyu temini bilincinin insanlarda giderek gelişmesi ve gelişen turizm sektörünün etkileriyle küçük yerleşim birimlerinde de pazar oluşmaktadır.

1.3.1. Kurulu Kapasite

Belediyelerin sağlık koşullarına uygun bir şekilde suyu evlerimize ulaştıramaması ve kişi başına ambalâjlı su tüketiminin Avrupa ülkelerinin çok altında olması gibi faktörler yatırımcıların bu pazarı gelişme potansiyeli yüksek olarak görmelerine neden olmuş ve 1997 yılından itibaren sektöre yatırımlar hızla artmıştır.

İstanbul, Ankara ve İzmir vb. gibi büyük şehirlerde pazarların büyük bir bölümünü elinde tutan su istasyonlarının, Sağlık Bakanlığı’nın 18.10.1997 tarih ve 23144 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Doğal Kaynak Maden ve İçme Suları ve Tıbbi Suların İstihsali, Ambalâjlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik” gereği kapatılması ve ambalâjlı içme suyu üretiminde standartların getirilmesi büyük holdinglerin sektöre ilgisini arttırmıştır.

İçme suyu sektörünün disiplin altına alınması yönünde önemli bir adım niteliğinde olan Doğal Kaynak Maden ve İçme Suları ve Tıbbi Suların İstihsali, Ambalâjlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden sonra yapılan yatırımlarla günümüzde geri dönüşlü ve dönüşsüz ambalâjda içme suyu üreten işletme sayısı 250’ye ulaşmıştır. Bu işletmelerden 85’i geri dönüşsüz PET ambalâjlarda da üretim gerçekleştirmektedir.

Doğal kaynak suyu işleyen firmalara ilâve olarak 25.07.2001 tarih ve 24473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümlerinin getirdiği imkânlardan yararlanarak ruhsat alan ve yer altı sularını (kuyu suyu) işleyerek üretimde bulunan firmalar da sektörde faaliyette bulunmaktadır. Söz konusu yönetmelik, bir taraftan uluslar arası meşrubat üreticilerine mevcut üretim hatlarında kullandıkları suları, işlenmiş içme suyu ruhsatı ile pazarlama fırsatı verirken, diğer taraftan yapılan incelemeler sonucunda su değerleri yönetmelik hükümlerine uymadığı için ruhsatı iptal edilen kaynakların da yeniden işletilmesine yol açmıştır.

Bu gelişmeler sektörde bir yanda doğal kaynak suyu şişeleyen firmalar, diğer tarafta ise yer altı sularını “ters ozmoz” denilen sistemlerle süzülerek, içerisine çeşitli minerallerin ilâve edilmesi suretiyle pazarlayanlar şeklinde birbirinden farklı iki yapının oluşmasına neden olmuştur. Ancak bu ürünler arasındaki farkın tüketicilerin büyük bir bölümü tarafından bilinmemesi nedeniyle sektörde haksız rekabet ortamı oluşturulmuştur.

İçme suyu sektöründe faaliyet gösteren önemli  firmalar, işlenen kaynakların adı ve bulundukları iller Ek A’da, işletilen kaynaklara ilave olarak, işletilebilecek potansiyele sahip yaklaşık 325 adet kaynak ile ilgili bilgiler Ek B’de verilmiştir.

Sektörde faaliyette bulunan işletmelerin yıllık toplam üretim kapasitesinin 5 milyar litre olduğu tahmin edilmektedir.

1.3.2. Üretim ve Talep Durumu

Belediyelerin sağlık şartlarına uygun bir şekilde içme suyunu evlere ulaştıramaması, turizmdeki gelişmeler ve kişi başına ambalâjlı su tüketiminin Avrupa ülkelerinin çok altında bulunması gibi faktörler, yıllarca su sektörüne olan ilgiyi canlı tutmuştur. Bununla birlikte, sektöre girişlerdeki yoğun hareketin 1997 yılından itibaren gerçekleştiği görülmektedir. Bunun temel nedeni, yapılan yasal düzenlemelerle büyük şehirlerde pazarın oldukça büyük bir bölümünü elinde tutan su istasyonlarının kapatılması ve ambalâjlı içme suyu üretimine standartların getirilmesidir. Söz konusu yasal düzenleme sonucunda özellikle gıda sektörünün çeşitli üretim konularında faaliyet gösteren ve aralarında büyük holdinglerin de bulunduğu çok sayıda işletme ambalâjlı içme suyu üretimi için yatırım kararı almıştır. Bu yatırımların sonucu olarak da ilerleyen yıllar içerisinde sektörde toplam üretim miktarlarında yüksek oranlı artışlar kaydedilmiştir.

Sektörde yıllar itibariyle gerçekleştirilen üretim miktarı ile ilgili yegâne veri kaynağı DPT tarafından yapılan Yıllık Programları Destekleme Çalışmaları’dır. Ancak, söz konusu  kaynakta menba suyu ve soda başlığı altında verilen veriler, belirli büyüklükteki işletmelerin üretimlerini kapsadığı için sektördeki toplam üretim düzeyini göstermemektedir. Bununla birlikte, sektördeki üretimin yıllar itibariyle gelişimini göstermesi bakımından aşağıdaki tabloda söz konusu kaynaktan alınan rakamlar verilmektedir.

Tabloda verilen değerlerin yaklaşık % 96’sını içme suyu, geriye kalan % 4 civarındaki bölümünü ise maden suyu oluşturmaktadır.

Tablo 1 : Yıllar İtibariyle Menba Suyu ve Soda Üretim Miktarlarının Gelişimi (Milyon Litre)

|  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | Yıllık Artış ( %) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar | Değer | Miktar | Değer | Miktar | Değer | 2004/03 | 2005/04 |
| Talep | 2.612 | 130.615 | 2.991 | 149.539 | 3.400 | 170.000 | 14,5 | 13,7 |
| Üretim | 2.805 | 140.250 | 3.310 | 165.495 | 3.650 | 182.500 | 18,0 | 10,3 |
| - Miktar milyon litre, değer 1.000 YTL olarak verilmiştir. - 2003 ve 2004 yılı verileri gerçekleşme, 2005 yılı verileri tahminidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynak: Yıllık Programları Destek Çalışmaları, DPT. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablodaki verilere göre ambalâjlı içme ve maden suyu üretiminin yıllık ortalama % 10 oranının üzerinde artış gösterdiği görülmektedir.

Üretimin ağırlıklı olarak Mart-Ekim ayları arasında yapıldığı kaynak sularında, talep yönünden gelen etkilerle 2000 yılı öncesinde kapasite ve üretim rakamlarında geri dönüşsüz ambalâjlı suların payının yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak, sektöre girişlerin hız kazandığı 1997 yılını takip eden yıllarda rekabetin artması ve pazarın genişletilmesi çabalarının bir sonucu olarak geri dönüşlü 19 litrelik polikarbonat ambalâjlarda gerçekleştirilen su üretiminin yaygınlaşması ile 2000 yılından itibaren toplam üretim içerisinde geri dönüşlü ambalâjlı suların payının ağırlık kazanmaya başladığı görülmektedir. Günümüzde geri dönüşsüz ambalâjlı sularn toplam üretim içerisindeki payının % 85 seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir.

Nüfusunun artması, gelir düzeyinin yükselmeye başlamasıi, tüketim tercihlerinin değişmesi ve toplumda yükselen sağlıklı yaşam isteği gibi dinamikler, ambalâjlı su tüketiminde görülen artışları önümüzdeki dönemlerde de devam ettirecek esas faktörler olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, sektöre yeni giren ve aralarında büyük holdinglere bağlı işletmeler tarafından kurulacak pazarlama ağları ile daha geniş bir tüketici kesimine hitap edilebileceği ve bunun da toplam tüketimi arttırıcı bir katkı getireceği düşünülmektedir. Birkaç büyük şehir dışında geri dönüşlü polikarbonat ambalâjda damacana su satışlarının henüz yaygınlaşmamış olması ve kişi başına tüketimin Avrupa ülkeleri ortalamalarının oldukça altında bulunması yukarıdaki beklentileri destekler niteliktedir.

Bu beklentiler doğrultusunda kişi başına ambalâjlı su yurt içi tüketim miktarının önümüzdeki yıllarda yıllık ortalama % 4 oranında artış göstereceği öngörülmüştür. Bu sektörün esasen yurt içi piyasaya yönelik olarak çalışması ve ihracatın toplam üretim içerisindeki payının halen düşük bir oran olarak gerçekleşmesi nedeni ile önümüzdeki yıllara yönelik olarak yapılan talep projeksiyonunda, ihracat göz ardı edilmiştir.

1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu

Navlun giderlerinin % 40 düzeyine ulaşması nedeniyle Türkiye’nin kaynak suyu ihracatı, birkaç yıl öncesine kadar yıllık 30 bin litre gibi oldukça düşük sayılabilecek bir düzeyde bulunmaktaydı. Ancak, büyük holdinglerin sektörde üretime başlamaları ile son yıllarda ihracat miktarlarının önemli oranlarda artış kaydettiği görülmektedir. Bununla birlikte ihracatın halen toplam üretim içerisindeki oranının oldukça küçük olduğu göze çarpmaktadır.

Türkiye’nin kaynak suyu ihracatı son yıllarda 200 milyon litre seviyesine ulaşmıştır. Ancak, bu artışa rağmen sektörün halen esas olarak yurtiçi piyasaya yönelik olarak çalıştığı görülmektedir.

Son dönemlerde kaynak suyu dış satımında kaydedilen artışlarda Irak’a gerçekleştirilen ihracatın önemli rol oynadığı görülmektedir. Toplam kaynak suyu ihracatımız içerisinde Irak’ın payı % 60 düzeyine yükselmiş bulunmaktadır. Ancak, bu ihracatın süreklilik arz etmeyeceği hususu göz önüne alınarak yeni pazar arayışlarına devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’nin kaynak suyu ihracatında öne çıkan diğer ülkeler ise Almanya ve İngiltere’dir.

Türkiye’nin kaynak suyu ithalatı ise yok denecek kadar azdır.

|  |  | 2. BÖLÜM |  | TEKNİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. İstihdam Durumu

Tesiste tam kapasitede toplam 67 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve nitelikleri tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2: İstihdam Edilecek Personel

| İstihdam Edilecek Personel | Niteliği |  | Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| İşçi | Düz işçi | 20 | 42 |
|  | Nitelikli işçi | 22 |  |
| Teknik Eleman | Teknisyen | 4 | 4 |
|  | Mühendis | - |  |
| Büro elemanı |  |  | 12 |
| Yönetici |  |  | 2 |
| Diğer |  |  | 7 |
| Toplam Personel |  |  | 67 |

2.2. Üretim Teknolojisi

Sanayileşme ile birlikte şehirlerde nüfus yoğunluğunun ve çevre kirliliğinin artması insanları şişelenmiş doğal kaynak suları tüketimine yöneltmiş olup şişelenmiş su sektörü doğmuştur.

Su şişeleme teknolojisinde şişe üretimi en önemli yeri işgal etmektedir. Başlangıçta cam ve PVC şişe ile piyasaya sunulan soğuk içecekler günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak  PET (polietilenteraftalat) şişelerde  pazarlanmaktadır.

PET şişeler, şeffaflık, mukavemet, hafiflik ve insan sağlığına uygunluğu ve geri dönüştürülebilir oluşlarından dolayı cam ve PVC esaslı şişelere üstünlük sağlamıştır.

Şişelenmiş su üretimi teknolojisi, yeryüzüne çıkan kaynak sularının, kaynağa en yakın yerde inorganik ve organik parçacıklardan arındırmak için süzme ve ozonlama işlemine tâbi tutularak  cam, PVC ya da PET şişelere doldurulup ambalâjlanması esasına dayanmaktadır.

Şişelenmiş suyun en az bir yıl şişelerde bozulmadan kalabilmesi için, ihtiva ettiği organik ve inorganik parçacıkların oranına göre uygun süzme işlemi seçimi ve ozonlama işlemi ile şişelerin dolum tesislerinde steril koşullarda üretilmesi gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde PVC şişelerde üretim, tamamen terkedilmiş ve insan sağlığı ve çevreye verdiği zararlardan dolayı yasaklanmıştır.

Türkiye’de yeni kurulan tesisler PET şişe üretecek şekilde kurulmakta olup, eski tesisler hızla PET şişe üretimine yönelmektedir.

Şişelenmiş kaynak suyu üretim hatları, PET şişe imalâtı, su filtreleme, ozonlama, dolum ve paketleme hatlarından oluşmaktadır.

Şişelenmiş su üretimi, şişe üretimi ve su dolumu birbirini takip edecek veya üretilen şişelerin depolanarak doldurulması olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

PET şişeler kolayca çizildiğinden ve depolanmaları sırasında bakteri ve mantar oluşumu gibi riskleri içerdiğinden, Dünya’da ve Türkiye’de şişe üretimi ve su dolumu birbirini takip eden üretim tarzı benimsenmiştir.

PET şişeler, hammaddelerden doğrudan enjeksiyonla şişirme veya taslaktan (preform) şişirme yöntemi ile üretilmektedir.

Enjeksiyonla şişirme yüksek yatırım maliyeti ve üretimde meydana gelen asetaldehit gazının kontrolü gibi dezavantajlarından dolayı su şişeleme için uygun görülmemektedir.

Taslaktan şişirme; düşük yatırım maliyeti ve yüksek hızlarda üretim yapabilme imkânlarından dolayı su şişeleme tesislerinde yaygın kabul görmektedir.

Şişe üretiminin önemli kısmını teşkil eden PET şişirme makinaları ülkemizde de üretilmektedir. Ülkemizde ayrıca, dolum ve paketleme hatları imalâtı da yapılmaktadır. Bu açıdan, gerek PET üretim makinaları gerekse dolum makinaları  yurt içinden yerli imalat olarak tedarik edilebilir.

2.2.1. Hammadde ve Yardımcı Maddeler

Ülkemiz kaynak suları ve görünür potansiyel dikkate alındığında, su şişeleme tesisi açısından hammadde yönünden herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Ancak, su kaynakları konusunda ayrıntılı çalışmaların yapılması ve suyun, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı tespit edilmelidir.

Kaynağın uygun görülmesi hâlinde, Salık Bakanlığı’ndan işletme ruhsatı ve üretim izni alınması da gereklidir.

Yardımcı madde olarak PET taslaklar ve kapaklar kullanılacaktır. Şişe üretiminde kullanılan PET taslaklar ve PET şişelerin kapatılmasında kullanılan gıda tüzüğüne uygun polimer esaslı kapaklar yurt içinden yerli üretim olarak temin edilebilir..

Ayrıca, membran filtre, elektrot, karton, palet, polietilen film etiket, tutkal, mürekkep vb. işletme malzemeleri üretimde kullanılacaktır. Söz konusu yardımcı maddelerin tamamı da yurt içinden temin edilebilir.

2.2.2. Üretim Metodu

Su dolum tesislerinde üretim hatları genellikle 0,5-1,5 litre ve 3-5 litrelik dolum hatlarından oluşmaktadır. 0,5-1,5 litre şişe suyu en geniş tüketici kitlesine hitap ettiğinden tesis kapasitesini belirlemektedir. 5 litre talebi daha az olduğundan tesislerde az miktarda üretim yapılarak ürün çeşitlemesi sağlanmaktadır.

Su üretimi aşamaları aşağıda verilmiştir.

a) Depolama

Kaynağından çıkan su, borularla tesise getirilir ve depolama tanklarına alınır. Daha sonra, 5 ve 8 mikrometrelik membran filtrelerden geçirilerek parçacıklardan arındırılır ve ön depolama tankına alınarak dinlendirilir.

b) Ozonlama

Dinlendirilen su, 0,45 mikrometrelik membran filtrelerden geçirilir, ozon jeneratörü vasıtasıyla litrede 0,3-1 mg  ozon (O3) enjekte edilerek dezenfekte edilir ve dolum hatlarına sevk edilmek üzere dinlendirme tanklarına alınır.

c)Şişe İmalâtı

Tesiste taslaklar kullanılarak 0,5, 1,5 ve 5 litrelik pet şişeler üretilecektir.

Taslaklar şişirme makinasına beslenerek şişirilip şişe haline getirilir, soğutularak kalıplardan  alınır ve dolum yapılmak üzere dolum makinalarına sevk edilir.

d) Dolum

PET şişe makinalarından dolum hatlarına sevk edilen şişeler, doldurulacak su ile çalkalanıp ters çevrilerek durulanır. Dolum makinalarında doldurularak kapakları kapatılır.

e) Ambalâjlama

Doldurulan şişelerin kapakları veya etiketleri üzerine üretim ve son kullanma tarihleri basılır. Etiketler şişelere yapıştırılır. Şişe boyutlarına bağlı olarak, karton veya şrink ambalâjlanarak piyasaya sevk için depolara alınır.

  - Ürün Standartları

Kaynak ve içme sularının taşımaları gerekli fiziksel ve kimyasal nitelikleri, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17.02.2005 tarih ve 25.730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”le belirlenmiştir. Bu sebeple, üretimin söz konusu yönetmeliğe uygun gerçekleştirilmesi zorunludur.

İçme suları ile ilgili Türk Standardları aşağıda verilmiştir.

TS 266   	İçme suları

TS 10386	İçme suları - Kaynak suları dolum tesisleri - Genel kurallar

2.4 Ürün Fiyatları

Ürün satış fiyatları aşağıdaki gibi öngörülmüştür.

0,5 litre: 	0,11 YTL/adet

1,5 litre: 	0,21 YTL/adet

5 litre: 	0,71 YTL/adet

2.5. Üretim Kapasitesi

Tesis,  0,5-1,5 litre ve 5 litre olmak üzere iki dolum hatından oluşacak ve yılda 300 işgünü, üç vardiya olarak çalışılacaktır.

0,5-1,5 litre hattı PET taslak şişirme, çalkalama, durulama, doldurma, kapama, etiket yapıştırma ve ambalâjlama ünitelerinden oluşmaktadır.

Tesis kapasitesini, saatte 7.980 adet şişe üretilebilen, taslak şişirme makinası belirlemektedir. 0,5-1,5 litrelik üretim hattında, üretim dağılımının  % 50’sinin 0,5 litrelik, % 50’sinin ise 1,5 litrelik şişelerde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu öngörüler doğrultusunda;

0,5 litrelik şişe üretim ve dolum kapasitesi: (7.980 x 22 x 300)/2 = 26.334.000 adet/yıl

1,5 litrelik şişe üretim ve dolum kapasitesi: (7.980 x 22 x 300)/2 = 26.334.000 adet/yıl

olarak hesaplanmıştır.

5 litrelik üretim hattında, saatte 750 şişe üretimi ve dolumu yapılacaktır. Bu hatta taslak şişirme, dolum ve etiket yapıştırma tam otomatik olup, paketleme elle yapılacaktır.

5 litrelik hattın kapasitesi ise: (750 x 22 x 300) = 4.950.000 şişe/yıl olarak hesaplanmıştır.

2.6. Üretim Akış Şeması

Su şişeleme üretim akış şeması aşağıda verilmiştir.

| Kaynak Suyu | ► | Ön Depolama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Ön Filtre (5-8 μm) | ► | Kaba Parçacıklar |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Dinlendirme |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
| Ozon Jeneratörü |  | Filtreleme (0,45 μm) | ► | İnce Parçacıklar |
| ▼ |  | ▼ |  |  |
| Ozon | ► | Ozonlama Tankı |  | PET Taslak |
|  |  | ▼ |  | ▼ |
|  |  | Dinlendirme Tankı |  | PET Şişirme |
|  |  | ▼ |  | ▼ |
|  |  | Çalkalama-Durulama | ◄ | PET Şişe |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Doldurma |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
| Kapak | ► | Kapak Kapatma |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Etiket Yapıştırma |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Ambâjlama |  |  |
|  |  | ▼ |  |  |
|  |  | Piyasaya Sevk |  |  |

2.7. Makina ve Teçhizat

Tesiste kullanılacak makina ve teçhizat, ana makine ve teçhizat ve yardımcı makine ve teçhizat olarak aşağıda verilmiştir.

2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste 0,5-1,5 litrelik ve 5 litrelik iki ayrı şişe imalât, dolum ve paketleme hatları kurulacak olup, tamamı yerli makinalardan oluşmaktadır. Öngörülen makina teçhizat listesi ve tutarları aşağıda verilmiştir.

Tablo 3: Ana Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Adet | Menşei | Birim Fiyatı |  | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ | YTL | $ |
| 0,5-1,5 L Şişe İmalatı - Dolumu |  |  |  |  |  |  |
| Taslak Boşaltma Damperi | 1 | Yerli | 18.900 | 14.000 | 18.900 | 14.000 |
| Taslak Besleme Sistemi | 1 | “ | 47.250 | 35.000 | 47.250 | 35.000 |
| Şişirme Makinası Komple | 1 | " | 950.400 | 704.000 | 950.400 | 704.000 |
| 0,5 L’lik Kalıp Takımı | 1 | " | 55.350 | 41.000 | 55.350 | 41.000 |
| 1,5 L Kalıp Takımı | 1 | " | 52.650 | 39.000 | 52.650 | 39.000 |
| Özel Alet Takımı | 1 | “ | 10.800 | 8.000 | 10.800 | 8.000 |
| Elektrik Panosu Soğutma Sistemi | 1 | “ | 5.400 | 4.000 | 5.400 | 4.000 |
| Standart Yedek Parça Seti | 1 | “ | 43.200 | 32.000 | 43.200 | 32.000 |
| Basınçlı Hava Ünitesi (37 Bar) | 1 | “ | 211.950 | 157.000 | 211.950 | 157.000 |
| Basınçlı Hava Ünitesi (7 Bar) | 1 | “ | 36.450 | 27.000 | 36.450 | 27.000 |
| Su Soğutma Ünitesi | 1 | “ | 31.050 | 23.000 | 31.050 | 23.000 |
| Standart Yedek Parça | 1 | “ | 24.300 | 18.000 | 24.300 | 18.000 |
| Hava Konveyörü | 1 | “ | 168.750 | 125.000 | 168.750 | 125.000 |
| Çalkalama Doldurma Makinası | 1 | “ | 340.200 | 252.000 | 340.200 | 252.000 |
| Şişe Boyut Adaptasyon Seti | 1 | “ | 8.100 | 6.000 | 8.100 | 6.000 |
| Kapak Elevatörü | 1 | “ | 16.200 | 12.000 | 16.200 | 12.000 |
| CIP Temizleme İstasyonu | 1 | “ | 32.400 | 24.000 | 32.400 | 24.000 |
| Etiketleme Makinesi | 1 | “ | 78.300 | 58.000 | 78.300 | 58.000 |
| 2. Şişe Ebadı Adaptasyon Seti | 1 | “ | 8.100 | 6.000 | 8.100 | 6.000 |
| Tarih Kodlama Makinası | 1 | “ | 18.900 | 14.000 | 18.900 | 14.000 |
| Dolu Şişe Konveyörleri | 1 | “ | 81.000 | 60.000 | 81.000 | 60.000 |
| Merkezi Yağlama Sistemi | 1 | “ | 10.800 | 8.000 | 10.800 | 8.000 |
| Konveyör Otomatik Kontrol Sist. | 1 | “ | 71.550 | 53.000 | 71.550 | 53.000 |
| Şrink Kolileme Makinesi | 1 | “ | 217.350 | 161.000 | 217.350 | 161.000 |
| 2. Şişe Ebadı Adaptasyon Seti | 1 | “ | 10.800 | 8.000 | 10.800 | 8.000 |
| Kulp Takma Makinası | 1 | “ | 47.250 | 35.000 | 47.250 | 35.000 |
| Koli Konveyör Seti | 1 | “ | 33.750 | 25.000 | 33.750 | 25.000 |
| Otomatik Koli Paketleme Mak. | 1 | “ | 211.950 | 157.000 | 211.950 | 157.000 |

Tablo 3: Ana Makina ve Teçhizat Listesi (devamı)

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Adet | Menşei | Birim Fiyatı |  | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ | YTL | $ |
| Streç Sarma Makinesi | 1 | Yerli | 68.850 | 51.000 | 68.850 | 51.000 |
| Standart Yedek Parça | 1 | “ | 110.700 | 82.000 | 110.700 | 82.000 |
| 5 L Şişe Üretim ve Dolum Hattı |  |  |  |  |  |  |
| Taslak Depolama-Besleme Sist. | 1 | “ | 14.850 | 11.000 | 14.850 | 11.000 |
| Şişirme Makinesi Komple | 1 | “ | 292.950 | 217.000 | 292.950 | 217.000 |
| Kalıp Seti 5 L standart tip şişe | 1 | “ | 43.200 | 32.000 | 43.200 | 32.000 |
| SUPM Kalıp Tutucu Ünite | 1 | “ | 22.950 | 17.000 | 22.950 | 17.000 |
| Özel alet takımı | 1 | “ | 1.350 | 1.000 | 1.350 | 1.000 |
| Standart Yedek Parça | 1 | “ | 16.200 | 12.000 | 16.200 | 12.000 |
| Çalkalama Doldurma Makinesi | 1 | “ | 145.800 | 108.000 | 145.800 | 108.000 |
| Kapaklama Makinesi | 1 | “ | 31.050 | 23.000 | 31.050 | 23.000 |
| Otomatik Etiketleme Makinesi | 1 | “ | 40.500 | 30.000 | 40.500 | 30.000 |
| Tarih Kodlama Makinesi | 1 | “ | 17.550 | 13.000 | 17.550 | 13.000 |
| Dolu Şişe Biriktirme Masası | 1 | “ | 28.350 | 21.000 | 28.350 | 21.000 |
| Elektrik Panosu ve Kontrol Kabini | 1 | “ | 14.850 | 11.000 | 14.850 | 11.000 |
| Standart Yedek Parça Seti | 1 | “ | 9.450 | 7.000 | 9.450 | 7.000 |
| Yük. Basınçlı Hava Kompresörü | 1 | “ | 120.150 | 89.000 | 120.150 | 89.000 |
| Su Soğutma Ünitesi | 1 | “ | 16.200 | 12.000 | 16.200 | 12.000 |
| Standart Yedek Parça | 1 | “ | 18.900 | 14.000 | 18.900 | 14.000 |
| TOPLAM |  |  | 3.856.950 | 2.857.000 | 3.856.950 | 2.857.000 |

Not: Hesaplarda 1 $ = 1,35 YTL olarak alınmıştır.

2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat tablo 4’te verilmiştir

Tablo 4: Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Adet | Menşei | Birim Fiyatı |  | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ | YTL | $ |
| 2 x 250 tonluk krom nikel su tankı | 1 | Yerli | 90.720 | 67.200 | 90.720 | 67.200 |
| Trafo 1000 KVA | 1 | “ | 13.500 | 10.000 | 13.500 | 10.000 |
| Ozon Jeneratörü ve Filtre odası | 1 | " | 40.500 | 30.000 | 40.500 | 30.000 |
| Kompresör 8 Bar, 15 Hp. | 1 | " | 4.050 | 3.000 | 4.050 | 3.000 |
| Laboratuar ekipmanları | 1 | " | 13.500 | 10.000 | 13.500 | 10.000 |
| Diğer Yardımcı Tesisler | 1 | “ | 33.750 | 25.000 | 33.750 | 25.000 |
| TOPLAM |  |  | 196.020 | 145.200 | 196.020 | 145.200 |

Not: Hesaplarda 1 $ = 1,35 YTL olarak alınmıştır.

2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri

Toplam makina ve teçhizat giderleri tablo  5’de verilmiştir.

Tablo 5: Toplam Makina ve Teçhizat Yatırımı Tutarı

|  | Tutarı |  |
| --- | --- | --- |
|  | YTL | $ |
| Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı | 3.856.950 | 2.857.000 |
| Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı | 196.020 | 145.200 |
| Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri | 4.052.970 | 3.002.200 |

2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri

Yatırım konusu, Çevre Bakanlığı tarafından 23.06.1997 tarih ve 23028 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamına giren faaliyetleri içinde yer aldığından Çevresel Etki Değerlendirme Ön Araştırma Raporu hazırlanması gerekmektedir.

Tesisin özelliği gereği insan ve çevreye zararlı olacak katı, sıvı veya gaz atık üretmesi söz konusu değildir.

2.9. Termin Plânı

Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise, iç veya dış kredilerin zamanında alınması halinde 12 ay içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.

|  |  | 3. BÖLÜM |  | MALİ DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1. Sabit Yatırım Tutarı

Su şişeleme üretim tesisi 15.000 m² arazi üzerine toplam 4.500 m² kapalı alan olarak inşa edilecektir. Arsa, etüd ve proje, inşaat, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. gibi giderlerden oluşan sabit yatırım tutarı aşağıda verilmiştir.

Tablo 6: Sabit Yatırım Tutarı Tablosu

| Harcamanın Türü | (YTL) | ($) |
| --- | --- | --- |
| 1. Arsa Bedeli | 81.000 | 60.000 |
| 2. Etüd ve Proje Giderleri | 260.970 | 193.310 |
| 3. Teknik Yardım ve Lisans Giderleri | 0 | 0 |
| 4. Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları | 6.480 | 4.800 |
| 5. Bina ve İnşaat Giderleri | 1.166.500 | 864.060 |
| a) Ana Fabrika Bina ve Tesisleri | 668.000 | 494.810 |
| b) Yardımcı İşletme Bina ve Tesisleri | 167.000 | 123.700 |
| c) Depolar | 141.000 | 104.440 |
| d) İdare Binası ve Sosyal Tesisler | 190.500 | 141.110 |
| 6. Ana Makina ve Teçhizat Giderleri | 3.856.950 | 2.857.000 |
| a) İthal | 0 | 0 |
| b) Yerli | 3.856.950 | 2.857.000 |
| 7. Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri | 196.020 | 145.200 |
| a) İthal | 0 | 0 |
| b) Yerli | 196.020 | 145.200 |
| 8. İthalat ve Gümrükleme Giderleri | 0 | 0 |
| 9. Taşıma ve Sigorta Giderleri | 81.060 | 60.040 |
| 10. Montaj Giderleri | 243.180 | 180.130 |
| 11. Taşıt Araçları Giderleri | 135.000 | 100.000 |
| 12. İşletmeye Alma Giderleri | 24.190 | 17.920 |
| 13. Genel Giderler | 121.030 | 89.650 |
| 14.Yatırım Dönemi Finansman Giderleri | 150.000 | 111.110 |
| 15. Beklenmeyen Giderler | 308.610 | 228.600 |
| a) Fiziki Beklenmeyen Giderler | 77.150 | 57.150 |
| b) Fiyat Artışlarından Kay. Bek. Giderler | 231.460 | 171.450 |
| Sabit Yatırım Tutarı | 6.630.990 | 4.911.820 |

Not: Hesaplamalarda 1 $ = 1,35 YTL olarak alınmıştır.

3.2. Yıllık Giderler

Üretimde hammadde olarak kullanılan kaynak suyu için, mevzuat gereği Maliye Bakanlığına öngörülen miktarda Devlet Hakkı olarak ödeme yapılması gerekmektedir.

Tesiste, hammadde olarak kullanılacak kaynak suyu için Maliye Bakanlığına “Devlet Hakkı” olarak yılda 2.030 YTL (1.500 $) ödeme yapılacaktır.

Yardımcı madde olarak, PET taslak ve kapaklar kullanılacak olup toplam 4.050.000 YTL (3.000.000 $) harcama öngörülmüştür.

Ayrıca; membran filtre, elektrot, karton, palet, polietilen film etiket, tutkal, mürekkep vb. gibi işletme malzemeleri için 932.850 YTL (691.000 $) harcama yapılacağı varsayılmıştır.

Tesisteki bütün üretim hatlarının saatte tüketeceği enerji miktarı 600 kWh olarak hesaplanmış ve elektrik için 320.760 YTL (237.600 $) harcama öngörülmüştür. Tesiste herhangi bir sıcak su veya buhar ihtiyacı olmadığından bu amaçla yakıt gideri olmayacaktır. Kış aylarında ısıtma amacıyla kullanılacak yakıt için 135.000 YTL (100.000 $) harcama öngörülmüştür.

Tesiste proses suyu ihtiyacı olmayıp, genel temizlik amaçlı su kuyudan sağlanacağı için herhangi bir su gideri olmayacaktır.

Söz konusu girdiler ile diğer girdilerin yıllık harcamaları tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7: Yıllık Gider Tablosu

| Giderinin Türü | (YTL) | ($) |
| --- | --- | --- |
| 1. Hammadde Giderleri | 2.030 | 1.500 |
| 2. Yardımcı Maddeler Giderleri | 4.050.000 | 3.000.000 |
| 3. Yakıt, Su, Elektrik Giderleri | 455.760 | 337.600 |
| 4. Personel ve İşçilik Giderleri | 609.600 | 451.560 |
| 5. Bakım ve Onarım Giderleri | 133.250 | 98.700 |
| 6. İşletme Malzemesi Giderleri | 932.850 | 691.000 |
| 7. Genel Giderler | 238.830 | 176.910 |
| 8. Amortismanlar | 600.190 | 444.590 |
| 9. Finansman Giderleri | 946.410 | 701.040 |
| 10. Pazarlama ve Satış Giderleri | 597.070 | 442.270 |
| 11. Ambalâjlama ve Paketleme Giderleri | 238.830 | 176.910 |
| Yıllık İşletme Giderleri Toplamı | 8.804.820 | 6.522.090 |

Not: 1 $ = 1,35 YTL olarak alınmıştır.

3.3. Amortismanlar

Ortalama amortisman oranı yöntemiyle ortalama yıllık amortisman, 600.190 YTL olarak hesaplanmıştır. Amortismana tâbi kıymetler ve yıllık ortalama amortisman hesabı aşağıda verilmiştir.

| Amortismana Tâbi Kıymetler | Değeri (A) | Amortisman Oranı (B) | Amortisman Tutarı (C=A*B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etüd ve Proje Giderleri | 260.970 | 20 | 52.194 |
| Teknik Yardım ve Lisans Anlaşmaları | 0 | 20 | 0 |
| Hazırlık Yapıları | 6.480 | 6 | 389 |
| İnşaat İşleri | 1.166.500 | 4 | 46.660 |
| Ulaştırma Yatırımları (Tesisleri) | 0 | 6 | 0 |
| Makina ve Teçhizat (Taşıma ve sigorta, ithalat ve gümrükleme ile montaj giderleri dahil) | 4.377.210 | 10 | 437.721 |
| Taşıt Araçları | 135.000 | 15 | 20.250 |
| Toplam | 5.946.160 |  | 557.214 |

| 1. Ortalama Amortisman Oranı (C/A) | 0,09371 |
| --- | --- |

| Amortismana Tâbi Sabit Kıymetler | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| Sabit Tesis Yatırımı | 5.946.160 |
| Sabit Kıymet Fiyat Artışı | 308.610 |
| Finansman Giderleri | 150.000 |
| Kur Farkları | 0 |
| Toplam | 6.404.770 |
| (-) Birikmiş Amortismanlar | 0 |
| 2. Net Kıymet Tutarı | 6.404.770 |

| Ortalama Yıllık Amortisman (1*2) | 600.190 |
| --- | --- |

3.4. İşletme Sermayesi

Tesisin çalıştırılması için gerekli asgarî işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlı olduğundan, öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri toplamı çalışma devri katsayısına bölünerek yıllık asgarî işletme sermayesi hesaplanmıştır.

Projenin çalışma devresini hesaplamak için aşağıdaki varsayımlar dikkate alınmıştır:

| İşlemler | Ortalama Süre |
| --- | --- |
| Hammaddenin depoda bekleme süresi | - |
| Üretim süresi | 1 gün |
| Ürünün depoda bekleme süresi | 7 gün |
| Kredili satış vadesi veya süresi | 14 gün |
| Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi | 3 gün |
| Toplam | 25 gün |

Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir. Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile;

Çalışma Devresi Katsayısı = 30025 = 12,0

İşletme Sermayesi İhtiyacı= Yıllık İşletme GiderleriÇalışma Devri Katsayısı= 8.204.63012= 684.000 YTL

İşletme sermayesi ihtiyacı hesaplanırken, doğrudan bir nakit çıkışını ifade etmediğinden dolayı amortismanlar yıllık işletme giderlerinden düşülmüştür.

İşletme sermayesi ihtiyacının; üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da çalışma devri katsayısının büyük olması durumunda daha az, aksi durumda ise daha yüksek olacağı unutulmamalıdır.

3.5. Toplam Yatırım Tutarı

Toplam yatırım tutarı aşağıda verilmiştir.

Tablo 8: Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

| Harcamalar | Tutarı |  |
| --- | --- | --- |
|  | (YTL) | ($) |
| Sabit Yatırım Tutarı | 6.630.990 | 4.911.820 |
| İşletme Sermayesi | 684.000 | 506.670 |
| Toplam | 7.314.990 | 5.418.490 |

3.6. Projenin Finansmanı

Proje finansmanı ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9: Proje Finansmanı Tablosu

| Harcamalar | Tutarı |  |
| --- | --- | --- |
|  | (YTL) | ($) |
| A) Finansman İhtiyacı |  |  |
| Toplam Sabit Yatırım | 6.630.990 | 4.911.820 |
| İşletme Sermayesi | 684.000 | 506.670 |
| Yatırım Döneminde Ödenen KDV | 0 | 0 |
| Toplam | 7.314.990 | 5.418.490 |
| B) Finansman Kaynakları |  |  |
| Özkaynaklar (% 59,0) | 4.314.990 | 3.196.290 |
| - Sermaye | 4.314.990 | 3.196.290 |
| - Fonlar | 0 | 0 |
| Yatırım Teşvikleri (KDV İstis. vb.) | 0 | 0 |
| Yabancı Kaynaklar (% 41,0) | 3.000.000 | 2.222.220 |
| - Orta ve Uzun Vadeli Krediler | 3.000.000 | 2.222.220 |
| - İşletme Kredisi | 0 | 0 |
| Toplam | 7.314.990 | 5.418.490 |

Yatırımının gerçekleştirilmesinde; yaklaşık % 59,0 oranında öz kaynak ve % 41,0 oranında ise kredi kullanılacaktır. Kullanılacak kredi için ise yatırımın KOBİ teşvik belgeli olarak Kalkınmada Öncelikli Yörede (KÖY) yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödeneceği varsayılmıştır.

Yatırımı daha düşük özkaynak miktarı ile de gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, daha fazla yabancı kaynak kullanmak ve daha fazla faiz ödemek zorunda kalınacağı için yatırımın kârlılığının azalacağı dikkate alınmalıdır.

3.7. Maliyet Tablosu

Maliyet hesabı yapıldığında, tablodan da görüleceği üzere, toplam sınai maliyet 7.261.340YTL, satılan malın maliyeti ise 8.804.820 YTL olacaktır.

Tablo 10: Maliyet Tablosu

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| Toplam Üretim Giderleri | 6.661.150 |
| Amortismanlar | 600.190 |
| Toplam Sınai Maliyet | 7.261.340 |
| Stok Farkı (-) | 0 |
| Satış Giderleri | 597.070 |
| Finansman Giderleri | 946.410 |
| Satılan Malın Maliyeti | 8.804.820 |

3.8. Proforma Gelir Gider Tablosu

Tesiste yılda 300 işgünü, 3 vardiya hâlinde çalışılarak yılda tam kapasitede 26.334.000 adet 0,5 litrelik, 26.334.000 adet 1,5 litrelik ve 4.950.000 adet 5 litrelik PET şişede olmak üzere toplam yaklaşık 78 milyon litre su üretilecektir. Üretilecek suların sırasıyla 0,11, 0,21 ve 0,71 YTL fiyat ile tamamen satılacağı varsayımı ile yıllık satış gelirleri 11.941.380 YTL olarak hesaplanmıştır.

Yıllık işletme gelirlerinden satılan malın maliyetinin ve daha sonra da vergilerin düşülmesi yıllık kâr ve kârın dağıtımı, tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11: Proforma Gelir Gider Tablosu

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| 1. İşletme gelirleri | 11.941.380 |
| 2. Satılan malın maliyeti | 8.804.820 |
| 3. Kanuni kâr/zarar (1-2) | 3.136.560 |
| 4. Zarar mahsubu | 0 |
| 5. İhracatta vergi istisnası | 0 |
| 6. Yatırım indirimi ve diğer indirimler | 2.561.910 |
| 7. Kurumlar vergisi matrahı (3-(4+5+6)) | 574.650 |
| 8. Kurumlar vergisi (7 x % 33) | 189.630 |
| 9. Gelir vergisi stopajı (3-4-(7 x % 30)) x % 22 | 0 |
| 10. Dönem kar/zararı (3-(8+9)) | 2.946.930 |
| 11. Zarar mahsubu (4=11) | 0 |
| 12. Kanuni yedek akçe ((3-11) x % 5) | 156.830 |
| 13. 1. Temettü (10-(11+12)) x % 50 | 0 |
| 14. Memur ve işçilere kar payı | 0 |
| 15. Kullanılabilir kar (10-12-13-14) | 2.790.100 |

3.9. Yatırımın Ekonomik Ömrü

### Yatırımın ekonomik ömrü; arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama amortisman değerine oranından hesaplanmaktadır.

### Buna göre tesisin ekonomik ömrü;

Ekonomik Ömür = Sabit Yatırım Tutarı - Arsa DeğeriYıllık Amortisman Değeri = 6.549.990600.190 = 10 yıl 10 ay

olarak hesaplanmıştır.

3.10. Yatırımın Ön Değerlendirmesi

Değişik unsurlar bakımından yatırımın kârlılığı aşağıda verilmiştir.

3.10.1. Yatırımın Kârlılığı

Yatırımın kârlılığı; vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım tutarına oranıdır.

Yatırımın Kârlılığı  = Vergi Sonrası KârToplam Yatırım Tutarıx100 = 2.946.9307.314.990x100 = % 40,3

Bu değer; %  80 kapasite kullanım oranında % 29,4, % 60 kapasite kullanım oranında % 15,6 olarak hesaplanmış olup, üretimin başa baş noktası ise % 38 kapasite kullanımına karşılık gelmektedir.

Yatırımın kârlılığı bakımından değerlendirildiğinde, yatırımın mevcut enflasyon değerleri göz önüne alındığında yeterince kârlı olduğu görülmektedir.

3.10.2. Sermayenin Kârlılığı

Sermayenin kârlılığı; yatırım için ortaya konulan sermayenin (özkaynakların) kârlılığının bir göstergesidir ve vergi sonrası kârın özkaynaklara bölünmesiyle elde edilir.

Sermayenin Kârlılığı  = Vergi Sonrası KârÖzkaynakOranıx100 = 2.946.9304.314.990x100 = % 68,3

Bu değer; % 80 kapasite kullanım oranında % 50,5, % 60 kapasite kullanım oranında ise % 27,0 olarak hesaplanmıştır.

Yatırımın daha düşük özkaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi temin edilmesi durumunda doğrudur. Genelde özkaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kârda da düşme olacağından, sermayenin kârlılığı, alınan kredi faizine göre değişecektir.

3.10.3. Tam Kapasitede Net Katma Değer

Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir. Net katma değerin yüksek oluşu, işletmenin ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir ölçüsüdür.

Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: Tam Kapasitede Net Katma Değer

|  | (YTL) |
| --- | --- |
| Brüt Kar | 2.946.930 |
| İşçilik ve Personel Giderleri | 609.600 |
| Faiz Giderleri | 946.410 |
| Genel Giderler (kiralar vs.) | 238.830 |
| Net Yurt İçi Katma Değer | 4.741.770 |

Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını gösterir. Su şişeleme üretimine yönelik bir yatırım ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer 4.741.770 YTL olarak hesaplanmıştır.

3.10.4. Kişi Başına Yatırım Tutarı

Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır.

Kişi Başına Yatırım Tutarı =  Toplam Yatırım TutarıToplam İstihdam = 7.314.99067 = 109.179 YTL

Yatırım, kişi başına yaklaşık 110 bin YTL’lik bir harcamayı gerektirecektir.

3.10.5. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarının toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Yatırımın Geri Dönüş Süresi= Toplam YatırmTutarıVergi Sonrası Kâr + Amortisman= 7.314.9903.547.120 = 2 yıl, 1 Ay

Yatırım, kendini 3. yılın içerisinde amorti etmiş olacaktır.

|  |  | 4. BÖLÜM |  | EKLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EK A: İÇME SUYU SEKTÖRÜNDE FAALİYETTE OLAN ÖNEMLİ FİRMALARI

| Suyun Adı | İşleticisi | İli |
| --- | --- | --- |
| ÜÇPINAR | Meliha TARTAÇ | Ankara |
| HAMİDİYE | Hamidiye Suları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | İstanbul |
| SULTAN | Mesaj A.Ş. | Bursa |
| YAKACIK | Asiye BEKKİ | Ankara |
| İNCİ | Memba Suları İşletmesi A.Ş. | Ankara |
| ALTIN | Sait FİLİZ | Ankara |
| AYVAZ | Niksar Belediyesi | Tokat |
| KESTANE | Kemalettin AKKAYA | İstanbul |
| ERİKLİ | Nihat ASLANOBA | Bursa |
| MADRAN | Pınar Su | Aydın |
| KARLIK | Porsunlu Belediyesi | Aydın |
| ÇATALTEPE | Ünye Belediyesi | Ordu |
| KARAKULAK | Vakıflar Genel Müdürlüğü | İstanbul |
| LABRANDA | Milas Belediyesi | Muğla |
| KIZILCIK | Ahmet, Zeki ve Hayri ÖZ | Çanakkale |
| SAZCILAR | Fatsa Belediyesi | Ordu |
| ÖZKARAÇALI | Sivrice Belediyesi | Elazığ |
| H.GAZİ KAYADELEN | İsmail ATEŞ ve Ortakları | Ankara |
| SIRMAKEŞ | Refik KARABACAK | İstanbul |
| TOPÇAM | Çine Belediyesi | Aydın |
| SALİHLİ | Salihli Belediyesi | Manisa |
| BAŞAYRAN | Bahçe Belediyesi | Adana |
| ŞAŞAL | Pınar Su | İzmir |
| KAVACIK | Çocuk Esirgeme Kurumu | Ankara |
| BAŞPINAR | Başpınar Kaynak Suyu Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul |
| ŞEREFİYE | Şerefiye Kaynak Suları A.Ş. | Sakarya |
| ŞEKERPINAR | Danonesa | Adana |
| BELKAYA | Uşak İl Özel İdare Müdürlüğü | Uşak |
| MERCAN | Servet ve Hikmet KOÇYİĞİT | İstanbul |
| REŞAT | Güney Köy Tüzel Kişiliği | Yalova |
| GÜMÜŞSUYU | Erikli Memba Suları A.Ş. | Bursa |
| İVRİZ | Konya Ereğli Belediyesi | Konya |

| EMİRHAN | Çarşamba Belediyesi | Samsun |
| --- | --- | --- |
| KAYALIK | Ragıp AN ve Ortakları | Ankara |
| KUM | Aktan KOÇYİĞİT | İstanbul |
| GÜMÜŞPINAR | Mesut ÜLKÜSEL – Ş. BOZKURTOĞLU | İstanbul |
| ÖZPINAR | Ali ve Ahmet KOÇYİĞİT | İstanbul |
| ŞIRLAN | İsabeyli Belediyesi | Aydın |
| TÜRKMEN | Kütahya Belediyesi | Kütahya |
| DAMLA | Mehmet SUBAŞIOĞLU | Ankara |
| SARAY | Ahmet TABAN | Ankara |
| KUZEY | Mustafa ÖZCANOĞLU | İstanbul |
| KEMER | Kemer Su İşletmeleri Sanayi ve Ticeret A.Ş. | İstanbul |
| NURSU | Osman ARSLAN | Erzurum |
| GECEK | Şinasi GENCER | Eskişehir |
| H. BURGAZ | Hamidiye Memba Suları A.Ş. | İstanbul |
| HAZNEDAR | Haznedar Memba Su. Sanayi A.Ş. | İstanbul |
| ÖZSU | Özkul Memba Suyu Pazarlama Ltd. Şti. | İzmir |
| ZEYBEK | Yenipazar Belediyesi | Aydın |
| GÜZELPINAR | Ali ve Ahmet KOÇYİĞİT | İstanbul |
| KRİSTAL | Kristal Sıvı İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Sakarya |
| ALTINBAŞSU | Pınar Su | Sakarya |
| SAĞLIK | Sağlık Kaynak Suları | Ankara |
| KÖYÜMSU | Köyümsu Kaynak Suları A.Ş. | Ankara |
| HASÜNEŞ | İbrahim ÜNEŞ | Hatay |
| NURAL | Nihat NURAL | Hatay |
| SOĞUKCEYLANPINAR | Ömer CEYLAN | Adana |
| ÖZÇAMLIK | Özçamlık Kaynak Suyu Ticaret A.Ş. | Yozgat |
| İPEK | Mehmet PINARCI | Ankara |
| İNCİ | Bağiçi Köy Tüzel Kişiliği | Ankara |
| AKSU | Develi Aksu İçme Suları A.Ş. | Kayseri |
| İLHAM | İlham Meşrubat San. Tic. A.Ş. | Ankara |
| DİLBER | As Çelik A.Ş. | Ankara |
| ÇUBUKLU | Çubuklu İnşaat Turizm ve Ticaret. A.Ş. | İstanbul |
| ERİKLİ OBA | Oba Memba Suyu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bursa |
| CANSU | Cansu Gıda San Ticaret A.Ş. | İzmir |
| HARMANKAYA | Mustafa BIYIKLI | Zonguldak |
| OBA | Gazi PEHLİVANLI | Kırıkkale |
| ELMASSU | BKS Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bursa |
| ÇOBAN | Tuğrul Otomotiv Sanayi ve Ticaret. A.Ş. | Çorum |
| KORU SU | Koru Su Memba Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Balıkesir |
| KARDELEN | Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. | Sakarya |
| YILDIZ | Yıldız Su Sanayi ve Ticaret. A.Ş. | Afyon |
| AKÇAT | Akçat Köy Tüzel Kişiliği | Kocaeli |
| ESENSU | Abdulkadir ÇELENK | Adıyaman |
| ERİKLİ ASLANOBA | Oba Memba Suyu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bursa |
| BERRAKYAYLA | Reta İnşaat ve Turizm AŞ. | Ankara |
| YKS YAMANLAR | Menemen Belediyesi | İzmir |
| ÖZKAYNAK | Özkaynak Maden Suları Sanayi ve Tic. Ltd. | Bursa |
| ÖZKAYIŞDAĞ | Özkayışdağ Ltd. Şti. | İstanbul |
| GÜLŞEN | Gülşen Kay. Su. Gıda San. Ltd. | Zonguldak |
| ALTINPINAR | Altınpınar Kaynak Suları Ltd. Şti. | İstanbul |
| SAHRA | Sahra Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Denizli |
| BEYPINARI | Koçbey Beypınarı Su ve Meşrubat A.Ş. | İstanbul |
| SELEN | Abaylar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bartın |
| HİSAR | Hisar Su Sanayi ve Ticaret. A.Ş. | İstanbul |
| AYSU | Aysu Aydıner Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Isparta |
| KOMİLİ | Komili Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekirdağ |
| OSCAR | İmece İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. | Çorum |
| AKDAĞ | Soğanlı İçme Suyu Pazarlama Ticaret Ltd. Şti | Samsun |
| BADEMLİ | Bademli Belediyesi | İzmir |
| ALLIPINAR | Çullu Belediyesi | Kırıkkale |
| İZ-SU YAMANLAR | İzmir Büyükşehir Belediyesi | İzmir |
| EMEK | Emeksu Kaynak Suları Ltd. Şti. | Balıkesir |
| HÜNKAR | Hünkar Kaynak Suları San. Tic. Ltd. Şti. | Kocaeli |
| SÜRAL | Süral Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. | Antalya |
| KOCAPINAR | Tınaztepe Belediyesi | Afyon |
| ÖZAYRAN | Esensu San. Tic. Ltd. Şti. | Osmaniye |
| ÇAĞLAR | Çağlar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Antalya |
| AYTAÇ AKYUDUM | Akyudum Kaynak Suları A.Ş. | Sakarya |
| KEVSER | Kevser Kaynak Su Ticaret Ltd. Şti. | İstanbul |
| ÜYÜLLÜ |  | Isparta |
| FLORA | Danonesa | Sakarya |
| SAKA SU | Gıdasa | Sakarya |
| AKPINAR | Beltaş A.Ş. | İstanbul |
| AYVAZ SU | Su ve Şişeleme A.Ş. | Tokat |
| PANSU | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | Kayseri |
| ALTINBAŞSU | Pınar Su | Antalya |
| PURE LİFE | Nestle Waters Gıda | Bursa |
| ÖZKAYNAK | Özkaynak Madensuyu Ticaret | Bursa |
| ORUÇOĞLU | Oruçoğlu Gıda İçecek San. A.Ş. | Afyon |
| DAĞDELEN |  | İstanbul |
| ŞADIRVAN | Şadırvan Memba Suları Ltd. Şti. | İstanbul |
| KALABAK | Tat Konserve Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Eskişehir |
| SANSU | Çimko Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bursa |
| SERSU | Abdulkadir ÇELENK | Adıyaman |
| MAHMUDİYE | Cemil DİRİK | Sakarya |

Kaynak : Türkiye Kalkınma Bankası A. Ş., Sektör Araştırması Raporu

EK B : TÜRKİYE’DEKİ POTANSİYEL KAYNAK SULARI

| Kaynak Suyunun Adı | Bulunduğu Mevkii / İlçe | Bulunduğu İl |
| --- | --- | --- |
| Eğner Suyu | Eğner Köyü / Alemdağ | Adana |
| Eğnigözü Suyu | Büyük Sofulu Köyü / Alemdağ | Adana |
| Obruk Şelalesi | Saimbeyli / Alemdağ | Adana |
| Hasanbeyli | Almanpınarı / Bahçe | Adana |
| Ayransuyu | Kızılaç Köyü / Bahçe | Adana |
| Kadınana Suyu | Kışlacık Köyü / Merkez | Afyon |
| Hüyükdibi | Yukarıyenice Köyü / Dazkırı | Afyon |
| Göynücek | Pembeli Köyü | Amasya |
| Akdağ Kapaklı Mevkii | Suluova | Amasya |
| Yeniceköyü | Merkez | Amasya |
| Gödene | Kumluca | Antalya |
| Alakar Çıkışı | Kumluca | Antalya |
| Balıklar Çayı | Kumluca | Antalya |
| Kozağaç | Kumluca | Antalya |
| Kumluca | Kumluca | Antalya |
| Dumluca | Kumluca | Antalya |
| Köşklü Kavak | Kumluca | Antalya |
| Karapınar | Serik | Antalya |
| Gebinde | Serik | Antalya |
| Taşağıl | Serik | Antalya |
| Zene (Aktınkaya) | Serik | Antalya |
| Köprülü Kanyon | Serik | Antalya |
| Beş Kaynak | Serik | Antalya |
| Geyran Yaylası | Akseki | Antalya |
| Sarmaşık Candere | Akseki | Antalya |
| Çukurköy | Akseki | Antalya |
| Geriş | Akseki | Antalya |
| Badel Suyu | Finike | Antalya |
| Aykırçay Suyu | Finike | Antalya |
| Başkoz Suyu | Finike | Antalya |
| Alacadağ Suyu | Finike | Antalya |
| Ördübek Kaymak Kestiren | Finike | Antalya |
| Taşoluk Suyu | Finike | Antalya |
| Emez Yayla Suyu | Finike | Antalya |
| Belan Yayla Suyu | Finike | Antalya |
| Oluklu | Finike | Antalya |
| İncir Ağacı | Finike | Antalya |
| Kocadere | Finike | Antalya |
| Alacadağ Suyu | Finike | Antalya |
| Zengeddar Suyu | Finike | Antalya |
| Kızılcık | Finike | Antalya |
| Kesik Pınar | Kemer | Antalya |
| Yarık Pınar | Kemer | Antalya |
| Göynük | Kemer | Antalya |
| Çeşmeüstü | Kemer | Antalya |
| Baknor Kaynak Suyu | Demirkent Köyü / Yusufeli | Artvin |
| Hatıla Suyu | Merkez | Artvin |
| Öksüzyatağı | Zeytinli / Merkez | Artvin |
| Karakaya | Tepeköy / Merkez | Artvin |
| Dobila | Çavuşlu / Borçka | Artvin |
| Büyükçimenlik | Pekli / Demirözü | Bayburt |
| Tufanoğlu | Yedigöze / Merkez | Bayburt |
| Yelpınar | Demirözü / Merkez | Bayburt |
| Yanıkyayla | Kıratlı / Merkez | Bayburt |
| Mahla Suyu | Kılçadır / Merkez | Bingöl |
| Kürük | Karlıova | Bingöl |
| Yayladere | Kiğı | Bingöl |
| Celal Kaynağı | Merkez | Bingöl |
| Avzek Kaynağı | Şinek Mevkii / Merkez | Bingöl |
| Hasanbek Kaynağı | Merkez | Bingöl |
| Soğukçeşme | Merkez | Bingöl |
| Yado Çeşmesi | Merkez | Bingöl |
|  | Kardelen Mevkii | Çanakkale |
|  | Kızılcık Mevkii / Merkez | Çanakkale |
| Bayramören Köyü | Merkez | Çankırı |
| Dalkoz Köyü | Merkez | Çankırı |
| Yukarıözlü | Sarıkaya | Çankırı |
| Devane Camii Kaynağı | Merkez | Çorum |
| Hıdırlık Kaynağı | Merkez | Çorum |
| Mahal Kaynağı | Merkez | Çorum |
| Namal Yolu Kaynağı | Merkez | Çorum |
| Kadife Kaynağı | Sülüklü Bağları | Çorum |
| 1. Çeşme | İbrahim Çayırı | Çorum |
| 2. Çeşme | İbrahim Çayırı | Çorum |
| Hasan Zakir Taşları Kay. | Güleryüz Tesisleri Yanı | Çorum |
| Kırmızı Şaşmalı Kaynağı | Merkez | Çorum |
| Hasan Baba Suyu | Merkez | Çorum |
| Kaymakçı Kaynağı | Merkez | Çorum |
| Tutkaliye Tesisleri | Merkez | Çorum |
| Yolayrımı Kaynağı | Düvenci Köyü | Çorum |
|  | Kaymakçı Köyü Girişi | Çorum |
| Sıklık Suyu (Orun) | Düvenci Köyü | Çorum |
| Çomar Barajı Çeşmesi | Merkez | Çorum |
| Dana Deresi Kaynağı | Merkez | Çorum |
| Dere İçi Kaynağı | Merkez | Çorum |
| Seydim Kaynağı | Dölekyanı | Çorum |
| Sapağan Kaynağı | Altınbağ Köyü | Çorum |
| Altınbey Köyü | Altınbağ Köyü | Çorum |
| Gölüm Yanı Kaynağı | Altınbağ Köyü | Çorum |
| Çatak Maden Kaynağı | Altınbağ Köyü | Çorum |
| Büyük Çağan | Ortaköy | Çorum |
| Küçük Çağan | Ortaköy | Çorum |
| Karabıyık Çeşmesi | Merkez | Çorum |
| Kandil Kaya Kaynağı | Merkez | Çorum |
| Kolzaren Mevkii | Merkez | Çorum |
| Ortaacar | Honaz | Denizli |
| Gökpınar | Merkez | Denizli |
| Pınarbaşı | Merkez | Denizli |
| Böceli Kaynakları | Merkez | Denizli |
| Kazakpınarı | Merkez | Denizli |
| Halkabaşı | Çökelen Dağı Mevkii | Denizli |
| Höyükpınarı | Çökelen Dağı Mevkii | Denizli |
| Yörükdomları | Çökelen Dağı Mevkii | Denizli |
| Kaynarca I | Çökelen Dağı Mevkii | Denizli |
| Kaynarca II | Çökelen Dağı Mevkii | Denizli |
| Söğütpınar | Çökelen Dağı Mevkii | Denizli |
| Ağapınarı | Çökelen Dağı Mevkii | Denizli |
| Kelkaya | Kelkaya Bölgesi | Denizli |
| Mehmetçik Pınarı | Kelkaya Bölgesi | Denizli |
| Çoban Pınarı | Kelkaya Bölgesi | Denizli |
| Çayırlık Pınarı | Kelkaya Bölgesi | Denizli |
| Çamurlu Pınarı | Kelkaya Bölgesi | Denizli |
| Kızlar Pınarı | Kelkaya Bölgesi | Denizli |
| Sırmakeş | Merkez | Erzincan |
| Yeğenağa | Palandöken | Erzurum |
| Dertliağa | Palandöken | Erzurum |
| Şeyhler Kaynağı | Palandöken | Erzurum |
| Hanım Suları | Palandöken | Erzurum |
| Kapıkaya | Palandöken | Erzurum |
| Hınıs Boğazı | Palandöken | Erzurum |
| Palandöken Etekleri Kay. | Merkez | Erzurum |
| Dumlu Dağları | Merkez | Erzurum |
| Karga Pazarı Dağları | Merkez | Erzurum |
| Pınarlar | Dereli | Giresun |
| Çobangöl | Doğanyuva / Şebinkarahisar | Giresun |
| Karakaya I | Gökçepınar / Merkez | Gümüşhane |
| Karakaya II | Gökçepınar / Merkez | Gümüşhane |
| Soğukpınar | Yağlıdere / Şiran | Gümüşhane |
| Yukarıkulluca | Şiran | Gümüşhane |
| Kozluçay | Akşehir Yolu Üzeri / Yalvaç | Isparta |
| Kocahisar | Aksu | Isparta |
| Dikilitaş | Merkez | Isparta |
| Aşağısu | Eğridir | Isparta |
| Hüyüklü | Uluborlu | Isparta |
| Gürgüle | İslamköy Mevkii | Iğdır |
| Süreyya Çeşmesi | Aralık Mevkii | Iğdır |
| Tuzluca Suyu | Karacaören | Iğdır |
| Sarıabdal | Tuzluca | Iğdır |
| Çarıklı | Merkez | Iğdır |
| Denizhan Suyu | Tuzluca | Iğdır |
| Karabulak | Doğubeyazıt | Iğdır |
| Narlı Köyü | Narlı Köyü / Mut | İçel |
| Söğüt Özü | Söğüt Özü Yaylası / Mut | İçel |
| Kazlar Yaylası | Kazlar Yaylası / Mut | İçel |
| Karaekşi | Mut | İçel |
| Yağlı Yaylası | Yağlı Yaylası / Mut | İçel |
| Sıraçeşmeler | Kozlar Mevkii / Mut | İçel |
| Çampınarı | Güzlesi Köyü / Mut | İçel |
| Akyar Pınarı II | Akyar Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Kaletlik | Beşenli / Merkez | K.Maraş |
| Gücük Suyu | Beşenli / Merkez | K.Maraş |
| Alimpınarı | Bulanık Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Karapınar Suyu | Büyüksınır Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Afacan Teknesi Pınarı | Çağırgan Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Soğukpınar | Çiğlı Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Kırkboğum | Çiğlı Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Çakman Pınarı | Çokran Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Yaylacık Suyu | Çokyaşar Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Kırkbüyük Pınarı | Çokyaşar Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Alibedenli | Çukurhisar Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Danalı Kızılburun | Çukurhisar Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Çetingöz Suyu | Dalihacılı Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Softalar Çayıgözü | Dereboğazı Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Kerhan Suyu | Dereli Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Döngelgözü | Döngel Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Çatalçam Pınarı | Elmalar Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Alicem Pınarı | Elmalar Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Kırışoğlu Pınarı | Elmalar Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Akarca Pınarı | Gülpınar Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Asmalı Pınarı | Güzelyurt Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Çamdal Suyu | Güzelyurt Mevkii / Merkez | K.Maraş |
| Tekir Suyu | Kayseri Yolu Üzeri 50. km. | K.Maraş |
| Ceyhan Nehri Çıkışı | Merkez | K.Maraş |
| Çetinören | Eskipazar | Karabük |
| Kapucuşar Köyü | Eskipazar | Karabük |
| İncedere | Yenice | Karabük |
| Yalakkuz | Yalakkuz Köyü | Karabük |
| Akpınar | Haslı Köyü | Karabük |
| Hamzalar | Durmuşlar Köyü | Karabük |
| Göl Çamlığı Pınarı | Kapıcılar Köyü | Karabük |
| Keçeli Pınar | Adiller Mevkii | Karabük |
| Gürlek Pınarı | Yürecik | Karabük |
| Muamlar | Yürecik | Karabük |
| Bulduk | Dere Sapan Mevkii | Karabük |
| Kaparmat Yayla Suyu | Kaparmat Mevkii | Karabük |
| Akkaya | Akkaya Mevkii | Karabük |
| Bayındır | Bayındır Mevkii | Karabük |
| Ilgaz Dağı Suyu | Çankırı Yolu Üzeri | Kastamonu |
| Şeyhsu | Şeyh Şaban Veli Türb. Yanı | Kastamonu |
| Osman Korkmaz Kaynağı | Hisarönü Mevkii / Ermenek | Karaman |
| Maraskoli Mağarası Kay. | Ermenek | Karaman |
| Halil Korkmaz Kaynağı | Çölmeklik Mevkii / Ermenek | Karaman |
| Ulupınar | Mağara Mevkii / Ermenek | Karaman |
| Tekeçatı Kaynağı | Dereçatı Mevkii / Ermenek | Karaman |
| Çamaşırlık Kaynağı | Çamlıca Köyü / Ermenek | Karaman |
| Yerköprü Kaynağı | Yerköprü / Ermenek | Karaman |
| Mağara Suyu | Kayaönü Köyü / Ermenek | Karaman |
| Pınarönü | Pınarönü Köyü / Ermenek | Karaman |
| Zeyve Pazarı | Zeyve Köyü / Ermenek | Karaman |
| Taşbaşı | Çamlıca Köyü / Ermenek | Karaman |
| Nadire Değirmeni | Nadire Köyü / Ermenek | Karaman |
| Yoğunoluk | Çamlıca Köyü / Ermenek | Karaman |
| Kızılçukur | Gökçeseki / Ermenek | Karaman |
| İğdeli | Gökçeseki / Ermenek | Karaman |
| Hasanpınarı | Güllük Mevkii / Ermenek | Karaman |
| Başpınar | Kale Mevkii / Ermenek | Karaman |
| Kozoluğu | Ermenek | Karaman |
| Kamış Yaylası | Ermenek | Karaman |
| Narlısu | Evsin Köyü / Ermenek | Karaman |
| Sumak Alanı | Çamlıca Köyü / Ermenek | Karaman |
| Kayaönü | Aşağıköy / Ermenek | Karaman |
| Yukarıçağlar Mağara Su. | Yukarıçağlar Köyü / Ermenek. | Karaman |
| Ulupınar | Çamlıca Köyü / Ermenek | Karaman |
| Delininsu | Güneyyurt / Ermenek. | Karaman |
| Tekeçatı Mağara Suyu | Tekeçatı / Ermenek. | Karaman |
| Tekeçatı | Tekeçatı / Ermenek. | Karaman |
| Çimenkuyu | Çimenkuyu Köyü / Ermenek | Karaman |
| Gödetağini | Gödet Köyü | Karaman |
| Gürlük | Taşkale | Karaman |
| İnce Su | Taşkale | Karaman |
| Akköprü | Yeşildere | Karaman |
| Yellibel | İhsaniye | Karaman |
| Kayapınarı | İhsaniye | Karaman |
| Emre Pınarı | İhsaniye | Karaman |
| Soğukoluk | Güney Mevkii / İhsaniye | Karaman |
| Yarıcak | Güney Mevkii / İhsaniye | Karaman |
| Çakıllı Pınar | Güney Mevkii / İhsaniye | Karaman |
| Çavşak | Kalaba Köyü | Karaman |
| Böğürgen | Kalaba Köyü | Karaman |
| Çobanuştuğu | Kalaba Köyü | Karaman |
| Kayrak | Kalaba Köyü | Karaman |
| Soğukpınar | Kalaba Köyü | Karaman |
| Kafdağı | Kalaba Köyü | Karaman |
| Kiraz Pınarı | Bayır Köyü | Karaman |
| Sancıoğlu Pınarı | Bağdat Mevkii / Akçalan Köyü | Karaman |
| Çampınarı | Akçalan Köyü | Karaman |
| Şöförler Çeşmesi | Merkez | Karaman |
| Kapuzbaşı Şelalesi | Yahyalı | Kayseri |
| Güney Şelaleleri | Yahyalı | Kayseri |
| Hamurlu Suyu | Bakırdağ Köyü / Develi | Kayseri |
| Tatlısu | Mordüs Köyü | Kayseri |
| Kızıloğlu Suyu | Hasancık Köyü / Güneşli | Kayseri |
| İncesu | Baraj Üstü Mevkii | Kayseri |
| Selamdede Suyu | Samağır Köyü / Bünyan | Kayseri |
| Yusuf Usta Bağı | Yeşilhisar | Kayseri |
| Şelale | Felahiye | Kayseri |
| Büyükgöz | Yukarı Mevkii / Bünyan | Kayseri |
| Çeşme | Oğuzlar Köyü / Pazarören | Kayseri |
| Gürleyen | Taf Köyü / Tomarza | Kayseri |
| Yazır Köyü | Erkilet Havaalanı Arkası | Kayseri |
| Sultansuyu | Taşkent | Konya |
| Saraysuyu | Hatunsaray | Konya |
| GAP | Merkez | Mardin |
| Ecemiş Kaynak Suyu | Çamardı | Niğde |
| Horoz Kaynak Suyu | Ulukışla | Niğde |
| Hamamönü | Gölköy | Ordu |
| Çambaşı Golyak Suları | Merkez | Ordu |
| Beylerce Köyü | Ünye | Ordu |
| Veli Bayraktar | Ünye | Ordu |
| Karapınar Suyu | Ünye | Ordu |
| Acısu | Fatsa | Ordu |
| Kabadirek Pınarı | Ünye | Ordu |
| Sıraşlı Köyü Çeşmesi | Ünye | Ordu |
| Dumantepe Suyu | Akkuş | Ordu |
| Dörtlük Suyu | Zorkun Yaylası | Osmaniye |
| Bahorofin | Zorkun | Osmaniye |
| Koyunmeleden | Keldağ Mevkii / Zorkun | Osmaniye |
| Büyük Karanlık Dere | Çağlayan Mevkii / Zorkun | Osmaniye |
| Küçük Karanlık Dere | Köreci Mevkii | Osmaniye |
| Beypınarı | Mitisın | Osmaniye |
| Beydinar | Dumanlı Dağı / Düziçi Mevkii | Osmaniye |
| Çevirme | Dumanlı Dağı / Düziçi Mevkii | Osmaniye |
| Abdal Pınarı | Dumanlı Dağı / Düziçi Mevkii | Osmaniye |
| Meşdağı | Dumanlı Dağı / Düziçi Mevkii | Osmaniye |
| Oğulluk Suyu | Dumanlı Dağı / Düziçi Mevkii | Osmaniye |
| Çağşak Suyu | Dumanlı Dağı / Düziçi Mevkii | Osmaniye |
| Çınar Suyu | Kurtlar Köyü / Düziçi | Osmaniye |
| Paşapınarı | Yarpuz / Düziçi | Osmaniye |
| Büyükgöz | Yarpuz / Düziçi | Osmaniye |
| Horoz Yayları | Yarpuz / Düziçi | Osmaniye |
| Çardak Yaylası | Çardak Köyü | Osmaniye |
| Kocaoğlu Köyü | Havza | Samsun |
| Kuşçular Köyü | Vezirköprü | Samsun |
| Çağlayan Köyü | Salıpazarı | Samsun |
| Beşgözeler | Tecer / Ulaş | Sivas |
| Fatmana | Geminbeli Mevkii / Suşehri | Sivas |
| Ilıca Kaynak Suyu | Ilıcalı / Yıldızeli | Sivas |
| Şifalı Su | Balıklı Çermik / Kangal | Sivas |
| Soğuk Çermik | Merkez | Sivas |
| Alimpınar | Bolucan Nahiyesi / Zara | Sivas |
| Akçaağıl | Suşehri | Sivas |
| Balkara | Suşehri | Sivas |
| Alçıören Grubu Kay. Su. | Hafik | Sivas |
| Barçin Grubu Kaynak Su. | Hafik | Sivas |
| Gökpınar Kaynak Suyu | Gürün | Sivas |
| Gökpınar Kaynak Gölü | Gürün | Sivas |
| Çat Köyü | Çat Köyü / Gemerek | Sivas |
| Sızır Kasabası | Sızır Kasabası / Gemerek | Sivas |
| Budaklı Oluk | Cennet Deresi Mevkii | Sivas |
| Karacadağ | Viranşehir | Ş.Urfa |
| Gürçeşme | Niksar | Tokat |
| Geçitköy | Uğurlu İlçesi | Trabzon |
| Kırmızı Süt | Çifteköprü / Sürmene | Trabzon |
| Göze | Beşirli Köyü / Merkez | Trabzon |
| Göze | Kisarna / Merkez | Trabzon |
| Çınarlı | Akçaabat / Merkez | Trabzon |
| Çapanlı | Araklı | Trabzon |
| Koncuk | Sugeldi / Of | Trabzon |
| Çukurköy | Yomra | Trabzon |
| Benimsu | Fındıklı / Arsin | Trabzon |
| Soğuksu | Fındıklı / Arsin | Trabzon |
| Kilise Pınarı | Akdağ Madeni Ormanları Mevkii | Yozgat |
| Dertli Pınar | Çayıralan / Merkez | Yozgat |
| Evciler Köyü | Çayıralan / Merkez | Yozgat |
| Kanarpınar | Çayıralan / Merkez | Yozgat |
| Armutalan | Çayıralan / Merkez | Yozgat |
| Günyayla | Çayıralan / Merkez | Yozgat |
| Kartalpınar | Günyayla / Çayıralan | Yozgat |
| Büyükpınar | Günyayla / Çayıralan | Yozgat |
| Kayapınar | Çayıralan / Merkez | Yozgat |
| Hacetpınarı | Yahyasaray Köyü / Çayıralan | Yozgat |
| Budaklı Oluk | Cennet Deresi Mevkii | Yozgat |
| Gökboğazı | Ali Demirci Köyü / Çayıralan | Yozgat |
| İnönü | İnönü Köyü / Çayıralan | Yozgat |
| Beypınarı | Çayıralan | Yozgat |
| Totak Boğazı | Külekçi Köyü / Çayıralan | Yozgat |

Kaynak: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Sektör Araştırması Raporu.

EK C: SANAYİ PROFİLLERİ LİSTESİ

No:	Profilin Adı                                                                                                               H. Yılı

- Isıcam Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1993

- Sınaî Kalıp Tesisi Sanayi Profili	 1993

- Briket Kömür Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Pamuk İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Kıl İpliği ve Tela Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Plastik Enjektör Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Otomatik Tartı Cihazları Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1995

- Tomruk Biçme Atölyesi Sanayi Profili	 1995

- Ahşap Kaplama Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1995

- Torbalanmış Söndürülmüş Toz Kireç Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R)	 1995

- Modern Soğuk Lastik Kaplama Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi)	 1996

- Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 1996

- El Halıcılığı İmalât Sanayi Profili (R)	 1996

- Zeytinyağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Yonga Levha Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R)	 1996

- Teneke Kutu İmalât Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Straygarn Yün İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Soya Ürünleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Odun Briketi Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- LPG Dolum Tesisi Sanayi Profili  (R)	 1996

- Meşrubat ve Meyve Suyu Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Karton Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Dikişli Çelik Boru Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Doğrama ve Mobilya İmalât Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Ambalâjlama ve Sarımevi Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Bisküvi Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R)	 1996

- Kontrplak Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Ham İpek İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Çimentolu Sunta ve Prefabrik Yapı Eleman. Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- PVC Tabanlı Ayakkabı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Mermer Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Tuğla Kiremit Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili  (R) 	 1996

- Sebze Kurutma Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Un Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Ziraî Aletler Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Ayakkabı Bot İmalât Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Çimentoya Dayalı Ürünler Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Vidala Deri İşleme Tesis Sanayi Profili İ (R) 	 1996

- Mezbaha Ve Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili  (R) 	 1996

- Stropor’dan Ambalâj ve Yalıtım Malzemeler Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Kösele Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Çeşitli Refrakter Harçlar Şamot ve Ateş Tuğlası Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Un Ve Ekmek Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Su Ürünleri ve Konserve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Dondurulmuş Su Ürünleri Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Galvanizli Oluklu ve Düz Sac Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Ayçiçek Yağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Et Kombinası Sanayi Profili (R)	 1996

- Büyük Ticaret Mağazası Sanayi Profili (R)	 1996

- Soda Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Hidrojen Peroksit Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Tuz Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Kompost Gübre Üretim Tesisi Sanayi Profili   (R)	 1996

- Renkli Metal Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Şarap Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Sabun Altı Sularından Gliserin Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Konsantre ve Metal Antimuan Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Fındık İşleme Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Margarin Tesisi Sanayi Profili İ(R)	 1996

- Sülfürik Asit Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Pik Döküm Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Pomza Taşı İşleme Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Torbalanmış ve Söndürülmüş Toz Kireç Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1996

- Elektrik Motorları Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1996

- Deri (Küçükbaş Hayvan Derisi) Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Plâstik Profil Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Makarna Üretim Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi)	 1997

- Cerrahi Eldiven Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Karton ve Mukavva Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Pantolon Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Çikolata Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Gömlek Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Sabun Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Penye Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Alçı Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Patates Nişastası Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Bisküvi ve Gofret Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Mermer Sahası Ve Mermer İşleme Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Battaniye Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- El Halıcılığı Sanayi Profili	 1997

- Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Stropor Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Mobilya ( Ahşap Mutfak Dolapları) İmalâtı Sanayi Profili	 1998

- PVC Boru Bağlantı Elemanları İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Sarımsak ve Türevleri Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Havlu, Bornoz, Gecelik, Pijama vb. İmalâtı Sanayi Profili	 1998

- Deri Konfeksiyon İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Domates Salçası Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Makina Halısı İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Ytong (Gaz Beton) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Tekstil (Keçe) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Patates Cipsi ve Mısır Çerezi İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Isıcam İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Sera Örtüsü ve Şiring Naylonu İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Branda ve Tente Kaplama İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Tekstil (Bayan Giysisi) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Kot ve Kadife Pantolon İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Cam Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Yay Çıtalı Plastik Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Yatak ve Yatak Tekstili İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Kozmetik Ürünleri İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Kütlü Pamuk Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Makina Aksamı İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Kurutulmuş Meyve Ve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Mıcır Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Deri Artıklarından Boncuk Tutkal Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Deri İşleme Ortak Kullanım Atölyesi	 1999

- 10 Çekici (Tır Filosu ) Sanayi Profili	 1999

- Viol Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Çorap İmalât tesisi Sanayi Profili	 1999

- Reçel Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Ticari Tip Buzdolabı İmalât tesisi Sanayi Profili	 1999

- Termal Otel İşletmesi Sanayi Profili	 1999

- Deve Kuşu Kesim hane ve Şarküteri Ürünleri Üretimi Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Bayan Ayakkabı ve Sandalet (Zenne) İmalât tesisi Sanayi Profili	 1999

- Ambalâj Torbaları İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Cam Mozaik İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Beton Kiremit İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Elektrik Panosu ve Orta Gerilim (Trafo) Hücresi İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Kabuklu Yer Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Fermuar Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Büro Malzemesi İmalatı Sanayi Profili	 2000

- Hurda Plastikten Sulama ve Elektrik Boruları İmal. Sanayi Profili	 2000

- Kilitli Beton Parke İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Peçete ve Tuvalet Kâğıdı Makinesi İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Motor Supabı İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Karton Masura İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Deri Çanta Ve Kemer Üretimi Sanayi Profili	 2000

- Mutfak Eşyası İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Tekstil (İç Çamaşır, Tişört) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Ayarlı Ayakkabı Kalıbı Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Shring Ambalâj ve Kaynak Makinaları Üretim Tesisi	 2000

- Rafine Yağ Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Spiral Kaynaklı Çelik Boru İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Deri Ve Suni Deriden Terlik İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Ağaç Vidası, Sunta Vidası Ve Tel İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Çelik Kasa İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Termo PVC Ayakkabı Tabanı İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Çimentolu Yonga Levha İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Toz, Sıvı Ve Jel İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Transmisyon Milleri, Kaliteli Çelik İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Hidrolik Lift, Hidrolik Pompa ve Şanzıman İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Paslanmaz Çelikten Süt Tankları İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Siirt Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kesme Şeker (Küp Şeker) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kontinü Zeytinyağı İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Çay Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Et ve Et Mamulleri İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Süet, Nubuk ve Her Türlü Ayakkabı Boyası ve Cilası İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Alüminyum Profil İmalâtı ve Plastik İşleme Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Duşakabin Ve Küvet Kabini İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kauçuktan Sızdırmazlık Elemanları İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Ahşap Parke İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kolonya İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Teneke Kutu ve Plastik Şişe İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Elektrostatik Boya İle Metal Kaplama Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Beton Döşeme Plakaları İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Sünger Yatak İmalatı Sanayi Profili	 2001

- Panel Radyatör İmalâtı Sanayi İmalâtı Sanayi Profil	 2001

- Naylon ve Misina Balık Ağı İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Valeks İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Vaketa (Sabunlu Kösele) İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Fan İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Organik Atıklardan (Tavuk Gübresi)  Elektrik Üretimi Sanayi Profili	 2002

- İzole Edilmiş Silikon Kablo Ve Profil Conta İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Mutfak Aspiratörü İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Asansör Kabini ve Asansör Kapısı İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Esnek PVC Esaslı Plastik Zemin Kaplamaları İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Polipropilen Elyaf İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Baskı Boya İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Naylon Torba ve Plastik Poşet İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Suni Mermer (Mermerit) İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Kumaş Boyama Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Optik Cam İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Ameliyat İpliği (Kat-Küt) İmalatı Sanayi Profili	 2002

- Kum Sıva İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Urgan-Halat İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Mısır Kurutma ve Paketleme İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Suni Deri İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2003

- Polietilen Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi Sanayi Profili	 2003

- Polikarbonat Su Damacanası Üretimi Sanayi Profili	 2003

- Kauçuk Esaslı Yalıtım Malzemeleri Sanayi Profili	 2003

- Ambalâj Malzemeleri İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2003

- Makine Yedek Parçası İmalat Tesis Sanayi Profili	 2003

- Plastik Bardak, Tabak ve Kase İmalatı Sanayi Profili 	 2003

- Plastik Parça (Buzdolabı İçin) İmalatı Sanayi Profili	 2003

- Beton Boru ve Hafif Yapı Elemanları Sanayi Profili	 2003

- Meyve ve Sebze Paketleme Tesisi Sanayi Profili	 2004

- Çocuk, Hasta Bezi ve Hijyenik Ped Üretimi Sanayi Profili	 2004

- Sakat Araçları İmalâtı Sanayi Profili	 2004

- Mermer Makinaları Sanayi Profili	 2004

- Çay Artıklarından Yonga Levha Üretimi Sanayi Profili		2004

- Cam Elyaf Kaplı Boru Üretimi Sanayi Profili		2004

- Cam Elyaf İmalâtı Sanayi Profili		2004

- Pamuk Saplarından Yonga Levha İmalâtı Sanayi Profili		2004

- Dokumasız (Non-Wowen) Kumaştan Önlük, Bone ve Maske Üretimi Sanayi P		2004

- Hazır Elyaftan Polipropilen Esaslı Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi o.	 2004

- Yalıtımlı Briket Blok ve Asmolen İmalâtı Sanayi Profili		2004

- Ayçiçeği Saplarından Yonga Levha İmalâtı Sanayi Profili		2004

- Sonsuz Elyaf Çekme Tekniği İle Polipropilen Esaslı Dokumasız Kumaş Ür. S. Pr.	 2004

- Eriyik Püskürtme Tekniği ile Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi Sn. Profili		2004

- Dondurulmuş Patates Üretimi Sanayi Profili		2004

- Polikarbonat Levha Üretimi Sanayi Profili		2004

- Melaminli Yonga Levha İmalâtı Sanayi Profili		2004

- Kompakt Disk (CD) İmalâtı Tesisi Sanayi Profili 		2004

- Üre-Formaldehit Tutkalı Üretimi Sanayi Profili		2004

- Alüminyum Folyo ve Şerit İmalâtı Sanayi Profili		2004

- Damlama Sulama Sistemleri Sanayi Profili		2004

- Pamuk Elyaf İmalatı Sanayi Profili		2004

- Buğday Saplarından ve Hurda Kağıttan Rulo Kağıt Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Mermer Plaka Üretimine Entegre Eskitilmiş Mermer Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Bitkisel Esaslı Dizel Yakıt (Biodizel) Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Tekstil Pomzası Üretimi Sanayi Profili		2005

- Pik ve Sfero Döküm  Parça İmalâtı Sanayi Profili		2005

- Tıbbi Tekstil Ürünleri İmalâtı Sanayi Profili		2005

- Meyve Suyu Konsantresi Üretimi Sanayi Profili		2005

- Melastan Etil Alkol Üretimi Sanayi Profili	 2005

- PVC Dış Cephe Kaplamaları Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Yaş Hazır Sıva Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Kuru Hazır Sıva üretimi Sanayi Profili	 2005

- Melastan Sitrik Asit Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Fiber Optik Kablo Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Vinil Duvar Kaplamaları Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Büyükbaş Hayvan Gübresinden Organik Gübre Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Tavuk Gübresinden Organik Gübre Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Odun Atıklarından Metil Alkol Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Poliüretan Sünger Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Metal Kiremit Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Panel Kapı Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Yönlendirilmiş Yonga Levha Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Elektrostatik Toz Boya Üretimi Sanayi Profili	 2005

(R):  Daha önceki yıllarda hazırlanmış olup da sadece rakamları revize edilmiş sanayi profillerini göstermektedir.

EK D: SABİT YATIRIM TUTARI ÇİZELESİ İLE GELİR VE GİDER ÇİZELGESİNDE GÖZ

ÖNÜNE ALINAN ORANLAR

1) Sabit Yatırım Tutarı Çizelgesi

| Harcama Kalemi | Açıklamalar | Değer veya Oran |
| --- | --- | --- |
| 1) Arsa Bedeli | Yatırım için gerekli arsaya yapılacak ödemeyi gösterir. Arsa bedeli olarak 4 ilâ 8 dolar arası değerler alınmaktadır. | 5 Dolar |
| 2) Etüt ve Proje Giderleri | Fizibilite etütleri ile yatırım ve işletmeye alma sırasında gerekli denetim, danışmanlık ve personelin eğitimi vb. gibi hizmetler için yapılacak harcamaları kapsamaktadır. Genellikle bina ve inşaat giderleri, ana ve yardımcı makina ve teçhizat giderlerinin (5+6+7) % 1’i ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 5 |
| 3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri | Teknik danışmanlık, proje kontrolü, makina ve teçhizatın kontrolü vb. ile üretim metodu ile ilgili olarak alınan lisans vb. giderlerini kapsamaktadır. Üretim metoduna göre söz konusu olmaktadır. | Üretim metoduna göre |
| 4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları | Arazinin inşaat için hazırlanması ile şantiye binaları vb. için yapılan giderleri kapsar. Arsa bedelinin % 1’i ilâ % 10 arasında bir değer alınmaktadır. | % 8 |
| 5) Bina ve İnşaat Giderleri a) Ana Fabrika Binası b) Yardımcı İşletmeler c) Depolar d) İd. Bina ve Sos. Tesisl. | Ana fabrika binası, yardımcı işletmeler binası, depolar ile idari bina ve sosyal tesisler için yapım özelliklerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit edilen “Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” tebliğindeki değerler dikkate alınmaktadır. | 4. Sınıf, A Grubu 3. Sınıf, A Grubu 2. Sınıf, A Grubu 4. Sınıf, A Grubu |
| 6) Ana Makina ve Teçhizat Giderleri a) Yerli b) İthal | İşletmede, doğrudan üretim hatlarında kullanılacak makina ve teçhizatı gösterir. Gümrükleme, taşıma ve sigorta giderlerinin hesaplanmasında göz önüne alınmak üzere ithal ve yerli olduğu da belirtilerek, proforma fatura değerleri alınmaktadır. | Gerçek değerler |
| 7) Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri a) Yerli b) İthal | İşletmede, doğrudan üretim için kullanılmayan, ancak üretilen ürünün kontrolünde, naklinde, lâboratuvarlarda, bakım ve onarım birimlerinde kullanılan makina ve teçhizat ile ilgili giderleri gösterir. Gerçek değerler alınır. | Gerçek değerler |
| 8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri | İthal makina ve teçhizat için ödenmesi gerekecek gümrük vergisi ile diğer giderleri göstermektedir. Türk gümrüklerine kadar getirilmiş (CIF) makina ve teçhizat için toplam tutarının % 1’i ilâ % 7’si arasında bir değer alınmaktadır. | % 2 |
| 9) Taşıma ve Sigorta Giderl. a) Yurtiçi b) Avrupa c) ABD ve Uzak Doğu | Yerli makina ve teçhizatın fabrikadan, ithal makina ve teçhizatın ise alındığı ülkelerden yatırım yerine kadar taşınması için ödenecek taşıma giderleri ile sigorta giderlerini kapsamaktadır. Bu sebeple mesafeye ve ülkelere göre farklı oranlar uygulanmaktadır. | % 3 % 7 % 12 |
| 10) Montaj Giderleri | Makina ve teçhizatın montajı için yapılacak masrafları gösterir. Makina ve teçhizat tutarının % 1’i ile 6’sı arasında değişik oranlar uygulanmaktadır. | % 3 |
| 11) Taşıt Araçları Giderleri | İşletmede kullanılacak binek ve diğer araçlar için yapılacak masrafları kapsar. Yatırım türüne göre değişir. 1 hizmet aracı ile servis aracı olarak her 25 personel için bir midibüs öngörülmüştür. | 1 hizmet aracı+servis aracı/25 kişi |
| 12) İşletmeye Alma Giderleri | Deneme üretimi, makinaların alıştırılması vb. gibi amaçlarla yapılacak giderleri kapsar. Yıllık işletme giderleri, ay olarak işletmeye alma süresine bölünerek hesaplanmaktadır. | 1 ay |
| 13) Genel Giderler | Yatırım dönemi süresince, haberleşme ile, emlak ve taşıt alım vergileri vb. giderleri kapsamaktadır. Bu kaleme kadarki giderlerin (1+2+…+12) % 2’si ilâ % 3’ü arasında bir değer alınmaktadır. | % 2 |
| 14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri | Yatırım döneminde alınan kredilerin faiz ödemelerini kapsar. Yatırımın azamî % 80 oranında yabancı kaynak kullanımı ile KOBİ teşvikli olarak gerçekleştirileceği ve KÖY kapsamındaki illerden birinde yapılacağı varsayımıyla geçerli faiz oranı dikkate alınır. | % 10 |
| 15) Beklenmeyen Giderler a) Fiziki Beklenmeyen G. b) Fiyat Artışları | Yeni bir makina ve teçhizat alımı, fiyat farkı sebebiyle giderlerdeki artışı gösterir. Bu kaleme kadarki gider kalemlerinin toplamının (1+2+…+14) % 1 ilâ % 10’u arasında bir değer alınır. | % 5 (% 1,25) (% 3,75) |

2) Yıllık Gelir ve Giderler Çizelgesi

| Harcama Kalemi | Açıklamalar | Değer veya Oran |
| --- | --- | --- |
| A) Yıllık İşletme Gelirleri | Tam kapasitede üretilecek ürün miktarının birim satış fiyatı ile çarpılmasıyla bulunur. | Gerçek değer |
| B) Yıllık İşletme Giderleri | Aşağıda yer alan kalemlerin toplamıdır. |  |
| 1) Hammadde Giderleri | Kullanılacak hammaddeler için yapılacak ödemeleri gösterir Tam kapasitede üretim için gereken hammadde miktarları ile birim alış fiyatlarının çarpılmasıyla bulunur. | Gerçek değer |
| 2) Yard. Madde Giderleri | Üretimde katkı maddesi vb. olarak kullanılacak maddelerle ilgili giderleri gösterir. Gerçek değerler alınır | Gerçek değer |
| 3) Yakıt, Su ve Elektrik Gd. | Üretimle ilgili yakıt, su ve elektrik giderlerini kapsar. Gerçek değerler alınır. Ayrıca, su giderlerinin hesaplanmasında, elektrik giderlerinin % 30’u esas alınabilir. | Gerçek değer |
| 4) Personel ve İşçilik Gid. | İşletmede çalışacak her tür personel için ödenecek ücretleri gösterir. Her personel için cari fiyatlar dikkate alınabilir veya ortalama bir değer alınabilir. | 500.000.000 TL/Kişi |
| 5)Bakım - Onarım Giderleri a) Makina ve Teçhizat b) Bina | Makina ve teçhizat bakım ve onarım giderleri ile bina bakım ve onarım giderlerini kapsar. Makina ve teçhizat tutarının % 2 ilâ % 4’ü ile, bina ve inşaat giderlerinin % 1 ilâ % 3’ü arasındaki değerlerin toplamı olarak alınmaktadır. | % 3 + % 1 % 3 % 1 |
| 6) İşletme Malzemesi Gd. | İşletmede kullanılan buhar, basınçlı hava, soğutma vb. için yapılan giderleri göstermektedir. Hammadde giderlerinin % 1’i ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 5 |
| 7) Sabit Giderler | Kiralar, sigorta giderleri vb. kapsamaktadır. Buraya kadarki kalemlerin toplamının (1+2+….+6) % 1 ila % 3’ü arasında bir değer alınmaktadır. | % 1 |
| 8) Genel Giderler | İdari giderler, laboratuar giderleri, kontrol giderlerini kapsar. İşletme giderlerinin % 1 ilâ % 5’i arasında alınmaktadır. | % 1 |
| 9) Amortismanlar a) Etüd ve Proje b) İnşaat ve Bina c) Makina ve Teçhizat d) Taş+Sig+ Güm+Mont. e) Taşıt Araçları f) Tk. Yardım ve Lisans | Amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin ekonomik ömürleri sonunda yenilenmesini sağlamak amacıyla ayrılacak parayı gösterir. Etüt ve proje giderlerinin % 20’si, inşaat ve bina giderlerinin % 4’ü, makina ve teçhizat giderlerinin % 10’u, taşıma, sigorta, gümrükleme ve montaj giderleri toplamının % 10’u ile taşıt araçları giderlerinin % 15’i alınmaktadır. | % 20 % 04 % 10 % 10 % 15 % 20 |
| 10) Finansman Giderleri | Yatırım döneminde alınan yatırım kredisi faiz ödemelerini gösterir. Yatırımın azamî % 80 oranında yabancı kaynak kullanımı ile KOBİ teşvikli olarak ve KÖY kapsamındaki illerden birinde gerçekleştirileceği varsayımı ile, geçerli faiz oranı alınır. | % 10 |
| 11) Ambalâjlama Giderleri | Ürürün ambalâjlanması için yapılacak masrafları gösterir. Satış gelirlerinin % 2’si ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 5 |
| 12) Pazarlama ve Satış Gid. | Pazarlama ve satış için yapılan reklam, tanıtım, eşantiyon, satış mağazaları vb. için yapılan masrafları kapsar. Satış gelirlerinin % 2 ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 6 |
| C) Brüt Nakit Akımı (A-B) | Gelir ve giderler arasındaki fark olup, proje kârı olarak da adlandırılır. | A - B |
| D) Kesintiler (% 33 x C) | Brüt nakit akımı üzerinden yapılan % 30 kurumlar vergisi kesintisi ile % 3 oranındaki fonları kapsar | % 30 + % 3 |
| E) Vergi Sonrası Kâr (C-D) | Projenin toplam net kârını gösterir. Brüt nakit akımından kesintiler düşülerek hesaplanır. | C - D |

EK E: MAKİNA VE TEÇHİZAT İLE İLGİ BİLGİ ALINABİLECEK KURULUŞLAR

Gerekli makina ve teçhizatın temin edilebileceği firmalar, aşağıda adresi verilen kurum ve kuruluşlardan öğrenilebilir.

1) Sanayi Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. km / ANKARA

Telefon: (0 312) 286 03 65/2528

Faks:     (0 312) 285 31 44

e-posta: sgm@sanayi.gov.tr

2) Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımları Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Binası 06630 Tandoğan/ANKARA

Telefon: (0 312) 212 81 90

Faks:     (0 312) 212 25 08

3) Kobinet Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımlar Bilgi Bankası

Kobinet, KOSGEB’in elektronik ortamda yatırımcılara bilgi desteği sunduğu plâtformudur. Kobinet’e aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

www.kobinet.org.tr

4)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon: (0 312) 417 77 00 - 418 43 25

Faks:     (0 312) 425 48 54

5) Makina İmalâtçıları Birliği

And Sokak No: 8/10 06680 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0 312) 468 37 49

Faks:     (0 312) 468 42 91

e-posta: mib@mib.org.tr