|  |  | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI |
| --- | --- | --- |
|  |  | YAY ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ |
|  |  | ANKARA 2006 |
|  |  | SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI |
| --- | --- | --- |
|  |  | YAY ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ Mustafa KILINÇ Makine Mühendisi |
|  |  | ANKARA 2006 |
|  |  | SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  | ÖNSÖZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kuruluş Kanunu, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne, tasarrufların doğru yatırım konularına yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yatırımcıların bilgilendirilmesi görevini vermiştir. Bu görev çerçevesinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, herhangi bir yatırım konusu hakkında kısa teknik, ekonomik ve malî bilgiler ihtiva eden Sanayi Profilleri’ni hazırlayarak, yatırımcıların hizmetine sunmakta ve bu şekilde söz konusu görevi yerine getirmektedir.

Herhangi bir konuda yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar açısından bilinmesi gerekli en önemli hususlar; düşünülen yatırımın ne kadar bir sermaye ile gerçekleştirilebileceği (sabit ve toplam yatırım tutarları), üretilmesi düşünülen ürünlerle ilgili arz ve talep durumu, üretim teknolojisi, üretim için gerekli makina ve teçhizat ile çeşitli açılardan yatırımın kârlılığı vb. gibi konulardır. Sanayi Profilleri, yatırımcıların bu gibi sorulara cevap bulacakları şekilde hazırlanmaktadır.

Sanayi Profilleri; ekonomik, teknik ve malî değerlendirme başlıkları altında üç temel bölümden meydana gelmektedir. Ayrıca daha önce, hazırlanmış olan sanayi profillerinin listesi ve sanayi profillerinin hazırlanmasında göz önüne alınan değişkenlerle ilgili oranlar ile makina ve teçhizat  hakkında bilgi alınacak kuruluşlar ek olarak verilmektedir.

Ekonomik değerlendirme bölümünde, üretilecek ürünler, teknik özellikleri, üretilecek ürünlerle ilgili olarak yurt içi talep, üretim, ithalat ve ihracat verileri temelinde pazar ile ilgili bilgiler ve değerlendirmeler yer almaktadır.

Teknik değerlendirme bölümünde, istihdam edilecek personel sayısı, yatırım kapasitesi, kısaca üretim teknolojisi ve üretim akış şeması, ana ve yardımcı makina ve teçhizat listesi, makina ve teçhizat giderleri, hammaddeler, üretilecek ürünler ile üretim teknolojisinin çevre ve sağlık etkileri ve termin plânına yer verilmektedir.

Malî değerlendirme bölümünde ise, sabit yatırım tutarı, yıllık işletme gelir ve giderleri ve işletme sermayesi hesaplanmakta, değişik açılardan yatırımın kârlılığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Bu sanayi profili, yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda, yatırımcıların uygun yatırım alanlarına yöneltilmesi ve sermayelerini verimli yatırım konularında değerlendirmelerine yardımcı olunacak şekilde hazırlanmasına gayret edilmiştir.

Çalışmanın yürütülmesinde ilgi, yardım ve desteklerini esirgemeyen, ilgili kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına ve sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ederiz.

Sanayi Araştırma ve Geliştirme

Genel Müdürlüğü

|  |  |  |  | İÇİNDEKİLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME

  - Yatırımın Konusu ……………………………………………………………………….…….   	1

  - Üretilecek Mal ve Hizmetler ………………………………………………………………….	1

  - Pazar Durumu …………………………………………………………………………………	2

1.3.1    Kurulu Kapasite ………………………………………………………………………………    	2

1.3.2    Üretim ve Talep Durumu ………………………………………………………………….			2

1.3.3    İthalat ve İhracat Durumu …………………………………………………………………			3

2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME

  - İstihdam Durumu ………………………………………………………………………………	4

2.2.      Üretim Teknolojisi ……………………………………………………………………………..	4

2.2.1.   Hammadde ve Yardımcı Maddeler ………………………………………………………….	4

2.2.2.   Üretim Metodu ……………………………………………………………………………….	..	5

2.3.	Türk Standardları ………………………………………………………………………………  	6

2.4.	Ürün Fiyatları …………………………………………………………………………………..  	7

2.5       Üretim Kapasitesi ……………………………………………………………………………..  	7

2.6       Üretim Akış Şeması ………………………………………………………………… ……. . .	7

2.7.	Makina ve Teçhizat Listesi …………………………………………………………   ………  	8

2.7.1.	Ana Makina ve Teçhizat Listesi ……………………………………………………  ……….  	8

2.7.2.	Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi ……………………………………………   ………. 	9

2.7.3.	Makina ve Teçhizat Giderleri ………………………………………………………………..  10

2.8.	Çevre ve Sağlık Problemleri ………………………………………………………………… 10

2.9.	Termin Plânı …………………………………………………………………………………..  10

3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME

  - Sabit Yatırım Tutarı …………………………………………………………………………..  12

    - Arsa Miktarı ve Tutarı ………………………………………………………………………..  12

    - Kapalı Alan Miktarları ve İnşaat Maliyetleri ………………………………………………..  12

  - Yıllık Gelir ve Giderler ……………………………………………………………………….   14

    - Yıllık İşletme Gelirleri ………………………………………………………………………..   14

    - Yıllık İşletme Giderleri ……………………………………………………………………….	  14

    - İşletme Sermayesi …………………………………………………………………………… 17

  - Toplam Yatırım Tutarı …………………………………………………………… …………  17

  - Yatırımın Ekonomik Ömrü …………………………………………………………………..  18

  - Projenin Finansmanı …………………………………………………………………………  18

  - Satılan Malın Maliyeti ………………………………………………………………………… 19

  - Yatırımın Ön Değerlendirmesi ……………………………………………………………… 19

    - Proforma Gelir ve giderler …………………………………………………………………..	  19

    - Yatırımın Kârlılığı …………………………………………………………………………….	  20

    - Sermayenin Kârlılığı …………………………………………………………………………   20

    - Tam Kapasitede Net Katma Değer …………………………………………………………  20

    - Kişi Başına Yatırım Tutarı …………………………………………………………………..   21

    - Yatırımın Geri Dönüş Süresi ………………………………………………………………..  21

4. BÖLÜM: EKLER

Ek A: Sanayi Profilleri Listesi ………………………………………………………………………..	  22

Ek B: Sabit Yatırım Tutarı ve Gelir-Gider Tablolarında Göz Önüne Alınan Oranlar ……….....	  28

Ek C: Makina ve Teçhizat İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar …………………………………	  30

|  |  |  |  | GİRİŞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sanayi profilleri, bir yatırım konusu hakkında, kısa ekonomik, teknik ve malî bilgiler vererek yatırımcıları söz konusu yatırım konusu hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde yatırımcıların daha bilinçli olarak yatırım yapmaları, riski düşük ve kârlı yatırım konularına yönelmelerine yardımcı olunmaktadır.

Sanayi profillerinin ekonomik ve teknik değerlendirme bölümleri tamamen gerçeği yansıtırken, malî değerlendirme bölümü ise, fizibilite etütlerinde de olduğu gibi, varsayımlara dayanmaktadır. Bu durum, bazı konuların fiili olarak yatırıma başlamadan bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de sanayi profillerinin hazırlanması ve yatırımların değerlendirilmesinde, başlangıçta malî büyüklüklerinin kesin olarak bilinmesi mümkün olmayan yatırım kalemleri ile ilgili değerlerin malî değerleri bilinen yatırım kalemleri ile ilgili değerlere oranlarının göz önüne alınması ve hesaplamaların bu şekilde yapılması yolu tercih edilmiş ve bu yaklaşım, mutat bir uygulama halini almıştır.

Sanayi profillerinde zorunlu olarak yapılması gereken varsayımlar sebebiyle, sabit yatırım tutarı,  toplam yatırım tutarı ile gelir ve gider tablolarındaki değerler, sadece söz konusu varsayımlar için geçerlidir. Varsayımlardan herhangi birinin bile değişik olması halinde yatırım tutarları değişecektir. Bu sebeple, sanayi profillerinden yararlanarak herhangi bir yatırım konusuna karar veren yatırımcıların, malî değerlendirme bölümünde verilen rakamsal verilerin, sadece göz önüne alınan şartlarda geçerli olduğunu, kendi yatırım şartlarında ise rakamsal değerlerin değişebileceğini unutmamaları gerekir. Yatırımcıların kendi yatırımlarının gerçek malî boyutunu hesaplayabilmeleri açısından, sabit yatırım tutarı ve gelir-gider tablolarının hazırlanmasında yapılan varsayımlar Ek B’de verilmiştir. Yatırımcıların Ek B’den gereği gibi yararlanabilmelerini sağlamak için bazı hususlara aşağıda değinilmiştir.

Sanayi profillerinde; hazırlama aşamasında ve kontroller sırasında büyük kolaylık sağlaması açısından, sabit yatırım tablosu ve gelir-gider tablosunun hazırlanmasında, her bir kalem için belirli bir aralık dahilinde değişik oranlar yerine, Ek B’de belirtilen oranlar kullanılmıştır. Bu husus sanayi profillerinden yararlanacak olan yatırımcılara da büyük kolaylık sağlayacak, gerektiğinde, kendi şartlarına uygun oranları kullanarak, kendi yatırım harcamalarını hesaplamalarına da yardımcı olacaktır.

Sanayi profilleri, sadece küçük ve orta ölçekli yatırımlara yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bu sebeple, yatırımın, KOBİ teşvik belgeli olarak, kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, sanayi alanları vb. gibi arsa maliyetlerinin düşük olduğu alanlarda gerçekleştirileceği temel varsayımı üzerine oturtulmaktadır. Bu temel varsayım, başta arsa fiyatı ile kullanılacak yabancı kaynaklar ve faiz oranları olmak üzere birçok hususta sanayi profillerinin hazırlanmasına büyük kolaylık getirmektedir.

Yatırım için öngörülen arsa miktarı, açık ve kapalı alan büyüklükleri, profilin hazırlanmasında örnek alınan işletmelerden temin edilen bilgileri yansıtmaktadır. Uygulamada daha küçük veya daha büyük arsa ve bina gerekebilir. Ayrıca, yatırım sanayi bölgeleri dışındaki bir arazi üzerinde de gerçekleştirilebilir. Bu durum, arsa ve bina maliyetlerinin öngörülen değerlerden oldukça fazla olmasına sebep olabilir.

Sanayi profillerinde, yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırım konusunun bilinen bir üretim metodunu kullanacağı gerekçesiyle, teknik yardım ve lisans giderleri kaleminde herhangi bir harcama yapılmayacağı, buna bağlı olarak da gelir-gider tablolarında, teknik yardım ve lisans için herhangi bir amortisman öngörülmemektedir.

Yatırımcılar tarafından, yatırımın profilde belirtilen üretim metodu dışında, özellikle teknik yardım ve lisans gerektiren bir üretim metoduyla gerçekleştirilmesinin düşünülmesi durumunda, hem teknik yardım ve lisans için bir gider ayrılması, hem de gelir-gider tablosunda % 20 oranında amortisman öngörülmesi gerekecektir.

Temel varsayım çerçevesinde, yatırım için gereken ithal makina ve teçhizatın gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnasından yararlanacağı kabul edilerek, diğer masraflar için sadece % 2’lik bir gider öngörülmüştür. KOBİ teşviği alınamayan veya doğrudan herhangi bir teşvik almadan gerçekleştiren yatırımlar için bu oranın bir hayli yükseleceği unutulmamalıdır.

Temel varsayım gereği, yatırımda kullanılacak yabancı finansman kaynağının, KOBİ teşvik belgesi çerçevesinde alınacak yatırım kredisi olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca, finansman giderleri hesaplanmasında, yatırım için önce özkaynakların kullanılacağı, yabancı kaynaklara ise yatırım döneminin son aylarında müracaat edileceği ve bu sebeple de sadece altı ay için faiz ödeneceği öngörülmüştür. Böyle bir kabulün yapılmaması halinde, bankaların sanayi ve ticarî kredilerin faiz oranlarının birbirinden çok farklı olması sebebiyle, yatırım dönemi finansman giderlerini hesaplamak ve bu kalem için bir değer öngörmek mümkün olamayacaktır.

KOBİ yatırım kredisi alınamaması durumunda, alınacak kredilerin faizlerinin çok daha yüksek olacağı, bu sebeple de finansman giderleri kaleminde verilen değerden daha fazla miktarda özkaynak kullanması gerekeceği unutulmamalıdır.

Yatırım türüne göre değişmekle birlikte, yatırımın sadece bir ay süre ile deneme üretimi yapacağı, defolu, hatalı, eksik, kusurlu vb. olacağı için satılamayacağı için, bu süre içerisinde üretilen ürünlerden dolayı herhangi bir gelir elde edilmeyeceği varsayılmakta, bu sebeple gelir-gider tablolarında deneme üretimi dönemi ile ilgili herhangi bir gelire yer verilmemektedir. Gerçekte ise, deneme üretimi daha uzun süreli olarak gerçekleştirilebilir ve bu dönemde üretilen ürünlerden bir gelir elde edilebilir.

Sanayi profilleri, örnek işletmelerden temin edilen bilgiler çerçevesinde hazırlandığı için, üretim metodu başta olmak üzere, ana ve yardımcı makina ve teçhizat envanteri vb. gibi hususlar da örnek alınan işletmelere bağlı olmaktadır. Profil konusu ürünün üretilmesi için, örnek alınan işletmelerde mevcut makina veya teçhizatın özellikleri sebebiyle herhangi bir başka makina ve teçhizat gerekmeksizin yapılan iş ve işlemler için gerçekte farklı veya ilâve makina ve teçhizatlar gerekebilir. Bu sebeple sabit yatırım tutarları tablolarında beklenmeyen giderler kalemi altında fiziki beklenmeyen giderler olarak belirli bir gider öngörülmektedir. Ayrıca, enflasyon sebebiyle, yatırım döneminde ortaya çıkacak maliyet farkları için ise, fiyat artışlarından kaynaklanan beklenmeyen giderler kaleminde yine belirli bir gider öngörülmektedir.

Yatırım dönemi öncesi yapılacak ciddi araştırmalar ve iyi bir yatırım plânlaması ile burada öngörülenlerin altında bir beklenmeyen masraf yapmak mümkün olabildiği gibi, tersine bir durum da söz konusu olabilir.

Yatırımcıların, bilgilendirme amaçlı bu profil kapsamında verilen malî bilgileri, burada açıklanan doğrultularda değerlendirmesi ve yatırım öncesi mümkünse kendi yatırım tutarı tablosu ile gelir-gider tablosunu oluşturarak, yatırımın malî büyüklüğünü ortaya çıkarması uygun olacaktır.

|  |  | 1. BÖLÜM |  | EKONOMİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1. Yatırım Konusu

Yatırım konusu, yay üretimidir.

Bu profil; baskı, çekme ve kurma üretimini kapsar, form yayları, yatak ve koltuk yayları, yarı mamul bijuteri aksesuarları ile keçe ve segman yaylarının üretimini kapsamaz.

1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler

Profil konusu tesiste baskı, çekme ve kurma yayları üretilecektir.

Yaylar, üzerine herhangi bir yük uygulandığında yükün büyüklüğü ile orantılı olarak esneyen ve yük kalktıktan sonra da eski hâline dönen esnek malzemelerdir.

Yaylar, şekilleri itibarıyla genel olarak sarmal (helezon), form, şerit ve yaprak yaylar olmak üzere dörde ayrılır.

Sarmal ve form yaylar yaylık çelik tellerden, şerit yaylar ince çelik şeritlerden, yaprak yaylar ise çelik levhalardan üretilir. Bu profil konusu tesiste, değişik kalınlıklardaki çelik tellerden sarmal ve form yaylar üretilecektir.

Sarmal yaylar, işlevleri itibarıyla baskı yayları, çekme yayları ve kurma yayları olarak üçe ayrılır. Profil konusu tesis de her üç yay çeşidi de üretilecektir.

Baskı yayları, yay ekseni yönünde uygulanan kuvvetleri dengeleme veya eksen yönünde baskı oluşturma amacıyla kullanılan sarmal yaylardır.

Baskı yayları, yüke maruz kaldığında esnemesini sağlamak üzere sarmalları arasında boşluk olacak olarak üretilir. Sanayide en çok kullanılan baskı yayları, yuvarlak telden imal edilen uçları kapalı olarak sarılmış yaylardır. Bazı baskı yaylarının baskı yaptıkları yüzeylere dik oturması amacıyla uç yüzeyleri düz olarak üretilebilir.

Baskı yayları, silindir biçimli ve konik (sarmal çapı bir uçtan diğer uca değişen) ve fıçı biçimli olarak üretilebilmektedir.

Baskı yayları üretildiği malzemenin üzeri herhangi bir şekilde kaplanmaksızın piyasaya arz edilebildiği gibi, boyanarak veya başka kaplamalar ile kaplanarak da piyasaya arz edilebilir

Baskı yaylarında, ortalama yay çapının tel çapına oranı olan yay indeksinin 5 ile 11 arasında olması tercih edilir.

Çekme yayları, yuvarlak telden bitişik sarımlı ve uçları çengelli olarak yapılan, uygulanan çekme kuvvetini dengeleyerek işlev gören yaylardır.

Çekme yayları yay ekseni yönünde uygulanan kuvvet ile çekme prensibine göre çalışır. Çekme yayların kuvvet çengeller vasıtasıyla uygulandığı için çengeller, kullanım yerlerine göre değişik şekillerde yapılabilirler.

Çekme yayları azamî dayanıklılık sınırına ulaşmak için ısıl işlem uygulanır. Isıl işlem, yayın güvenirliği, ömrü ve performansı açısından büyük önem taşımaktadır. Yay performans özellikleri açısından ısıl işlemin "derece" ve "süre" olarak önceden belirlenmesi ve uygulama sırasında kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Çekme yaylarda karşılaşılan temel sorun, çengellerin hem burulma, hem de eğilme gerilimlerine maruz kalmasıdır. Bu sebeple yay tasarımının ve ısıl işlemin çok iyi gerçekleştirilmesi önemlidir.

Sistemin çalışmasını sağlamak amacı ile veya zorunlu şartlar altında seçilen yay ucu veya çengel tipinin karşılaşacağı gerilmeler, makul sınırlar içinde kalmalıdır. Bu sınırlar aşılıyorsa yapılması gereken değişiklik, yayın dışında sistemin diğer elemanlarına uygulanmalıdır.

Genel olarak bir kuvvet uygulamak veya enerji depolamak için kullanılırlar. Bu tür yaylar yay çapı küçülecek yönde çalıştırılırlar. Aksi halde yay. uygulanan kuvvet neticesinde deforme olur ve kullanılamaz

Kollu yaylar olarak da bilinen kurma yayları, eksenine dik olarak uygulanan kuvvetle esneyen ve kuvvet kalktığında işlev yaptığı mekanizmaları tekrar eski konumlarına getiren yaylardır.

Kurma yayları, kullanım yerine göre çok farklı görevleri yerine getirdiklerinden düşünülen göreve uygun olarak tasarlanmaları gerekir.

Form yaylar, yay teline belirli bir şekil verilerek üretilen, parçaları tutma, sabitleme, yönlendirme, kilitleme ve tetikleme gibi görevleri gören yaylardır. Kurma yayaları gibi form yaylar da çok farklı görevleri yerine getirdiklerinden düşünülen göreve göre tasarlanmaları oldukça önemlidir.

1.3. Pazar Durumu

Yaylar, otomotiv, elektrik, elektronik, beyaz eşya, mobilya, kırtasiye, tekstil, asansör sanayi, ile pencere, ısı sistemleri vb. gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Yaylar genel olarak söz konusu yerlerde ara malı olarak kullanılmaktadır.

Yay ile ilgili pazar durumu; kurulu kapasite, talep, üretim, ihracat ve ithalat verileri yardımıyla aşağıda ortaya konulmaya çalışılmıştır.

1.3.1. Kurulu Kapasite

Türkiye'de bütün yay çeşitleri üretilmektedir. Sektörde değişik büyüklüklerde yaklaşık 120’ye yakın işletme faaliyet göstermektedir.

Toplam yay üretiminin % 40'ını baskı yayları, % 40'ını çekme yayları ve % 20’sini ise diğer yaylar oluşturmaktadır.

Kurulu kapasite tam olarak tespit edilememiştir. Bununla birlikte toplam kurulu kapasitenin yaklaşık ton civarında olduğu düşünülmektedir.

1.3.2. Üretim ve Talep Durumu

Yay üretim ve talep verileri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Yay Üretim ve Talep Verileri (2003-2005)

|  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | Yıllık Artış (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar | Değer | Miktar | Değer | Miktar | Değer | 03/04 | 04/05 |
| Talep |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üretim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Miktar adet, değerler ise 1998 yılı fiyatlarıyla bin YTL olarak verilmiştir. 2) 2003 ve 2004 yılı verileri gerçekleşmeleri, 2005 yılı verileri ise tahminleri göstermektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, DPT, 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.3. İthalat ve İhracat Durumu

Yay ithalat ve ihracat verileri tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Yay İthalat ve İhracat Verileri (2003-2005)

|  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | Yıllık Artış (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar | Değer | Miktar | Değer | Miktar | Değer | 2004 | 2005 |
| İhracat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İthalat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Miktar adet, değerler ise 1998 yılı fiyatlarıyla bin YTL olarak verilmiştir. 2) 2003 ve 2004 yılı verileri gerçekleşmeleri, 2005 yılı verileri ise tahminleri göstermektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynak: Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, DPT, 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 2. BÖLÜM |  | TEKNİK DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. İstihdam Durumu

Tesiste, tam kapasitede toplam 55 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 3: İstihdam Edilecek Personel Sayısı ve Niteliği

| İstihdam Edilecek Personel | Niteliği |  | Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| İşçi | Düz işçi | 15 | 20 |
|  | Nitelikli işçi | 5 |  |
| Teknik Eleman | Teknisyen |  | 2 |
|  | Mühendis | 2 |  |
| Büro Elemanı |  |  | 7 |
| Yönetici |  |  | 2 |
| Diğer |  |  | 24 |
| Toplam Personel |  |  | 55 |

2.2. Üretim Teknolojisi

Yay üretimi;

- Yay sarma

- Tavlama

- Taşlama

- Pah kırma

- Kumlama

- Tekrar tavlama

aşamalarından oluşur

2.2.1. Hammadde ve Yardımcı Maddeler

Yay üretiminde kullanılacak hammadde ve yardımcı maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Üretimde ana hammadde olarak yay üretimine uygun yuvarlak yağda temperlenmiş kaliteli ve yüksek karbonlu veya paslanmaz çelik tel veya çelik çubuk kullanılacak olup, hammadde ve yardımcı maddeler yurt içi veya yurt dışı piyasalardan temin edilecektir.

Yay üretiminde yuvarlak çelik tellerin yanında düz, kare, üçgen veya diğer kesitlerdeki, çıplak çelik tel veya çubuklar kullanılabileceği gibi kalay, çinko, kadmiyum, nikel, bakır veya gümüş kaplı çelik tel veya çubuklar da kullanılabilecektir. Kullanılacak tel veya çubuk türleri, kesitleri ve çapları, üretilecek yayların çeşidine göre seçilecektir.

Yay üretmek için kullanılması gereken hammadde ve yardımcı madde miktarları, üretilecek yay çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Bu açıdan, bir adet yay üretmek için gerekli hammadde ve yardımcı madde miktarlarını vermek mümkün olamamıştır.

Profil konusu tesiste öngörülen ürünlerin üretilmesi için gerekli hammadde ve yardımcı madde miktarları aşağıda verilmiştir.

Hammaddeler:

Çelik tel veya çubuk:	3.500 Ton/yıl

Yaylık çelik tel veya çubuk:	1.000 Ton/yıl

Yardımcı Maddeler:

Yüzey taşlama taşı (adet)	   350 Adet/yıl

Çelik bilya (çelik tel parçaları) 	       7 Ton/yıl

2.2.2. Üretim Metodu

Yay üretimi; çıplak olarak piyasaya arz edilecek yaylarda esas olarak, sarma, ilk tavlama, taşlama veya uç şekillendirme, pah kırma, kumlama ve son tavlama olmak üzere altı, boyalı olarak piyasaya arz edilecek yaylarda ise yedi ayrı aşamada gerçekleştirilecektir.

a) Sarma

Sarma, çelik telin yay sarma makinalarında sarılarak helezon şekline getirilmesi, şekillendirme ise form yaylara şekil verilmesi işlemidir.

Sarma işlemi, mekanik veya bilgisayar kontrollü yay sarma makinalarında gerçekleştirilmektedir. Teknolojik gelişmeler paralelinde otomatik yay sarma makinaları yay üretiminde giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Profil konusu tesiste, hem mekanik ve hem de otomatik yay sarma makinaları kullanılacaktır.

Yay sarma işleminde göz önüne alınacak parametreler, yay dış çapı, serbest yay uzunluğu ve sarmallar arası mesafedir. Söz konusu parametrelerin, üretilecek yay çeşitlerine göre üretimin başlangıcında yay sarma makinalarına girilmesi gereklidir.

Çelik tel veya yaylık çelik tel, yay sarma makinası tel besleme tertibatına yerleştirilir. Makina çalıştırılarak, sarma miline çelik tel beslenir. Sarma milinin kendi ekseni etrafında dönüşü ile tel sarmal hâle getirilir.

Yay sarımı tamamlandığında kesme tertibatı çelik teli keser ve ham yaylar, itme tertibatı ile ürün kabına aktarılır.

b) İlk Tavlama (Gerilim Giderme)

Tavlama, kullanımları sırasında maruz kalacağı kuvvetlere dayanıklı hâle getirmek için yaylara uygun sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanmasıdır.

Kullanımları sırasında yaylar, sürekli veya aralıklı olarak bir çok defa değişik kuvvetlere maruz kalacağı için güçlendirilmesi gerekir. Tavlama işlemi, ısıl işlem fırınlarında ham yaylara ısıl işlem uygulanıp daha sonra yavaş yavaş soğutularak gerçekleştirilir. İlk tavlama sonrası yayın sertliği bir miktar azalır ve kullanıma uygun hâle gelir.

Sarma makinasından alınan ham yaylar, tav fırınlarında yağ içerisinde belirli sıcaklıklara kadar ısıtılır, belirli bir süre bu sıcaklıkta tutulur ve daha sonra fırından çıkartılarak belirli bir süreyle soğutulur

c) Taşlama veya Uç Şekillendirme

Taşlama, yay uçlarının düzgünleştirilmesi, uç şekillendirme ise yay uçlarının kullanım amacına uygun hâle getirilmesi işlemidir.

Taşlama işlemi, sadece uçları düzgün olması gereken yaylara uygulanırken, diğer yaylara ise türlerine göre uç düzeltme, çengel oluşturma vb. gibi uç şekillendirme işlemi uygulanır.

Kullanım yerlerinde yuvalarına tam oturması için uçlarının düz hâle getirilmesi gereken yaylar, taşlama makinalarına alınır ve uçları, taşlama makinalarında taşlanarak düz hâle getirilir.

Uçları, son sarmal üzerine yatırılacak veya çengel oluşturulacak yaylar ise uç şekillendirme makinalarına alınır, uçları son sarmal üzerine yatırılır veya kullanım yerine uygun çengeller oluşturulur.

d) Pah Kırma

Pah kırma, taşlama veya uç şekillendirme sırasında yayların uçlarında meydana gelen keskin kenarların makinayla işlenerek giderilmesi işlemidir.

Pah kırma işlemi, pah kırma makinalarında gerçekleştirilir.

Taşlama veya uç şekillendirme işlemi yapılmış yaylar pah kırma makinasına alınır ve keskin kenarlar taşlanarak yüzeyler kullanıma uygun hâle getirilir.

e) Kumlama

Kumlama, yüzeylerindeki pas, kir, çapak vb.’yi temizlemek veya boyanacak yayları boyaya hazırlamak için metal tanelerinin püskürtülmesi ile yayların temizlenmesi işlemidir.

Kumlama işlemi, kumlama makinalarında, yayların yüzeylerine çok küçük metal bilyalar veya metal parçaları püskürtülerek gerçekleştirilir.

Kumlama işleminde kullanılacak metal bilyaların veya tanelerin büyüklüğü, yüzey düzgünlükleri ve püskürtme hızı önemli değişkenlerdir. Gereğinden büyük bilya veya taneler kullanılarak, çok yüksek hızlarda yapılan kumlama sonucu yaylarda çatlama vb. hasarlar meydana gelebilir veya yayların dayanım güçleri azalabilir. Bu sebeple kumlama işleminde söz konusu değişkenlerin seçimine büyük bir özen gösterilmelidir.

Pah kırma işlemine tabi tutulan yaylar kumlama makinalarına alınır ve metal bilya veya taneler kullanılarak kumlanır.

Kumlama sonrası yaylarda çatlak vb. oluşup oluşmadığı kontrol edilir ve uygun olanlar son tavlama için tavlama fırınına sevk edilir.

f) Son Tavlama

Son tavlama, taşlama veya şekillendirme, pah kırma ve kumlama işlemleri sırasında yaylarda meydana gelen mekanik gerilimleri gidermek ve yaylara nihai mekanik özelliklerini kazandırmak için yapılan ısıl işlemdir.

Son tavlama işlemi tavlama fırınlarında belirli sıcaklık ve süre yayların ısıtılması ve daha sonra soğutulması ile gerçekleştirilir.

Kumlama işlemine tâbi tutulan yaylar, tavlama fırınlarına alınarak yağ içerisinde belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılır ve belirli bir süre bu sıcaklıkta tutulur, daha sonra tavlama fırınlarından alınarak soğutulur.

g) Boyama

Boyama, kullanım yerlerinde korozyona maruz kalması söz konusu olan ve bu sebeple boyalı olarak piyasaya arz edilecek olan yayların yüzeylerinin boya ile kaplanması işlemidir.

Boyama işlemi, yaylara kullanım yerlerine göre uygulanacak boya türüne göre daldırma yoluyla veya elektrostatik olarak gerçekleştirilebilir.

Kullanılacakları yerlerde ağır korozyon şartlarına maruz kalması söz konusu yayların yüzeyleri boyanmadan önce fosfatla kaplanması gerekebilir. Bu sebeple bu amaçla üretilen yaylar önce fosfatla kaplanır.

Klasik akrilik boyalarla boyanacak yaylar, boya banyosuna daldırılır ve daha sonra banyodan çıkartılarak sıcak hava akımı ile veya fırında düşük ısıda kurutulur.

Yüzeyleri elektrostatik toz boya ile kaplanacak yaylar ise boya kabinine alınır, tabanca ile toz boya püskürtülür ve daha sonra boya fırınında boyanın ergiyerek yay yüzeylerinde plâstik bir kılıf oluşturması sağlanır.

Son tavlama veya boyama sonrası piyasaya arz edilecek hale gelen yaylar ambâlajlanmadan önce kalite kontrol testlerine tabi tutulur ve uygun olanlar ambalâjlanarak piyasaya arz edilir.

2.3. Türk Standardları

Yay hammaddeleri ve yaylar ile ilgili Türk Standardları aşağıda verilmiştir.

a) Hammaddelerle İlgili Türk Standardları

TS EN 10089   	Su verilmiş ve temperlenmiş yaylar için sıcak haddelenmiş çelikler - Teknik teslim şartları

TS 2500-1 EN 10270-1   	Çelik teller - Mekanik yaylar için - Bölüm 1: Patent tavlı, soğuk çekilmiş, alaşımsız çelik yaylık tel

TS 2500-2 EN 10270-2   	Çelik teller - Mekanik yaylar için- Bölüm 2: Yağda sertleştirilmiş ve menevişlenmiş çelik yaylık tel

TS 2500-3 EN 10270-3   	Çelik teller - Mekanik yaylar için- Bölüm 3: Paslanmaz çelik yaylık tel

b) Yaylarla İlgili Türk Standardları

TS 1440   	Yaylar (Basınca çalışan) - Silindirik helisel - Yuvarlak telden soğuk sarılmış

TS 1441   	Yaylar (Basınca çalışan) - Silindirik helisel - Yuvarlak çubuktan  sıcak sarılmış

TS 1442   	Yaylar (Çekmeye çalışan) - Silindirik helisel - Yuvarlak telden soğuk sarılmış

TS 1798-1 EN ISO 2162-1 Yaylar - Teknik mamul dokümanı - Bölüm 1: Basitleştirilmiş gösteriliş

TS 1798-2 EN ISO 2162-2 Yaylar - Teknik mamul dokümanı - Bölüm 2: Basınca çalışan silindirik helisel yayların gösterilişi

TS 1798-3 EN ISO 2162-3 	Yaylar - Teknik mamul dokümanı - Bölüm 3: Terimler

TS EN 13906-1   	Silindirik helisel yaylar - Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilmiş - Hesaplama ve tasarım - Bölüm 1: Sıkıştırma yayları (Basınca çalışan yaylar)

TS EN 13906-2   	Silindirik helisel yaylar - Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilmiş – Hesaplama ve tasarım - Bölüm 2: Uzama yayları (Uzamaya çalışan yaylar)

TS EN 13906-3   	Silindirik helisel yaylar - Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilmiş – Hesaplama ve tasarım - Bölüm 3: Burulma yayları (Burulmaya çalışan yaylar)

2.4. Ürün Fiyatları

Yay satış fiyatları çeşidine göre 0,25-0,50 YTL/Adet arasında değişmektedir. Bu profilde dikkate alınan yay ortalama satış fiyatları aşağıda verilmiştir.

Yay Türleri	Birim Fiyatı		Yay Türleri			Birim Fiyatı

Subap Yayları	      0,50 		Suspansiyon Yayları	 	      0,30

Debriyaj Yayları	      0,50		Amortisör Yayları	  	      0,50

Baskı Yayları	      0,35			Çekme Yayları	 	      0,25

2.5. Üretim Kapasitesi

Tesiste, günde iki vardiya üzerinden yılda 300 işgünü çalışılarak tam kapasitede aşağıda belirtilen miktarlarda yay üretilecektir.

Yay Türleri                       Üretim Miktarı		Yay Türleri			Üretim Miktarı

Subap Yayları		11.424.000 		Suspansiyon Yayları	     	       679.320

Debriyaj Yayları	  	  4.896.000 		Amortisör Yayları	  	    2.974.320

Baskı Yayları			22.440.000 		Çekme Yayları	    	    7.140.000

Toplam Üretim Miktarı		49.851.480

2.6. Üretim Akış Şeması

Yay üretim akım şeması aşağıda verilmiştir.

Yay Üretim Akış Şeması

| Çelik Tel veya Çubuk |  | Yay Sarma |  | Kusurlu Yay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Ham Yay |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | İlk Tavlama |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Tavlanmış Yay |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Taşlama veya Uç Şekillendirme |  | Kusurlu Yay |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Taşlanmış veya Şekillendirilmiş Yay |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Pah Kırma |  | Kusurlu Yay |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Pah Kırılmış Yay |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Son Tavlama |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Çıplak Yay |  | Ambalajlama |
|  |  |  |  |  |
| Boya |  | Boyama |  | Piyasaya Arz |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Boyalı Yay |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Ambalajlama |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Piyasaya Arz |  |  |

2.7. Makina ve Teçhizat

2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste kullanılacak ana makina ve teçhizat listesi Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4: Ana Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Miktarı (Adet) | Yerli veya İthal | Birim Fiyatı |  | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ (FOB) | YTL | $ (FOB) |
| Otomatik Yay Sarma Mak. | 1 | Yerli | 42.000 | 28.000 | 42.000 | 28.000 |
| Otomatik Yay Sarma Mak. | 1 | Yerli | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 8.000 |
| Mekanik Yay Sarma Mak. | 4 | Yerli | 32.000 | 21.330 | 128.000 | 85.320 |
| Mekanik Yay Sarma Mak. | 1 | Yerli | 17.000 | 11.330 | 17.000 | 11.330 |
| Mekanik Yay Sarma Mak. | 2 | Yerli | 25.000 | 16.665 | 50.000 | 33.330 |
| Mekanik Yay Sarma Mak. | 1 | Yerli | 37.920 | 25.280 | 37.920 | 25.280 |
| Mekanik Yay Sarma Mak. | 1 | Yerli | 73.340 | 48.890 | 73.340 | 48.890 |
| Mekanik Yay Sarma Mak. | 1 | Yerli | 45.000 | 30.000 | 45.000 | 30.000 |
| Mekanik Yay Sarma Mak. | 1 | Yerli | 28.920 | 19.280 | 28.920 | 19.280 |
| CNC Yay Sarma Makinası | 1 | İthal | 24.680 | 16.450 | 24.680 | 16.450 |
| CNC Yay Sarma Makinası | 1 | İthal | 143.580 | 95.720 | 143.580 | 95.720 |
| Yay Sarma Makinası | 3 | İthal | 34.910 | 23.270 | 104.730 | 69.810 |
| Yay Sarma Makinası | 1 | İthal | 90.000 | 60.000 | 90.000 | 60.000 |
| CNC Yay Sarma Makinası | 1 | İthal | 32.900 | 21.930 | 32.900 | 21.930 |
| CNC Yay Sarma Makinası | 1 | İthal | 70.000 | 46.670 | 70.000 | 46.670 |
| CNC Yay Sarma Makinası | 2 | İthal | 124.480 | 82.985 | 248.960 | 165.970 |
| Tel Kıvırma Makinası | 1 | Yerli | 110.000 | 73.330 | 110.000 | 73.330 |
| Satıh Taşlama Tezgahı | 1 | Yerli | 25.000 | 16.670 | 25.000 | 16.670 |
| Yay Taşlama Makinası | 1 | İthal | 105.290 | 70.195 | 105.290 | 70.195 |
| Yay Taşlama Makinası | 1 | Yerli | 2.000 | 1.330 | 2.000 | 1.330 |
| Yay Taşlama Makinası | 2 | Yerli | 2.000 | 1.333 | 4.000 | 2.670 |
| Kumlama Makinası | 1 | Yerli | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 |
| Flok Makinası | 1 | İthal | 7.000 | 4.665 | 7.000 | 4.665 |
| Fırın Konveyör | 1 | İthal | 26.250 | 17.500 | 26.250 | 17.500 |
| Kurutucu | 1 | Yerli | 2.160 | 1.440 | 2.160 | 1.440 |
| Kalıpçı Freze | 1 | Yerli | 5.500 | 3.666 | 5.500 | 3.670 |
| Metal Planya | 1 | Yerli | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| Ünüversal Torna | 1 | Yerli | 2.000 | 1.333 | 2.000 | 1.330 |
| Ünüversal Torna | 1 | Yerli | 2.000 | 1.333 | 2.000 | 1.330 |
| Sütunlu Matkap Tezgahı | 1 | Yerli | 1.000 | 667 | 1.000 | 670 |
| Sütunlu Matkap Tezgahı | 1 | Yerli | 1.000 | 667 | 1.000 | 670 |
| TOPLAM | - | - | - | - | 1.458.730 | 972.450 |

Not: Hesaplarda 1 $; 1,5 YTL olarak alınmıştır.

2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

Tesiste kullanılacak yardımcı makina ve teçhizat listesi Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5: Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

| Makina ve Teçhizatın Cinsi | Miktarı (adet) | Yerli veya İthal | Birim Fiyatı | Tutarı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ (FOB) | YTL | $ (FOB) |
| Kaynak Makinası | 2 | Yerli | 500 | 330 | 1.000 | 660 |
| Elektronik Terazi | 1 | Yerli | 500 | 330 | 500 | 330 |
| Baskül | 1 | Yerli | 1.000 | 670 | 1.000 | 670 |
| Kompresör | 6 | Yerli | 1.500 | 1.000 | 9.000 | 6.000 |
| Vidalı Kompresör | 1 | Yerli | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 |
| Elektronik Varyatör | 1 | Yerli | 500 | 330 | 500 | 330 |
| Siklon + Aspiratör | 1 | Yerli | 1.000 | 670 | 1.000 | 670 |
| Rockwell Sertlik Ölçme Ch. | 1 | Yerli | 1.200 | 800 | 1.200 | 800 |
| Manyetik Matkap Sehpası | 1 | Yerli | 1.000 | 670 | 1.000 | 670 |
| Ölçü Aleti | 1 | Yerli | 500 | 330 | 500 | 330 |
| Eksenli Ölçü Aleti | 1 | Yerli | 500 | 330 | 500 | 330 |
| Toz Emici Aspiratör | 1 | Yerli | 250 | 170 | 250 | 170 |
| DC 180 Sayıcı | 1 | İthal | 610 | 410 | 610 | 410 |
| Zımpara Motoru | 1 | Yerli | 140 | 90 | 140 | 90 |
| Yağ Tutucu Filtre | 1 | Yerli | 290 | 190 | 290 | 190 |
| Jeneratör | 1 | Yerli | 20.000 | 13.330 | 20.000 | 13.330 |
| Sabit Tezgah Mengenesi | 1 | Yerli | 1.000 | 665 | 1.000 | 665 |
| TOPLAM | - | - | - | - | 53.490 | 35.645 |

Not: Hesaplarda 1 $; 1,5 YTL olarak alınmıştır.

2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri

Toplam makina ve teçhizat tutarı, Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6: Toplam Makina ve Teçhizat Yatırımı Tutarı

|  | Tutarı |  |
| --- | --- | --- |
|  | YTL | $ |
| Ana Makina ve Teçhizat Yatırımı | 1.458.730 | 972.450 |
| Yardımcı Makina ve Teçhizat Yatırımı | 53.490 | 35.645 |
| Toplam Makina ve Teçhizat Giderleri | 1.512.220 | 1.008.095 |

Not: Hesaplarda 1 $; 1,5 YTL olarak alınmıştır.

2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri

Yay üretim tesisleri GSM mevzuatına tâbi olup, ilgili mercilerden GSM lisansı alınması zorunludur.

Tesisten çevreye veya havaya herhangi bir gaz, sıvı veya katı atık verilmeyecektir. Üretim sırasında oluşan metal talaşları geri dönüşüm için hurdacılara satılacaktır.

2.9. Termin Plânı

Tesisin, öz kaynağın yeterli olması, öz kaynağın yeterli olmadığı durumlarda ise, iç veya dış kredilerin zamanında alınması şartıyla, 24 ay içerisinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.

Termin plânı aşağıda verilmiştir.

Tablo 7: Termin Plânı

| Yapılacak İşler | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Fizibilite Etüdü Hazırlanması | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plân ve Proje Hazırlanması |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Onay ve Ruhsat Alınması |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Fabrika İnşaatı |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |
| Makina ve Teçhizat Montajı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Deneme Üretimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

|  |  | 3. BÖLÜM |  | MALİ DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1. Sabit Yatırım Tutarı

Sabit yatırım tutarını oluşturan arsa ve bina ile ilgili giderlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

3.1.1. Arsa Miktarı ve Tutarı

Tesis için kullanılacak arsa miktarı ve tutarı Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8: Arsa Tutarı

| Arsa Giderleri | Miktar (m²) | Birim Fiyatı |  | Tutarı (YTL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YTL/m² | $/m2 | (YTL) | ($) |
| Satın Alınacak Arsa | 60.000 | 7,5 | 5,00 | 450.000 | 300.000 |

Not 1: Hesaplamalarda 1 $; 1,50 YTL olarak alınmıştır.

Arsa tutarının hesaplanmasında, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) uygulanan arsa tahsis fiyatlarının ortalaması alınmıştır. OSB dışında arsa alımlarında daha yüksek arsa bedelleri söz konusu olabilir.

3.1.2. Kapalı Alan Miktarı ve İnşaat Maliyetleri

Tesis için öngörülen kapalı alan miktarları ve inşaat giderleri Tablo 9’da verilmiştir

Tablo 9: İnşaat Giderleri

| Bölümler | Büyüklüğü (m²) | Yaklaşık Birim Yapı Maliyetleri (YTL/m²)* | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ |
| Ana Fabrika Bina ve Tesisleri | 3.000 | 381 | 1.143.000 | 762.000 |
| Yardımcı İşletme Bina ve Tesisleri | 100 | 334 | 33.400 | 22.665 |
| Depolar | 300 | 205 | 61.500 | 41.000 |
| İdare Binası ve Sosyal Tesisler | 1.000 | 381 | 381.000 | 254.000 |
| Toplam | 4.400 | - | 1.618.900 | 1.079.665 |
| *) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Yaklaşık Yapı Birim Maliyetleri” tebliğinden alınmıştır. |  |  |  |  |

Tablo 9’da inşaat maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan yaklaşık birim yapı maliyetleri, sadece inşaatla ilgili giderleri değil, % 30 oranında da yüklenici payını da içermektedir.

İnşaatın yatırımcının kendisi tarafından yapılması durumunda, yüklenici payı olmayacağı için  gerçek inşaat maliyetleri daha düşük olacaktır. Fabrika inşaatının yatırımcı tarafından yapılması durumunda, yukarıdaki değerlerden yüklenici payı düşülerek inşaat maliyetleri hesaplanabilir.

Arsa ve inşaat maliyetleri ile etüt ve proje, makina ve teçhizat, taşıma ve sigorta, montaj, işletmeye alma vb. gibi giderler itibarıyla sabit yatırım tutarı Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10: Sabit Yatırım Tutarı Tablosu

| Harcama Kalemleri | Tutarı |  |
| --- | --- | --- |
|  | (YTL) | ($) |
| 1) Arsa Bedeli (10.000 m²) | 450.000 | 300.000 |
| 2) Etüt ve Proje Giderleri | 156.560 | 104.370 |
| 3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri | 0 | 0 |
| 4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları | 67.500 | 45.000 |
| 5) İnşaat Giderleri a) Fabrika Binası (3.000 m2) b) Yardımcı İşletmeler Binası (100 m2) c) Depolar (300 m2) d) İdari Bina ve Sosyal Tesisler (400 m2) | 1.618.900 1.143.000 33.400 61.500 381.000 | 1.079.270 762.000 22.270 41.000 254.000 |
| 6. Ana Makina ve Teçhizat Gideri a) İthal Makina b) Yerli Makina | 1.458.730 685.130 773.600 | 972.480 456.750 515.730 |
| 7. Yardımcı Makina ve Teçhizat Gideri a) İthal Makina b) Yerli Makina | 53.490 610 52.880 | 35.660 410 35.250 |
| 8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri | 13.710 | 9.140 |
| 9) Taşıma ve Sigorta Giderleri | 93.370 | 62.250 |
| 10) Montaj Giderleri | 45.370 | 30.250 |
| 11) Taşıt Araçları ve Demirbaşlar Giderleri | 75.000 | 50.000 |
| 12) İşletmeye Alma Giderleri | 590.790 | 393.860 |
| 13) Genel Giderler | 92.470 | 61.650 |
| 14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri | 75.000 | 50.000 |
| 15) Beklenmeyen giderler a) Fizikî Beklenmeyen Giderler b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Bekl. Gid. | 235.800 58.950 176.850 | 157.200 39.300 117.900 |
| Sabit Yatırım Tutarı | 5.026.690 | 3.351.130 |

Not 1: Hesaplamalarda 1 $; 1,50 YTL olarak alınmıştır.

## 2: Yukarıdaki veriler tahmini değerler olup, kapasiteye göre değişebilir.

3.2. Yıllık Gelir ve Giderler

Yıllık işletme gelir ve giderleri gelir ve gider kalemleri itibarıyla aşağıda verilmiştir.

3.2.1 Yıllık İşletme Gelirleri

Tesiste yılda elde edilecek gelir toplamı, ürünler temelinde Tablo 11’de verilmiştir

Tablo 11: Yıllık İşletme Gelirleri

| Sıra No | Ürün Adı | Yıllık Üretim Miktarı (Adet) | Birim Fiyatı (YTL/ Adet) | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (YTL) | ($) |
| 1 | Subap Yayları | 11.424.000 | 0,50 | 5.712.000 | 3.808.000 |
| 2 | Debriyaj Yayları | 4.896.000 | 0,50 | 2.448.000 | 1.632.000 |
| 3 | Baskı Yayları | 22.440.000 | 0,40 | 8.976.000 | 5.984.000 |
| 4 | Çekme Yayları | 7.140.000 | 0,25 | 1.785.000 | 1.190.000 |
| 5 | Suspansiyon Yayları | 679.320 | 0,30 | 203.800 | 135.865 |
| 6 | Amortisör Yayları | 2.974.320 | 0,50 | 1.487.160 | 991.440 |
| Toplam İşletme Gelirleri |  |  |  | 20.611.960 | 13.741.305 |

Not 1: Hesaplamalarda 1 $; 1,50 YTL olarak alınmıştır.

3.2.2. Yıllık İşletme Giderleri

Yıllık işletme giderlerinin önemli bölümünü oluşturan amortismanlar ile işçi ücretleri, hammadde, ve işletme malzemeleri giderleri aşağıda verilmiştir.

3.2.2.1. Amortismanlar

Yıllık amortisman miktarı Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: Yıllık Amortisman Miktarları

| Amortismana Tâbi Kıymetler | Tutarı (A) (YTL) | Amortisman Oranı (B) (%) | Amortisman Tutarı (C) (C=A*B) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (YTL | ($) |
| Etüt ve Proje Giderleri | 156.560 | 20 | 31.312 | 20.875 |
| Teknik Yardım ve Lisans Anlaşmaları | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Hazırlık Yapıları | 67.500 | 6 | 4.050 | 2.700 |
| İnşaat İşleri | 1.618.900 | 4 | 64.756 | 43.170 |
| Ulaştırma Yatırımları (Tesisleri) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Makina ve Teçhizat* | 1.664.670 | 10 | 166.467 | 110.978 |
| Taşıt Araçları | 75.000 | 15 | 11.250 | 7.500 |
| Toplam | 3.582.630 |  | 277.835 | 185.223 |
| *) Taşıma ve sigorta, ithalat ve gümrükleme giderleri ile montaj giderleri dahil |  |  |  |  |

Ortalama amortisman oranı, Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13: Ortalama Amortisman Oranı

| Ortalama Amortisman Oranı (C/A) | 0,07755 |
| --- | --- |
| Net Kıymet Tutarı (YTL) | 3.893.430 |
| Ortalama Yıllık Amortisman Tutarı (1*2) | 301.940 |

Amortismana bağlı net kıymet miktarı, Tablo 14’te verilmiştir

Tablo 14: Net Kıymet Tutarı

| Amortismana Tâbi Sabit Kıymetler | Değer |  |
| --- | --- | --- |
|  | (YTL) | ($) |
| Sabit Tesis Yatırımı (Amortismana Tabi Sabit Kıymetler) | 3.582.630 | 2.388.420 |
| Sabit Kıymet Fiyat Artışı | 235.800 | 157.200 |
| Finansman Giderleri | 75.000 | 50.000 |
| Kur Farkları | 0 | 0 |
| Toplam | 3.893.430 | 2.595.620 |
| (-) Birikmiş Amortismanlar | 0 | 0 |
| 2. Net Kıymet Tutarı | 3.893.430 | 2.595.620 |

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,50 YTL olarak alınmıştır.

3.2.2.2. İşçi Giderleri

Tesiste istihdam edilecek personel ve ortalama yıllık maliyetleri Tablo 15’te verilmiştir.

Tablo 15: İşçi Giderleri

| Unvanı | İstihdam Edilecek Personel | Ortalama Brüt Ücret (YTL) | Yıllık Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (YTL) | $ |
| İdari Personel | 12 | 1.500 | 216.000 | 144.000 |
| Teknik Personel | 6 | 1.750 | 126.000 | 84.000 |
| Kalifiye Eleman | 2 | 1.250 | 30.000 | 20.000 |
| Düz İşçi | 35 | 1.000 | 420.000 | 280.000 |
| Diğer (bekçi, şöför, ahçı, vb.) | 25 | 750 | 225.000 | 2150.000 |
| Geçici İşçiler | - | - | - | - |
| Toplam | 80 |  | 1.017.000 | 678.000 |

3.2.2.3. Hammadde Miktarları ve Tutarı

Üretimde hammadde olarak hurda çelik ve çelik ile alüminyum, yardımcı madde olarak ise; shell kumu, pik, cıvata ve somun ile yağ ve plâstik malzemeler kullanılacaktır.

Üretimde kullanılacak olan hammadde miktarları ve tutarları, Tablo 16’da, yardımcı madde miktarları ve tutarları tablo 17’de ve tesisin yıllık giderleri ise Tablo 17’de verilmiştir.

Tablo 16: Hammadde Miktarları ve Tutarları

| Hammadde ve Yardımcı Madde | Miktarı (Ton) | Birim Fiyatı (YTL/Ton) | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ |
| Çelik yay teli | 2.290 | 4.000 | 9.160.000 | 6.106.665 |
| Yaylık çelik tel (ton/yıl) | 1.000 | 4.000 | 4.000.000 | 2.666.665 |
| Toplam | - | - | 13.160.000 | 8.773.330 |

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,50 YTL olarak alınmıştır.

Tablo 17: Yardımcı Madde Miktarları ve Tutarları

| Hammadde ve Yardımcı Madde | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YTL | $ |
| Yüzey taşlama taşı (Adet/yıl) | 350 | 235,00 | 71.910 | 47.940 |
| Çelik bilya (kg/yıl) | 7.000 | 1,00 | 7.000 | 4.665 |
| Toplam | - | - | 590.740 | 52.605 |

Tablo 17: Yıllık İşletme Giderleri Tablosu

|  | Giderler |  |
| --- | --- | --- |
|  | TL | $ |
| 1) Hammadde Giderleri | 13.160.000 | 8.773.330 |
| 2) Yardımcı Maddeler Gideri | 0 | 0 |
| 3) Yakıt, Su, Elektrik Giderleri | 790.060 | 526.710 |
| 4) Personel ve İşçilik Giderleri | 1.017.000 | 678.000 |
| 5) Bakım ve Onarım Giderleri | 61.560 | 41.040 |
| 6) İşletme Malzemesi Giderleri | 89.250 | 59.500 |
| 7) Genel Giderler | 618.360 | 412.240 |
| 8) Amortismanlar | 303.780 | 202.520 |
| 9) Finansman Giderleri | 630.940 | 420.630 |
| 10) Pazarlama ve Satış Giderleri | 206.120 | 137.410 |
| 11) Ambalâj ve Paketleme Giderleri | 1.030.600 | 687.070 |
| Yıllık İşletme Giderleri Toplamı | 17.907.670 | 11.938.450 |

3.3. İşletme Sermayesi

Tesisin çalıştırılması için gerekli asgari işletme sermayesi, çalışma devri katsayısına bağlıdır. Bu sebeple, öncelikle çalışma devri katsayısı hesaplanmış, daha sonra yıllık işletme giderleri toplamı, çalışma devri katsayısına bölünerek, yıllık asgarî işletme sermayesinin hesaplanması yoluna gidilmiştir. Çalışma devresini hesaplarında aşağıda verilen süreler dikkate alınmıştır:

Tablo 18: Çalışma Devresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınan Unsurlar

| İşlemler | Ortalama Süre |
| --- | --- |
| Hammaddenin depoda bekleme süresi | 15 |
| Üretim süresi | 7 |
| Ürünün depoda bekleme süresi | 15 |
| Kredili satış vadesi veya süresi | 15 |
| Günlük giderleri karşılamak için toplam yeterli nakit bulundurma süresi | 3 |
| Toplam | 55 Gün |

Çalışma devresi, sermayenin kaç günde bir devredeceğinin göstergesidir.

Yılda 300 gün çalışılacağı varsayımı ile;

Çalışma Devresi Katsayısı = 30055= 5,45

İşletme Sermayesi İhtiyacı = Yıllık işletme giderleriÇalışma devri katsayısı

Amortismanlar hariç, tam kapasitede yıllık işletme giderleri 10.603.890 YTL olduğundan, yıllık ortalama işletme sermayesi ihtiyacı:

İşletme Sermayesi İhtiyacı = 110.603.8905,45=  3.227.000YTL

Söz konusu çalışma devir katsayısında üretim için gerekli işletme sermayesi 3.227.000 YTL olup, üretim için gerekli olan asgarî işletme sermayesini göstermektedir.

Üretimin yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da çalışma devir katsayısının büyük olması durumunda daha az, aksi durumda ise daha yüksek işletme sermayesi gerekeceği unutulmamalıdır.

3.4. Toplam Yatırım Tutarı

Sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin toplamı olarak, toplam yatırım tutarı Tablo 19’da verilmiştir.

Tablo 19: Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

| Harcamalar | Tutarı |  |
| --- | --- | --- |
|  | Milyon YTL | $ |
| Sabit Yatırım Tutarı | 5.024.890 | 3.349.930 |
| İşletme Sermayesi | 3.227.000 | 2.151.330 |
| Toplam Yatırım Tutarı | 6.592.000 | 4.394.670 |

3.5. Yatırımın Ekonomik Ömrü

### Yatırımın ekonomik (yararlı) ömrü, arsa hariç, sabit yatırım tutarının yıllık ortalama amortismana oranından hesaplanmaktadır. Buna göre tesisin ekonomik ömrü;

Ekonomik ömür: Sabit yatırım tutarı - ArsaYıllık ortalama amortisman

Ekonomik ömür: 5.024.890 - 450.000303.780: 15 Yıl, 1 Ay

3.6. Projenin Finansmanı

Proje finansmanı, ve finansmanın hangi kaynaklardan karşılanacağı Tablo 20’de verilmiştir.

Tablo 20: Proje Finansmanı Tablosu

|  | Tutarı |  |
| --- | --- | --- |
|  | TL | $ |
| A) Finansman İhtiyacı |  |  |
| Toplam Sabit Yatırım | 5.024.890 | 3.349.930 |
| İşletme Sermayesi | 3.227.000 | 2.151.330 |
| Yatırım Döneminde Ödenen KDV | 0 | 0 |
| Toplam Finansman İhtiyacı | 8.251.890 | 5.501.260 |
| B) Finansman Kaynakları |  |  |
| Özkaynaklar (% 75,8) | 6.251.890 | 4.167.930 |
| - Sermaye | 6.251.890 | 4.167.930 |
| - Fonlar | 0 | 0 |
| Yatırım Teşvikleri (KDV İstisnası vb.) | 0 | 0 |
| Yabancı Kaynaklar (% 24,2) | 2.000.000 | 1.333.330 |
| - Orta ve Uzun Vadeli Krediler | 2.000.000 | 1.333.330 |
| - İşletme Kredisi | 0 | 0 |
| Toplam Finansman | 8.251.890 | 5.501.260 |

Not: Hesaplamalarda 1 $; 1,50 YTL olarak alınmıştır.

Yatırımın % 75,8 oranında özkaynak kullanılarak gerçekleştirileceği varsayılmış ve alınması gerekli kredi miktarı buna göre hesaplanmıştır. Kullanılacak kredi için ise yatırımın KOBİ teşvik belgeli olarak KÖY’de yapılacağı ve yıllık % 10 faiz ödeneceği yapılacağı varsayılmıştır.

3.7. Satılan Malın Maliyeti

Satılan malın maliyeti Tablo 21’de verilmiştir.

Tablo 21: Satılan Malın Maliyeti

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| Toplam Üretim Giderleri | 16.766.830 |
| Amortismanlar | 303.780 |
| Toplam Sanayi Maliyet | 17.070.610 |
| Stok Farkı (-) | 0 |
| Satış Giderleri | 206.120 |
| Finansman Giderleri | 630.940 |
| Satılan Malın Maliyeti | 17.907.670 |

3.8. Yatırımın Ön Değerlendirmesi

Değişik unsurlar bakımından yatırımın karlılığı aşağıda verilmiştir.

3.8.1. Proforma Gelir- Giderler

Proforma gelir ve giderler Tablo 22’de verilmiştir.

Tablo 22: Proforma Gelir ve Giderler

|  | Değer (YTL) |
| --- | --- |
| 1. İşletme Gelirleri | 20.611.960 |
| 2. Satılan Malın Maliyeti | 17.907.670 |
| 3. Kanuni Kâr/Zarar (1-2) | 2.704.290 |
| 4. Zarar Mahsubu | 0 |
| 5. İhracatta Vergi İstisnası | 0 |
| 6. Yatırım İndirimi ve Diğer İndirimler | 0 |
| 7. Kurumlar Vergisi Matrahı [3-(4+5+6)] | 2.704.290 |
| 8. Kurumlar Vergisi (7*% 20) | 540.860 |
| 9. Gelir Vergisi Stopajı [3-4-(7 x % 30)] x % 22 | 0 |
| 10. Dönem Kar/Zararı (3-(8+9)) | 2.163.430 |
| 11. Zarar Mahsubu (4=11) | 0 |
| 12. Kanuni Yedek Akçe [(3-11) x % 5] | 135.210 |
| 13. 1. Temettü [10-(11+12)] x % 50 | 0 |
| 14. Memur ve İşçilere Kâr Payı | 0 |
| 15. Kullanılabilir Kâr (10-12-13-14) | 2.028.220 |

3.8.2. Yatırımın Kârlılığı

Yatırımın kârlılığı, vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım miktarına oranı olup, yatırımın yapılan toplam yatırım tutarı bakımından kârlılığının bir göstergesidir.

Yatırımın Kârlılığı. Vergi sonrası kârToplam yatırım tutarıx 100

Yatırımın Kârlılığı: 2.163.4308.251.890x 100 = % 26,22

Yatırım, yatırımın kârlılığı bakımından ele alındığında, orta derecede kârlı bir yatırım sayılır.

3.8.3. Sermayenin Kârlılığı

Sermayenin kârlılığı, yatırım için ortaya konulan sermayenin (özkaynakların) kârlılığının bir göstergesidir ve vergi sonrası kârın özkaynaklara bölünmesiyle elde edilir.

Sermayenin Kârlılığı: Vergi sonrası kârÖzkaynakmiktarıx 100

Sermayenin Kârlılığı: 2.163.430 6.251.890x 100 = % 34,60

Sermayenin kârlılığı, yatırım % 75,8 oranında özkaynakla gerçekleştirildiği ve % 24,2 oranında da yabancı kaynak kullanıldığı için, yatırımın kârlılığına göre daha yüksektir.

Yatırımın daha düşük özkaynakla gerçekleştirilmesi durumunda sermayenin kârlılığının artacağı düşünülebilir. Bu varsayım, bir dereceye kadar ve özellikle çok uygun şartlarda kredi temin edilmesi durumunda doğrudur. Genelde özkaynak oranı azaldıkça, alınan kredilerden dolayı vergi sonrası kâr da azalacağından, sermayenin kârlılığı alınan kredi faizine göre değişecektir.

3.8.4. Tam Kapasitede Net Katma Değer

Tam kapasitede oluşturulan net katma değer, yılda kâr olarak yatırımcıya kalan miktarla birlikte, işçilere yapılan ödemeler, faiz giderleri ve genel giderler başlığı altında yapılan ödemelerin tamamıdır ve işletmenin oluşturduğu artı değeri göstermektedir. Tam kapasitede net katma değerin yüksekliği, işletmenin ekonomiye katkısının büyüklüğünün de bir ölçüsüdür. Tesiste tam kapasitede oluşturulacak katma değer Tablo 23’te verilmiştir.

Tablo 23: Tam Kapasitede Net Katma Değer

|  | TL |
| --- | --- |
| Brüt Kâr | 2.163.430 |
| İşçilik ve Personel Gideri | 1.017.000 |
| Finansman Giderleri | 630.940 |
| Genel Giderler | 618.360 |
| Net Yurt İçi Katma Değer | 4.429.730 |

Tam kapasitede net katma değer, yatırımın bir yılda oluşturacağı katma değeri ortaya koyan büyüklük olup, yatırımın ülke ekonomisi için hangi büyüklükte bir katma değer oluşturacağını gösterir.

Yay üretimine yönelik bir yatırım ile ülke ekonomisine bir yılda sağlanacak katma değer 4.429.730 YTL olacaktır.

3.8.5. Kişi Başına Yatırım Tutarı

Kişi başına yatırım tutarı, yatırımda istihdam edilen personel başına yapılan yatırımın bir göstergesi olup, toplam yatırım tutarının toplam istihdama bölünmesiyle hesaplanır.

Kişi Başına Yatırım: Toplam yatırım tutarıToplam istihdam

Kişi Başına Yatırım: 8.251.89080= 103.149 YTL

Yatırım, kişi başına yaklaşık 104 bin YTL’lik bir yatırım yapmayı gerektirecektir.

3.8.6. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Yatırımın geri dönüş süresi, yatırım kendini amorti etme süresinin bir göstergesidir. Toplam yatırım tutarının, vergi sonrası kâr ile amortisman tutarına bölünmesiyle elde edilir.

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: Toplam yatırım tutarıVergisonrası kâr+Amortisman

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 8.251.8902.163.430+303.780= 3 yıl 4 ay

Yatırım, 4 yılın içerisinde kendini amorti etmiş olacaktır.

|  |  | 4. BÖLÜM |  | EKLER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EK A: SANAYİ PROFİLLERİ LİSTESİ

No:	Profilin Adı                                                                                                               H. Yılı

- Isıcam Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1993

- Sınaî Kalıp Tesisi Sanayi Profili	 1993

- Briket Kömür Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Pamuk İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Kıl İpliği ve Tela Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Plastik Enjektör Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1994

- Otomatik Tartı Cihazları Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1995

- Tomruk Biçme Atölyesi Sanayi Profili	 1995

- Ahşap Kaplama Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1995

- Torbalanmış Söndürülmüş Toz Kireç Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R)	 1995

- Modern Soğuk Lastik Kaplama Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi)	 1996

- Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 1996

- El Halıcılığı İmalât Sanayi Profili (R)	 1996

- Zeytinyağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Yonga Levha Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R)	 1996

- Teneke Kutu İmalât Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Straygarn Yün İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Soya Ürünleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Odun Briketi Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- LPG Dolum Tesisi Sanayi Profili  (R)	 1996

- Meşrubat ve Meyve Suyu Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Karton Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Dikişli Çelik Boru Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Doğrama ve Mobilya İmalât Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Ambalajlama ve Sarımevi Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Bisküvi Üretim Tesisi Sanayi Profili  (R)	 1996

- Kontrplak Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Ham İpek İpliği Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Çimentolu Sunta ve Prefabrik Yapı Eleman. Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- PVC Tabanlı Ayakkabı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Mermer Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Tuğla Kiremit Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili  (R) 	 1996

- Sebze Kurutma Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Un Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Ziraî Aletler Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Ayakkabı Bot İmalât Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Çimentoya Dayalı Ürünler Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Vidala Deri İşleme Tesis Sanayi Profili İ (R) 	 1996

- Mezbaha Ve Soğuk Hava Deposu Sanayi Profili  (R) 	 1996

- Stropor’dan Ambalâj ve Yalıtım Malzemeler Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Kösele Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Çeşitli Refrakter Harçlar Şamot ve Ateş Tuğlası Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Un Ve Ekmek Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Su Ürünleri ve Konserve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Dondurulmuş Su Ürünleri Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Galvanizli Oluklu ve Düz Sac Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Ayçiçek Yağı Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Et Kombinası Sanayi Profili (R)	 1996

- Büyük Ticaret Mağazası Sanayi Profili (R)	 1996

- Soda Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Hidrojen Peroksit Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Tuz Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R) 	 1996

- Kompost Gübre Üretim Tesisi Sanayi Profili   (R)	 1996

- Renkli Metal Üretimi Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Şarap Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Sabun Altı Sularından Gliserin Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Konsantre ve Metal Antimuan Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Fındık İşleme Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Margarin Tesisi Sanayi Profili İ(R)	 1996

- Sülfürik Asit Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Pik Döküm Üretim Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Pomza Taşı İşleme Tesisi Sanayi Profili (R)	 1996

- Torbalanmış ve Söndürülmüş Toz Kireç Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1996

- Elektrik Motorları Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1996

- Deri (Küçükbaş Hayvan Derisi) Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Plâstik Profil Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Makarna Üretim Tesisi Sanayi Profili (Yenilendi)	 1997

- Cerrahi Eldiven Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Karton ve Mukavva Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Pantolon Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Çikolata Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Gömlek Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Sabun Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Penye Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Alçı Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Patates Nişastası Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Bisküvi ve Gofret Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Mermer Sahası Ve Mermer İşleme Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Battaniye Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Yem Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- El Halıcılığı Sanayi Profili	 1997

- Pastörize Süt ve Mamulleri Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Su Şişeleme Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Stropor Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1997

- Mobilya ( Ahşap Mutfak Dolapları) İmalâtı Sanayi Profili	 1998

- PVC Boru Bağlantı Elemanları İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Sarımsak ve Türevleri Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Havlu, Bornoz, Gecelik, Pijama vb. İmalâtı Sanayi Profili	 1998

- Deri Konfeksiyon İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Domates Salçası Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Makina Halısı İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Ytong (Gaz Beton) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Tekstil (Keçe) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Patates Cipsi ve Mısır Çerezi İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Isıcam İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Sera Örtüsü ve Şiring Naylonu İmalat Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Branda ve Tente Kaplama İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Tekstil (Bayan Giysisi) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Kot ve Kadife Pantolon İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Cam Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Yay Çıtalı Plastik Serada Bitkisel Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Yatak ve Yatak Tekstili İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Kozmetik Ürünleri İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Kütlü Pamuk Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1998

- Makina Aksamı İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Kurutulmuş Meyve Ve Sebze Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Mıcır Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Deri Artıklarından Boncuk Tutkal Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Deri İşleme Ortak Kullanım Atölyesi	 1999

- 10 Çekici (Tır Filosu ) Sanayi Profili	 1999

- Viol Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Çorap İmalât tesisi Sanayi Profili	 1999

- Reçel Üretim Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Ticari Tip Buzdolabı İmalât tesisi Sanayi Profili	 1999

- Termal Otel İşletmesi Sanayi Profili	 1999

- Deve Kuşu Kesim hane ve Şarküteri Ürünleri Üretimi Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Bayan Ayakkabı ve Sandalet (Zenne) İmalât tesisi Sanayi Profili	 1999

- Ambalaj Torbaları İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Cam Mozaik İmalât Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Beton Kiremit İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 1999

- Elektrik Panosu ve Orta Gerilim (Trafo) Hücresi İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Akümülatör İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Kabuklu Yer Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Fermuar Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Büro Malzemesi İmalatı Sanayi Profili	 2000

- Hurda Plastikten Sulama ve Elektrik Boruları İmal. Sanayi Profili	 2000

- Kilitli Beton Parke İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Peçete ve Tuvalet Kâğıdı Makinesi İmalatı Sanayi Profili	 2000

- Motor Supabı İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Karton Masura İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Deri Çanta Ve Kemer Üretimi Sanayi Profili	 2000

- Mutfak Eşyası İmalâtı Sanayi Profili	 2000

- Tekstil (İç Çamaşır, Tişört) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Ayarlı Ayakkabı Kalıbı Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Shring Ambalaj ve Kaynak Makinaları Üretim Tesisi	 2000

- Rafine Yağ Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Spiral Kaynaklı Çelik Boru İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Deri Ve Suni Deriden Terlik İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Ağaç Vidası, Sunta Vidası Ve Tel İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Çelik Kasa İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Termo PVC Ayakkabı Tabanı İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2000

- Çimentolu Yonga Levha İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Toz, Sıvı Ve Jel İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Transmisyon Milleri, Kaliteli Çelik İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Hidrolik Lift, Hidrolik Pompa ve Şanzıman İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Paslanmaz Çelikten Süt Tankları İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Siirt Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kesme Şeker (Küp Şeker) İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kontinü Zeytinyağı İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Çay Üretim Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Et ve Et Mamulleri İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Süet, Nubuk ve Her Türlü Ayakkabı Boyası ve Cilası İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Alüminyum Profil İmalâtı ve Plastik İşleme Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Duşakabin Ve Küvet Kabini İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kauçuktan Sızdırmazlık Elemanları İmalâtı Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Ahşap Parke İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Kolonya İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Teneke Kutu ve Plastik Şişe İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Elektrostatik Boya İle Metal Kaplama Tesisi Sanayi Profili	 2001

- Beton Döşeme Plakaları İmalâtı Sanayi Profili	 2001

- Sünger Yatak İmalatı Sanayi Profili	 2001

- Panel Radyatör İmalâtı Sanayi İmalâtı Sanayi Profil	 2001

- Naylon ve Misina Balık Ağı İmalatı Sanayi Profili	 2002

- Valeks İmalât Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Vaketa (Sabunlu Kösele) İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Fan İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Organik Atıklardan (Tavuk Gübresi)  Elektrik Üretimi Sanayi Profili	 2002

- İzole Edilmiş Silikon Kablo Ve Profil Conta İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Mutfak Aspiratörü İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Asansör Kabini ve Asansör Kapısı İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Esnek PVC Esaslı Plastik Zemin Kaplamaları İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Polipropilen Elyaf İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Baskı Boya İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Naylon Torba ve Plastik Poşet İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Suni Mermer (Mermerit) İmalatı Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Kumaş Boyama Tesisi Sanayi Profili	 2002

- Optik Cam İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Ameliyat İpliği (Kat-Küt) İmalatı Sanayi Profili	 2002

- Kum Sıva İmalatı Sanayi Profili	 2002

- Urgan-Halat İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Mısır Kurutma ve Paketleme İmalâtı Sanayi Profili	 2002

- Suni Deri İmalat Tesisi Sanayi Profili	 2003

- Polietilen Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi Sanayi Profili	 2003

- Polikarbonat Su Damacanası Üretimi Sanayi Profili	 2003

- Kauçuk Esaslı Yalıtım Malzemeleri Sanayi Profili	 2003

- Ambalaj Malzemeleri İmalat Tesisi Sanayi Profili	 2003

- Makine Yedek Parçası İmalat Tesis Sanayi Profili	 2003

- Plastik Bardak, Tabak ve Kase İmalatı Sanayi Profili 	 2003

- Plastik Parça (Buzdolabı İçin) İmalatı Sanayi Profili	 2003

- Beton Boru ve Hafif Yapı Elemanları Sanayi Profili	 2003

- Meyve ve Sebze Paketleme Tesisi Sanayi Profili	 2004

- Çocuk, Hasta Bezi ve Hijyenik Ped Üretimi Sanayi Profili	 2004

- Sakat Araçları İmalatı Sanayi Profili	 2004

- Mermer Makinaları Sanayi Profili	 2004

- Çay Artıklarından Yonga Levha Üretimi Sanayi Profili		2004

- Cam Elyaf Kaplı Boru Üretimi Sanayi Profili		2004

- Tekstil Tipi Cam Elyaf İmalatı Sanayi Profili		2004

- Pamuk Saplarından Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili		2004

- Dokumasız (Non-Wowen) Kumaştan Önlük, Bone ve Maske Üretimi Sanayi P		2004

- Hazır Elyaftan Polipropilen Esaslı Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi o.	 2004

- Yalıtımlı Briket Blok ve Asmolen İmalatı Sanayi Profili		2004

- Ayçiçeği Saplarından Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili		2004

- Sonsuz Elyaf Çekme Tekniği İle Polipropilen Esaslı Dokumasız Kumaş Ür. S. Pr.	 2004

- Eriyik Püskürtme Tekniği ile Dokumasız (Non-Wowen) Kumaş Üretimi Sn. Profili		2004

- Dondurulmuş Patates Üretimi Sanayi Profili		2004

- Polikarbonat Levha Üretimi Sanayi Profili		2004

- Melaminli Yonga Levha İmalatı Sanayi Profili		2004

- Kompakt Disk (CD) İmalatı Tesisi Sanayi Profili 		2004

- Üre-Formaldehit Tutkalı Üretimi Sanayi Profili		2004

- Alüminyum Folyo ve Şerit İmalâtı Sanayi Profili		2004

- Pamuk Elyaf İmalatı Sanayi Profili		2004

- Damlama Sulama Sistemleri Sanayi Profili		2005

- Buğday Saplarından ve Hurda Kağıttan Rulo Kağıt Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Mermer Plaka Üretimine Entegre Eskitilmiş Mermer Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Bitkisel Esaslı Dizel Yakıt (Biodizel) Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Tekstil Pomzası Üretimi Sanayi Profili		2005

- Pik ve Sfero Döküm  Parça İmalatı Sanayi Profili		2005

- Tıbbi Tekstil Ürünleri İmalatı Sanayi Profili		2005

- Meyve Suyu Konsantresi Üretimi Sanayi Profili		2005

- Melastan Etil Alkol Üretimi Sanayi Profili	 2005

- PVC Dış Cephe Kaplamaları Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Yaş Hazır Sıva Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Toz Hazır Sıva üretimi Sanayi Profili	 2005

- Melastan Sitrik Asit Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Fiber Optik Kablo Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Vinil Duvar Kaplamaları Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Büyükbaş Hayvan Gübresinden Organik Gübre Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Tavuk Gübresinden Organik Gübre Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Odun Atıklarından Metil Alkol Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Poliüretan Sünger Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Metal Kiremit Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Panel Kapı Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Yönlendirilmiş Yonga Levha Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Elektrostatik Toz Boya Üretimi Sanayi Profili	 2005

- Alüminyum Alaşımlı Jant İmalâtı Sanayi Profili	 2006

- Hurda Kağıttan Kağıt İmalâtı Sanayi Profili	 2006

- Granit Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Sünger Demir Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Hidrolik Kumanda Valfleri Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Alüminyum Hurdalarından Alüminyum Külçe Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Elektrolitik Tavlı Bakır Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Çelik Hasır Üretimi Sanayi Profili	 2006

- Helezon Çelik Yay Üretimi Sanayi Profili	 2006

(R): Daha önceki yıllarda hazırlanmış olup da sadece rakamları revize edilmiş sanayi profillerini göstermektedir.

EK B: SABİT YATIRIM TUTARI ÇİZELESİ İLE GELİR VE GİDER ÇİZELGESİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINAN ORANLAR

1) Sabit Yatırım Tutarı Tablosu

| Harcama Kalemi | Açıklamalar | Değer veya Oran |
| --- | --- | --- |
| 1) Arsa Bedeli | Yatırım için gerekli arsaya yapılacak ödemeyi gösterir. Arsa bedeli olarak 4 ilâ 8 dolar arası değerler alınmaktadır. | 5 Dolar |
| 2) Etüt ve Proje Giderleri | Fizibilite etütleri ile yatırım ve işletmeye alma sırasında gerekli denetim, danışmanlık ve personelin eğitimi vb. gibi hizmetler için yapılacak harcamaları kapsamaktadır. Genellikle bina ve inşaat giderleri, ana ve yardımcı makina ve teçhizat giderlerinin (5+6+7) % 1’i ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 5 |
| 3) Teknik Yardım ve Lisans Giderleri | Teknik danışmanlık, proje kontrolü, makina ve teçhizatın kontrolü vb. ile üretim metodu ile ilgili olarak alınan lisans vb. giderlerini kapsamaktadır. Üretim metoduna göre söz konusu olmaktadır. | Üretim metoduna göre |
| 4) Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları | Arazinin inşaat için hazırlanması ile şantiye binaları vb. için yapılan giderleri kapsar. Arsa bedelinin % 1’i ilâ % 10 arasında bir değer alınmaktadır. | % 8 |
| 5) Bina ve İnşaat Giderleri a) Ana Fabrika Binası b) Yardımcı İşletmeler c) Depolar d) İd. Bina ve Sos. Tesisl. | Ana fabrika binası, yardımcı işletmeler binası, depolar ile idari bina ve sosyal tesisler için yapım özelliklerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit edilen “Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” tebliğindeki değerler dikkate alınmaktadır. | 4. Sınıf, A Grubu 3. Sınıf, A Grubu 2. Sınıf, A Grubu 4. Sınıf, A Grubu |
| 6) Ana Makina ve Teçhizat Giderleri a) Yerli b) İthal | İşletmede, doğrudan üretim hatlarında kullanılacak makina ve teçhizatı gösterir. Gümrükleme, taşıma ve sigorta giderlerinin hesaplanmasında göz önüne alınmak üzere ithal ve yerli olduğu da belirtilerek, proforma fatura değerleri alınmaktadır. | Gerçek değerler |
| 7) Yardımcı Makina ve Teçhizat Giderleri a) Yerli b) İthal | İşletmede, doğrudan üretim için kullanılmayan, ancak üretilen ürünün kontrolünde, naklinde, lâboratuvarlarda, bakım ve onarım birimlerinde kullanılan makina ve teçhizat ile ilgili giderleri gösterir. Gerçek değerler alınır. | Gerçek değerler |
| 8) İthalat ve Gümrükleme Giderleri | İthal makina ve teçhizat için ödenmesi gerekecek gümrük vergisi ile diğer giderleri göstermektedir. Türk gümrüklerine kadar getirilmiş (CIF) makina ve teçhizat için toplam tutarının % 1’i ilâ % 7’si arasında bir değer alınmaktadır. | % 2 |
| 9) Taşıma ve Sigorta Giderl. a) Yurtiçi b) Avrupa c) ABD ve Uzak Doğu | Yerli makina ve teçhizatın fabrikadan, ithal makina ve teçhizatın ise alındığı ülkelerden yatırım yerine kadar taşınması için ödenecek taşıma giderleri ile sigorta giderlerini kapsamaktadır. Bu sebeple mesafeye ve ülkelere göre farklı oranlar uygulanmaktadır. | % 3 % 7 % 12 |
| 10) Montaj Giderleri | Makina ve teçhizatın montajı için yapılacak masrafları gösterir. Makina ve teçhizat tutarının % 1’i ile 6’sı arasında değişik oranlar uygulanmaktadır. | % 3 |
| 11) Taşıt Araçları Giderleri | İşletmede kullanılacak binek ve diğer araçlar için yapılacak masrafları kapsar. Yatırım türüne göre değişir. 1 hizmet aracı ile servis aracı olarak her 25 personel için bir midibüs öngörülmüştür. | 1 hizmet aracı+servis aracı/25 kişi |
| 12) İşletmeye Alma Giderleri | Deneme üretimi, makinaların alıştırılması vb. gibi amaçlarla yapılacak giderleri kapsar. Yıllık işletme giderleri, ay olarak işletmeye alma süresine bölünerek hesaplanmaktadır. | 1 ay |
| 13) Genel Giderler | Yatırım dönemi süresince, haberleşme ile, emlak ve taşıt alım vergileri vb. giderleri kapsamaktadır. Bu kaleme kadarki giderlerin (1+2+…+12) % 2’si ilâ % 3’ü arasında bir değer alınmaktadır. | % 2 |
| 14) Yatırım Dönemi Finansman Giderleri | Yatırım döneminde alınan kredilerin faiz ödemelerini kapsar. Yatırımın azamî % 80 oranında yabancı kaynak kullanımı ile KOBİ teşvikli olarak gerçekleştirileceği ve KÖY kapsamındaki illerden birinde yapılacağı varsayımıyla geçerli faiz oranı dikkate alınır. | % 10 |
| 15) Beklenmeyen Giderler a) Fiziki Beklenmeyen G. b) Fiyat Artışları | Yeni bir makina ve teçhizat alımı, fiyat farkı sebebiyle giderlerdeki artışı gösterir. Bu kaleme kadarki gider kalemlerinin toplamının (1+2+…+14) % 1 ilâ % 10’u arasında bir değer alınır. | % 5 (% 1,25) (% 3,75) |

2) Yıllık Gelir ve Giderler Tablosu

| Harcama Kalemi | Açıklamalar | Değer veya Oran |
| --- | --- | --- |
| A) Yıllık İşletme Gelirleri | Tam kapasitede üretilecek ürün miktarının birim satış fiyatı ile çarpılmasıyla bulunur. | Gerçek değer |
| B) Yıllık İşletme Giderleri | Aşağıda yer alan kalemlerin toplamıdır. |  |
| 1) Hammadde Giderleri | Kullanılacak hammaddeler için yapılacak ödemeleri gösterir Tam kapasitede üretim için gereken hammadde miktarları ile birim alış fiyatlarının çarpılmasıyla bulunur. | Gerçek değer |
| 2) Yard. Madde Giderleri | Üretimde katkı maddesi vb. olarak kullanılacak maddelerle ilgili giderleri gösterir. Gerçek değerler alınır | Gerçek değer |
| 3) Yakıt, Su ve Elektrik Gd. | Üretimle ilgili yakıt, su ve elektrik giderlerini kapsar. Gerçek değerler alınır. Ayrıca, su giderlerinin hesaplanmasında, elektrik giderlerinin % 30’u esas alınabilir. | Gerçek değer |
| 4) Personel ve İşçilik Gid. | İşletmede çalışacak her tür personel için ödenecek ücretleri gösterir. Her personel için cari fiyatlar dikkate alınabilir veya ortalama bir değer alınabilir. | 750 YTL/Kişi |
| 5)Bakım - Onarım Giderleri a) Makina ve Teçhizat b) Bina | Makina ve teçhizat bakım ve onarım giderleri ile bina bakım ve onarım giderlerini kapsar. Makina ve teçhizat tutarının % 2 ilâ % 4’ü ile, bina ve inşaat giderlerinin % 1 ilâ % 3’ü arasındaki değerlerin toplamı olarak alınmaktadır. | % 3 + % 1 % 3 % 1 |
| 6) İşletme Malzemesi Gd. | İşletmede kullanılan buhar, basınçlı hava, soğutma vb. için yapılan giderleri göstermektedir. Hammadde giderlerinin % 1’i ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 5 |
| 7) Sabit Giderler | Kiralar, sigorta giderleri vb. kapsamaktadır. Buraya kadarki kalemlerin toplamının (1+2+….+6) % 1 ila % 3’ü arasında bir değer alınmaktadır. | % 1 |
| 8) Genel Giderler | İdari giderler, laboratuar giderleri, kontrol giderlerini kapsar. İşletme giderlerinin % 1 ilâ % 5’i arasında alınmaktadır. | % 1 |
| 9) Amortismanlar a) Etüd ve Proje b) İnşaat ve Bina c) Makina ve Teçhizat d) Taş+Sig+ Güm+Mont. e) Taşıt Araçları f) Tk. Yardım ve Lisans | Amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin ekonomik ömürleri sonunda yenilenmesini sağlamak amacıyla ayrılacak parayı gösterir. Etüt ve proje giderlerinin % 20’si, inşaat ve bina giderlerinin % 4’ü, makina ve teçhizat giderlerinin % 10’u, taşıma, sigorta, gümrükleme ve montaj giderleri toplamının % 10’u ile taşıt araçları giderlerinin % 15’i alınmaktadır. | % 20 % 04 % 10 % 10 % 15 % 20 |
| 10) Finansman Giderleri | Yatırım döneminde alınan yatırım kredisi faiz ödemelerini gösterir. Yatırımın azamî % 80 oranında yabancı kaynak kullanımı ile KOBİ teşvikli olarak ve KÖY kapsamındaki illerden birinde gerçekleştirileceği varsayımı ile, geçerli faiz oranı alınır. | % 10 |
| 11) Ambalajlama Giderleri | Ürürün ambalâjlanması için yapılacak masrafları gösterir. Satış gelirlerinin % 2’si ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 5 |
| 12) Pazarlama ve Satış Gid. | Pazarlama ve satış için yapılan reklam, tanıtım, eşantiyon, satış mağazaları vb. için yapılan masrafları kapsar. Satış gelirlerinin % 2 ilâ % 10’u arasında bir değer alınmaktadır. | % 6 |
| C) Brüt Nakit Akımı (A-B) | Gelir ve giderler arasındaki fark olup, proje kârı olarak da adlandırılır. | A - B |
| D) Kesintiler (% 20 x C) | Brüt nakit akımı üzerinden yapılan % 20 kurumlar vergisi kesintisini kapsar | % 20 |
| E) Vergi Sonrası Kâr (C-D) | Projenin toplam net kârını gösterir. Brüt nakit akımından kesintiler düşülerek hesaplanır. | C - D |

EK C: MAKİNA VE TEÇHİZAT İLE İLGİ BİLGİ ALINABİLECEK KURULUŞLAR

Hidrolik kumanda valflaeri üretim tesisi için gerekli makina ve teçhizatın temin edilebileceği firmalar, aşağıda adresi verilen kurum ve kuruluşlardan öğrenilebilir.

1) Sanayi Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ana Binası Eskişehir Yolu 7. km/ANKARA

Telefon: (0 312) 286 03 65/2528

Faks:     (0 312) 285 31 44

e-posta: sgm@sanayi.gov.tr

2) Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımları Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Binası 06630 Tandoğan/ANKARA

Telefon: (0 312) 212 81 90

Faks:     (0 312) 212 25 08

3) Kobinet Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımlar Bilgi Bankası

Kobinet, KOSGEB’in elektronik ortamda yatırımcılara bilgi desteği sunduğu plâtformudur. Kobinet’e aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

www.kobinet.org.tr

4)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon: (0 312) 417 77 00 - 418 43 25

Faks:     (0 312) 425 48 54

5) Makina İmalâtçıları Birliği

And Sokak No: 8/10 06680 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0 312) 468 37 49

Faks:     (0 312) 468 42 91

e-posta: mib@mib.org.tr